
龙川县国民经济和社会发展

第十五个五年规划纲要
（2026年2月11日县十七届人大八次会议审查批准）
2026年7月

目  录

2第一章 “十四五”时期发展成效和“十五五”时期发展环境


2第一节 “十四五”时期发展成效


9第二节 “十五五”时期发展环境


11第二章 总体要求和发展目标


11第一节 指导思想


11第二节 基本原则


13第三节 主要目标


18第三章 高标准推进龙川新城建设 打造现代化县城样板


18第一节 系统构建新城建设长效机制


19第二节 强化空间统筹与规划建设


20第三节 引领县域现代化产业体系建设


21第四节 着力打造佗城文化旅游休闲区


23第五节 建设高标准公共服务体系


24第六节 建设韧性智能的新城基础设施网络


25第七节 打造县域数字治理先行区


27第四章 深入实施“百千万工程” 促进城乡区域协调发展


27第一节 优化国土空间开发布局


33第二节 加快农业农村现代化进程


38第三节 优化城乡融合发展机制


39第四节 推进以人为本的新型城镇化


42第五章 加快构建现代化产业体系 推动实体经济高质量发展


42第一节 提质增效传统产业


45第二节 布局培育新兴产业及未来产业


48第三节 积极发展现代服务业


49第四节 筑牢产业载体支撑作用


52第六章 强化创新驱动发展战略 推动科技赋能千行百业


52第一节 建立以需求为导向的创新机制


53第二节 搭建多层次创新平台


55第三节 加快培育创新主体


55第四节 充分激发人才活力


58第七章 构建现代化基础设施体系 夯实高质量发展基础支撑


58第一节 构建综合立体交通系统


59第二节 建设绿色智慧能源系统


61第三节 健全水利基础设施体系


63第四节 加速数字基础设施布局


66第八章 积极扩大内需 增强经济发展动力


66第一节 促进区域消费升级


67第二节 积极扩大有效投资


69第三节 服务和融入全国统一大市场


71第九章 进一步全面深化改革 激发社会内生动力


71第一节 提升优化投资营商环境


73第二节 加快推进国资国企改革


76第三节 充分激发市场主体活力


77第四节 深化财税金融领域体制改革


79第十章 稳步扩大制度型开放 推动全域全面“融湾”“融深”


79第一节 深层次融入新阶段大湾区建设


81第二节 进一步完善跨区域合作机制


83第十一章 持续深化绿美龙川建设 加快实现“绿富双赢”


83第一节 实施生态空间优化工程


86第二节 加大生态环境保护与污染防治力度


87第三节 加快推进绿色低碳转型


90第四节 深化生态文明体制改革


93第十二章 全面推进文化强县建设 深化农文旅体融合发展


93第一节 发展社会主义先进文化


94第二节 提升现代公共文化服务水平


97第三节 推进红色文化与传统文化传承创新


98第四节 大力推动农文旅体融合发展


103第十三章 着力保障和改善民生 不断提升民生福祉水平


103第一节 实施就业质量提升工程


104第二节 推进教育高质量发展


108第三节 积极应对人口老龄化


110第四节 打造健康龙川升级版


112第五节 推动全民健身高质量发展


114第六节 保障妇女、儿童和残疾人基本权益


115第七节 健全多层次社会保障体系


119第十四章 筑牢依法治县基石 开创法治龙川建设新格局


119第一节 加强法治政府建设


120第二节 促进司法公正


120第三节 加强法治社会建设


121第四节 健全社会治理体系


123第十五章 统筹发展和安全 夯实韧性治理发展基础


123第一节 加强国家安全能力建设


125第二节 建设全域公共安全防控体系


129第三节 维护社会稳定安全


131第四节 推进社会治理智慧化转型


133第十六章 加强党的全面领导 健全规划实施保障机制


133第一节 加强党的全面领导和党的建设


134第二节 践行全过程人民民主


135第三节 健全规划实施保障机制



本规划纲要根据党的二十届四中全会精神、《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《中共河源市委关于制定河源市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》和《中共龙川县委关于制定龙川县国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》编制，重点明确“十五五”时期（2026—2030年）龙川经济社会发展的指导思想、基本原则、发展目标、发展要求，谋划重大项目，部署重大任务，是战略性、宏观性、政策性规划，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务和生态环境保护职能的重要依据，是未来五年龙川县经济社会发展的宏伟蓝图和全县人民共同的行动纲领。
“十四五”时期发展成效和“十五五”时期发展环境
“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。在这一时期内，我国进入新发展阶段，发展基础更加坚实、发展条件深刻变化，进一步发展面临着众多全新的机遇和挑战。

“十四五”规划实施以来，面对复杂多变的内外部形势和多轮超预期负面冲击，龙川县全县上下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，逐项研究党的二十大谋定的战略目标、战略安排和战略部署，进一步完善思路、细化举措，准确识变、科学应变、主动求变，全面贯彻省委十三届三次全会精神，不断增强河源加快实现“绿色崛起”的责任感和使命感，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，高效落实省委“1310”具体部署及市委工作安排，以全域全面“融湾”为纲、“融深”为牵引，不断加快现代化经济体系建设，推进国家治理体系和治理能力现代化发展，有效提升科技创新能力，加快建设现代化产业体系，高效畅通经济循环，打造更高水平的改革开放，为实现经济行稳致远、社会和谐安定奠定了坚实基础。

 “十四五”时期发展成效

“十四五”以来，龙川县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实上级决策部署，积极应对复杂外部环境和内部挑战，高效统筹经济社会发展和安全，“十四五”时期取得显著成效。

“百千万工程”走深走实。产业结构优化升级，形成以印制电路板（PCB）产业、潮玩体育产业为双引擎，装备制造、水产业等多点支撑的“2+N”产业集群。2025年，该产业集群产值突破124.45亿元，占全县工业总产值比重超过75%。其中，印制电路板（PCB）产业2025年产值达62.11亿元。外部帮扶精准发力，深化产学研合作，深信大与瑞邦科技合作研发“静态视觉显示仪”，帮助企业节约成本70%左右；央企合作机制高效落地，2024年助力实施项目10个、总投资额约3.1亿元；2025年谋划微利项目14个，已落实资金3.27亿元。激活本土动力，成立“龙川县商协会合作联盟”促成26个商协会与24个镇结对共建，累计投入资金超2600万元。建立“县镇村+农户”微信体系，以积分制发动2.2万人次参与“百千万工程”建设。基础设施提质，建成2条高铁、4条高速、1956条普通公路，多数乡镇30分钟达高速口；老隆镇卫生院三获“全国乡镇卫生院100强”，县人民医院连续两年获二级公立医院考核A+，县域医共体达紧密型标准。生活垃圾处理费收缴率连续三年超100%，新建城镇污水管网17.9公里，完成405个自然村污水处理设施建设。推进“六清三绿一改”，“十四五”以来累计完成整治铁皮棚8152处、改造房屋外立面6268栋，建成“美丽庭院”14855户、“最美家庭”973户，佗城镇佳派村获评省级示范村。24个镇“三线”整治方案全面通过并进场施工，13个镇已完成“三线”整治工作。发展集体经济，组建强村公司34家，富民工坊80家，每年带动就业3000余人次。
龙川新城建设扎实推进。完成《龙川新城综合规划》，构建“一带五区”空间结构，明确四大定位。创新采用“小团组”开发模式，划定未来社区作为先行起步区。总投资超40亿元的18个首期项目全部动工，龙台山郊野公园（一期）建成开放；泰毓国际大酒店、商会大厦、精智机器等优质产业项目签约落户。抢抓新型城镇化试点机遇，在未来社区开展“好房子”和保障性租赁住房试点。对接深圳等地优质教育资源，深化跨区域名校合作；支持幼儿园开设托幼班；探索医养结合、公建民营养老模式。持续深化佗城历史文化研究，与省文物考古研究院签订协议开展龙川县秦汉遗址区域系统调查与研究，与华南理工大学签订协议开展《龙川佗城文化旅游休闲区总体规划》编制工作。

现代产业体系构建成效显著。现代农业提质增效，创建省级油茶、丝苗米产业园，培育省级农业龙头企业5家、市级龙头企业36家，各级示范合作社27家。以“土特产”激活乡村产业，龙母镇入选农业农村部2025年农业产业（丝苗米）强镇；“龙川山茶油”获批国家地理标志保护产品，全产业链产值突破20亿元。“一园四小区一中心”落户企业170家，新增规上企业27家，推动认定及复核省级专精特新企业12家次，迈诺工业通过国家级专精特新“小巨人”企业认定。服务产业焕新升级，成功获评“第四批广东省全域旅游示范区”，霍山旅游风景区、佗城景区成功创建国家4A级旅游景区，新增国家3A级旅游景区4个。文旅业态丰富多元，打造四都镇星空营地、紫市镇溢香谷生态庄园等农文旅融合项目，推出8条精品旅游线路，精心打造24个镇特色IP形象。“十四五”期间，全县累计接待游客超600万人次，旅游总收入超50亿元。
乡村振兴战略全面推进。粮食安全根基持续夯实，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，粮食生产面积稳定在52.95万亩以上，建成省、市级“菜篮子”基地共16个。宜居宜业和美乡村展现新貌，完成培育典型镇5个、典型村57个，24个镇、86%以上行政村达到宜居标准。高标准打造“东江水韵”“霍山红印”等乡村振兴示范带。农村基础设施提档升级，新改建农村公路944.347公里、改造危桥28座、建设安防工程347.86公里，成功创建“四好农村路”全国示范县，“龙川1号公路”入选国家和省级典型案例。

生态安全屏障持续筑牢。环境质量保持领先，国考省考断面水质连续五年实现100%稳定达标，年平均空气优良率高达98.9%，各项污染物指标均符合国家二级标准。高标准推进“绿美龙川”生态建设，累计完成造林绿化与森林抚育近38万亩，森林覆盖率提升至74.44%，森林蓄积量达1048.43万立方米。细坳镇成功申报森林城镇，龙台山、梅子坑、松林公园成为绿美点。累计完成矿山修复治理面积240.88公顷，成功入围2025年国家历史遗留矿山示范工程，争取中央资金约1.6亿元，为南方丘陵地带矿山治理提供“龙川方案”。枫树坝水库入选省级“美丽河湖”优秀案例，创新开发林业碳汇和碳普惠项目，首批项目为54个村集体带来1000.82万元收益。

民生保障水平持续提升。新改扩建中小学、幼儿园43所，新增公办学位近1.6万个，高中阶段毛入学率达98.2%。县域内住院率持续保持89%以上，新增城镇就业1.91万人，医保参保率稳定在95%以上。386个公共文化场所免费开放，193个村（居）综合文化服务中心完成提质增效。通用机场、东江航道等重大工程前期工作稳步推进，“12130”交通圈基本实现。改造农村供水管网3000余公里，建成变电站2座、汽车充电站点112个、5G基站1321座，基本实现重点区域5G覆盖。

社会治理效能不断提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”。丰稔镇成塘村、黄布镇宦境村保留“全国民主法治示范村（社区）”称号，紫市镇获评广东省乡村治理“百镇千村”示范村镇，8个村获评省民主法治示范村。建成县级公共法律服务中心1个、示范性乡镇公共法律服务工作站24个、村（社区）公共法律服务工作室361个。打造佗城“百家姓·和百家矛盾纠纷调解室”、鹤市“鹤鹤来”调解室、紫市“涉侨”调解室等特色基层议事平台，为基层治理提供坚实保障。健全法院调解平台与基层网格对接、检察官挂点联系镇街、法律顾问圩日值班等机制，形成强大合力。“十四五”期间，全县共排查调处各类矛盾纠纷7725宗，成功调解7633宗，调解成功率达98.81%，社会大局始终保持和谐稳定。

全面改革开放纵深推进。重点改革深化拓展，全域土地综合整治以佗城为试点并全县铺开，累计完成农用地整理7.61万亩、建设用地整理1530亩、生态修复3.74万亩。政务服务效能提升，987项涉企服务事项100%进驻企业服务专区，600余项高频事项实现跨域通办。2024年省营商环境评价位居前列，县信用建设获评省级“综合类创新单位”，创成河源市首个信用县。优化县域国资国企改革，打造“1+N+X”集团体系，龙川国控集团成功获评“AA”主体信用评级。
表1  龙川县“十四五”规划主要发展目标完成情况

	
	序号
	指标名称
	2020年
基期数
	“十四五”规划目标数
	“十四五”完成数
	属性

	
	
	
	
	2025年
	“十四五”期间年均增长（%）[累计]
	2025年
	“十四五”期间年均增长（%）[累计]
	

	高质量经济发展
	1
	地区生产总值增长（亿元）
	158.68
	228
	7.0
	196.55
	3.96
	预期性

	
	2
	常住人口城镇化率（%）
	33.18
	65
	[31.82]
	39.54
	[6.36]
	预期性

	
	3
	社会消费品零售总额（亿元）
	57.3
	84.2
	9
	71.25
	3.1
	预期性

	
	4
	地方公共财政预算收入（亿元）
	7.85
	10
	5
	10.46
	5.9
	预期性

	
	5
	三产比重（%）
	20.8:24.3:54.9
	19:22:59
	-
	19.3:29.3:51.4
	-
	预期性

	创新驱动发展
	6
	研究经费投入（万元）
	-
	-
	-
	11730*
	-
	预期性

	
	7
	每万人发明专利拥有量
	-
	2
	-
	3.3
	-
	预期性

	
	8
	高中阶段毛入学率（%）
	92.8
	92.8
	持平
	98.2
	[5.4]
	预期性

	人民生活更加幸福
	9
	城乡居民人均可支配收入（元）
	19098
	26786
	7
	27339
	6.68
	预期性

	
	10
	基本养老保险参保率（%）
	90
	95
	[5]
	93*
	[3]*
	预期性

	
	11
	居民平均预期寿命（岁）
	78
	80
	[2]
	85.75
	[7.75]
	预期性

	
	12
	每千人口医院和卫生院病床数（张/千人）
	4.2
	5
	[0.8]
	8.18
	[3.98]
	预期性

	生态环境更加美丽
	13
	单位生产总值能耗下降幅度（%）
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	-
	约束性

	
	14
	单位生产总值二氧化碳排放量降低（%）
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	-
	约束性

	
	15
	主要污染物排放减少
	化学需氧量（万吨）
	/
	完成省市下达目标
	/
	满足规划目标指标要求
	满足规划目标指标要求
	约束性

	
	
	
	二氧化硫（万吨）
	/
	完成省市下达目标
	/
	满足规划目标指标要求
	满足规划目标指标要求
	约束性

	
	
	
	氨氮（万吨）
	/
	完成省市下达目标
	/
	满足规划目标指标要求
	满足规划目标指标要求
	约束性

	
	
	
	氮氧化物（万吨）
	/
	完成省市下达目标
	/
	满足规划目标指标要求
	满足规划目标指标要求
	约束性

	
	16
	空气质量优良天数比率（%）
	99
	完成省市下达目标
	-
	98.9
	完成省市下达目标
	约束性

	
	17
	城镇生活污水集中处理率（%）
	85
	89
	4
	88.29
	[3.29]
	预期性

	
	18
	森林覆盖率（%）
	74
	74.10
	[0.01]
	74.44
	[0.44]
	约束性

	注：带*的为截至2024年数。


在充分肯定发展成就的同时，也需清醒认识到，龙川县经济社会发展仍存在一些亟待突破的瓶颈和短板。经济总量、财政收入等指标增速与规划目标仍有距离，常住人口城镇化率提升相对滞后，内需潜力有待进一步激发。工业经济增长主要依赖印制电路板（PCB）等少数主导产业，产业结构仍需优化，新兴产业支撑力不足；科技创新投入和高端创新主体偏少，产业链向价值链中高端攀升动力不强。城乡之间、镇域之间发展不平衡问题依然存在，新城辐射带动能力尚未充分显现，乡村内生动力和集体经济效益有待提升。优质教育、医疗、养老等公共服务在均衡性和可及性上仍有提升空间，与群众日益增长的美好生活需要相比尚有不足。生态优势转化为经济优势的机制尚不健全，生态产品价值实现的规模化、市场化程度不高。人才、资金、技术等高端要素集聚能力偏弱，营商环境对标先进地区仍有优化空间。
“十五五”时期是龙川站在新的历史方位上推动社会主义现代化建设的攻坚突破期。作为实现2035年基本实现社会主义现代化目标承上启下、积厚成势的关键五年，龙川必须立足全国、全省、全市发展大局，结合自身实际，破解主要矛盾，着力在破除制约高质量发展的体制机制障碍与发展瓶颈上取得重大突破。面对新形势新要求，必须坚持问题导向，正视差距，全力拓展发展空间，巩固提升既有优势，推动发展迈上新台阶、赢得战略主动权，为奋力打造高质量可持续创新发展的幸福新城奠定坚实基础，为基本实现社会主义现代化取得决定性进展贡献力量。
 “十五五”时期发展环境

“十五五”时期，龙川发展环境面临深刻复杂变化。一方面是单边主义、保护主义、霸权主义与世界多极化、经济全球化激荡交锋，地缘冲突多发频发、国际经济贸易秩序遭遇挑战，世界经济复苏形势不明朗，另一方面是中国式现代化加速跃升，我国经济基础稳固、优势充足、韧性强劲、潜能巨大，长期向好的支撑条件和基本趋势依然显著，新一轮科技革命和产业变革带来千行百业的发展机遇，中国特色社会主义的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完善的供给优势、丰富人才资源的创新优势、广大劳动者和企业家的人力优势也将更加彰显，并转化为发展胜势。

龙川是原中央苏区县、全国重点生态功能区、广东生态保护发展示范区，毗邻粤港澳大湾区，地处粤赣闽省际交汇边界，拥有生态优势、区位优势、人力优势、资源优势、承载力优势、政策优势等六大优势，随着绿色低碳发展的导向更加明显，“双区”建设辐射带动作用进一步增强，产业转移梯度有序进行，“百县千镇万村高质量发展工程”扎实推进，“老区苏区”政策支持力度进一步加大，必定为龙川高质量发展带来不竭动能。与此同时，龙川经济基础薄弱、产业结构失衡滞后、关键要素保障不足、自主创新能力不强、生态价值转化能力不够，社会民生、安全发展、平安稳定等领域仍然存在薄弱环节。这些发展中的问题，需要依靠发展来解决，也必将被高质量发展所解决。

我们必须深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持战略定力、坚定发展信心，发扬斗争精神、勇于攻坚克难，集中力量办好自己的事情，奋力谱写中国式现代化龙川实践的崭新篇章，为推进强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。
第二章 总体要求和发展目标

 指导思想

坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，紧扣广东在推进中国式现代化建设中走在前列的总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革开放创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，认真落实省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排及县委工作安排，举全县之力推进龙川新城建设，全力打造现代化县城样板，加快构建现代化产业体系，持续扩大有效投资和内需，有力有效保障和改善民生，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动人的全面发展、全体人民共同富裕迈出坚实步伐，奋力打造高质量可持续创新发展的幸福新城，确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展。
 基本原则

——必须坚持党的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面加强党的领导，坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，以高质量党建引领高质量发展，确保中国式现代化龙川实践始终沿着党指引的方向砥砺奋进、勇毅前行。

——必须坚持人民至上。尊重人民主体地位，始终依靠人民、始终坚持人民至上，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，促进社会公平正义，注重在发展中保障和改善民生，在满足民生需求中拓展发展，推动经济和社会协调发展、物质文明和精神文明相得益彰，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

——必须坚持高质量发展。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，因地制宜发展新质生产力，推动人工智能全方位赋能千行百业，推进产业转型升级，促进经济结构优化调整，畅通国内国际双循环，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，加快培育高质量发展新动能，做优增量、盘活存量，推进城乡区域协调发展，推动龙川经济提质增效、社会全面进步。

——必须坚持全面深化改革开放。坚持守正创新，抓紧做实“双区”建设的大机遇、大文章，坚持全域全面“融湾”“融深”，聚焦制约高质量发展的体制机制障碍，推进深层次改革，扩大高水平开放，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，不断激发创新活力、内生动力。

——必须坚持有效市场和有为政府相结合。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，积极参与构建统一、开放、竞争、有序的市场体系，并在融入服务全国统一大市场中找准自身发展定位、发挥比较优势展现更大作为，建设法治经济、信用经济，对标粤港澳大湾区，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，形成既“放得活”又“管得住”的经济秩序。

——必须坚持统筹发展和安全。坚持系统观念、强化底线思维、增强忧患意识，完善风险防控机制，有效防范和化解风险挑战，增强经济和社会韧性，以高效能治理促进高质量发展和高水平安全良性互动，在新时代新征程续写经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”新篇章。

 主要目标

锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，综合研判国内外发展趋势和龙川发展条件，确立“奋力打造高质量、可持续、创新发展的幸福新城”为“十五五”时期发展总目标，围绕“粤赣闽地区省际交界处的重要门户”“全场景融湾融深协同发展区”“河源绿色崛起的关键支撑”三大核心定位，切实肩负起区域协调发展的重要历史使命。
坚持目标导向和问题导向相统一，坚持守正创新相结合，今后五年龙川县要努力实现以下主要目标。

高质量发展取得显著成效。经济增长保持适当速度，经济总量稳步扩大，居民消费率稳步提升，内需拉动经济增长的动能显著提升，积极融入全国统一大市场取得明显成效，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化取得重大进展，主导产业集群规模与质效显著提升，发展新质生产力、服务和融入新发展格局、建设现代化经济体系取得重大突破。

科技创新能力稳步提升。教育科技人才一体发展格局基本形成，教育强县建设成效明显，支持全面创新的体制机制更加完善，科技创新环境不断优化，人才活力充分激发，企业创新主体地位进一步凸显，一批科技型企业发展壮大，全社会研发投入强度达到更高水平，科技创新能力、成果转化能力显著增强，科技创新和产业创新深度融合，成为“双区”科技成果的场景应用试验地、转移转化首选地。

城乡区域发展实现重大突破。“百县千镇万村高质量发展工程”取得突破性进展，县域经济综合实力明显增强，乡镇联城带村节点功能有效发挥，典型镇、村建设取得新成效，富民兴村产业蓬勃发展，城乡风貌显著提升，城乡融合发展格局加快形成。

进一步全面深化改革取得新突破。治理体系和治理能力现代化深入推进，重点领域和关键环节改革取得新突破，经济体制改革牵引作用进一步发挥，社会主义市场经济体制更加完善，基本形成开放型经济新体制，营商环境持续优化，高水平开放体制机制更加健全，全域全面“融湾”“融深”迈出坚实步伐。

社会文明程度明显提升。文化自信更加坚定，社会主义核心价值观广泛践行，城市人文精神有力赓续，向上向善的社会风气大力弘扬，历史文化保护传承持续加强，文化事业、文化产业繁荣发展，高品质文化供给全面丰富，人民群众精神文化生活更加多彩，24个镇特色IP出圈出彩，文旅品牌更加鲜明，文商旅体深度融合发展水平不断提升。

人民生活品质稳步提高。实现更加充分更高质量就业，居民收入和经济增长同步，城乡收入差距不断缩小，中等收入群体持续扩大，教育、医疗、养老、托育等基本公共服务均等化水平明显提升，全体人民共同富裕取得重要进展。

绿美龙川生态建设成效显著。绿美龙川生态建设扎实推进，生态环境质量保持全省前列，绿色生产生活方式基本形成，确保如期实现碳达峰目标，主要污染物排放总量持续减少，清洁低碳安全高效的新型能源体系建设取得突破性进展，生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，“绿水青山就是金山银山”转化通道进一步拓宽。

安全保障水平迈上新高度。风险防控长效机制不断健全，重点领域风险得到有效防范化解，社会治理和公共安全治理水平明显提高，突发公共事件预防处置、防灾减灾救灾能力显著增强，应急管理体系和能力不断加强，更高水平法治龙川、平安龙川建设深入推进。

在此基础上再奋斗五年，到2035年我县经济实力、综合实力实现跃升，人均地区生产总值与全国、全省、全市差距进一步缩小，人民群众幸福指数显著提升，高质量可持续创新发展的幸福新城开创跨越式发展新局面，基本实现社会主义现代化。

表2  龙川县“十五五”经济社会发展主要指标表

	序号
	具体指标
	2025年
	2030年
	“十五五”
年均增速
[累计]
	指 标         属 性

	一、综合

	1
	地区生产总值增长（%）
	4.0
	5.0
	5.0
	预期性

	2
	规上工业增加值增长（%）
	14.7
	-
	5.0
	预期性

	3
	固定资产投资总额增长（%）
	-10.3
	-
	5.0
	预期性

	4
	一般公共预算收入增长（%）
	7.5
	3.0
	3.0
	预期性

	5
	社会消费品零售总额增长（%）
	1.8
	-
	3.0
	预期性

	二、创新

	6
	全社会研发经费投入增长（%）
	-
	-
	逐年增长
	预期性

	7
	每万人口高价值发明专利拥有量（件）
	1.8
	2.2
	[0.4]
	预期性

	三、协调

	8
	常住人口城镇化率（%）
	39.54
	50
	[10.46]
	预期性

	9
	城乡居民人均可支配收入之比（%）
	1.267
	-
	逐年降低
	预期性

	四、绿色

	10
	单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%）
	-
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	约束性

	11
	空气质量优良天数比率（%）
	98.9
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	约束性

	12
	细颗粒物（PM2.5）浓度（微克/立方米）
	17
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	约束性

	13
	地表水达到或好于Ⅲ类水体比例（%）
	100
	100
	-
	约束性

	14
	森林覆盖率（%）
	74.44
	74.48
	[0.04]
	约束性

	五、开放

	15
	外贸进出口总额增长（%）
	30.1
	-
	1.0
	预期性

	16
	实际利用外资增长（%）
	-
	-
	1.0
	预期性

	六、共享

	17
	城镇新增就业人数（万人）
	0.42
	完成市下达目标
	完成市下达目标
	预期性

	18
	居民人均可支配收入增长率（%）
	5.5
	与经济发展相适配
	与经济发展相适配
	预期性

	19
	全县高中阶段毛入学率（%）
	98.2
	完成省市下达目标
	完成省市下达目标
	预期性

	20
	县域内住院率（%）
	89
	90
	[1]
	预期性

	21
	人均预期寿命（岁）
	85.75
	85.92
	[0.17]
	预期性

	22
	养老机构护理型床位占比（%）
	95
	97
	[2]
	预期性

	23
	3岁以下婴幼儿入托率提高（%）
	-
	-
	1.6
	预期性

	24
	每万人口公共文化设施面积（平方米）
	498
	660
	[162]
	预期性

	七、安全保障

	25
	粮食综合生产能力（万吨）
	24.5
	24.35
	-
	约束性


第三章 高标准推进龙川新城建设 打造现代化县城样板

龙川新城建设是龙川县“十五五”时期高质量发展的重要驱动和关键牵引，通过加强整体谋划布局，加大资源力量投入，全力将龙川新城打造为现代化县城。
 系统构建新城建设长效机制
构建高效协同的治理新模式。建立核心职能部门共同参与的决策与执行机制，明确县属国企在城市运营与新城开发建设中的关键作用及权责清单，优化审批流程，形成“统一指挥、部门联动、分工落实”的工作格局。强化与河源市一级的纵向衔接，积极对接深圳市对口帮扶协作资源，支持县属国企作为产业化抓手参与合作，建立常态化沟通协调渠道，引入大湾区先进理念与管理经验，构建上下贯通、横向协同、内外联动的治理新模式，为新城建设提供强有力的组织保障。
完善规划实施动态管理闭环。依托省、市级国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统，建立龙川新城规划实施监测、评估、预警和调整机制。定期对规划目标、空间布局、项目进展进行跟踪分析和效果评估，及时发现并解决问题。建立健全规划动态维护机制，依法依规对专项规划和详细规划进行优化调整。引入社会监督与专家咨询，确保规划的科学性与适应性，形成“编制－实施－监测－评估－调整”的全周期管理闭环。

建立跨部门要素配置协同机制。围绕土地、资金、能耗等关键发展要素，建立核心职能部门协同保障机制。强化要素供给与项目需求的精准匹配，优先保障新城起步区、重大产业平台和基础设施项目需求。创新要素配置方式，探索“标准地”供应、弹性出让等土地供应模式，统筹用好财政资金、专项债券和社会资本，支持国企通过市场化融资提升能力，形成“要素跟着项目走”的高效配置机制。

完善城乡融合牵引发展机制。充分发挥龙川新城在带动县域经济增长、促进城乡融合发展的核心作用，强化产业集聚、功能辐射和创新引领。建立健全新城带动县域发展的传导机制，通过产业链延伸、基础设施联通、公共服务共享，增强对全县的辐射带动能力。积极探索“新城市场+县域产品”“新城服务+县域配套”等联动模式，强化与各镇的功能互补与协同发展，形成以新城为核心、带动全域高质量发展的新格局。
 强化空间统筹与规划建设

有序布局新城功能，推动产城融合。遵循“一带五区”总体空间结构，明确各片区功能导向。东江绿色发展示范带：打造集防洪安全、公共空间、文化商业、运动休闲于一体的活力水岸带；幸福片区：聚焦承接老城人口疏解和公共服务；高铁片区、宝龙片区：强化产业承接；佗城片区、龙台山片区：突出文旅融合与生态保护。合理预测人口规模与分布，优化居住、产业、服务用地比例，促进就业岗位与居住空间均衡布局，构建“15分钟社区生活圈”，实现以产兴城、以城聚人、以人促产的良性循环。

建设“好房子、好小区、好社区、好城区”。以美好生活为导向，全面提升住房设计与建造品质，推广装配式建筑与岭南特色风貌。按完整社区标准配置教育、医疗、养老、商业、文体设施，构建全龄友好、低碳智能的宜居社区。统筹新城古镇功能布局，推动城市更新与老旧小区改造，推进城市“平急两用”公共基础设施建设，建设安全韧性、设施完善、环境优美的高品质城区，打造现代化县城样板。

塑造“古今”交融的新城风貌。坚持保护与开发并重，构建“秦汉古镇”与“岭南新城”交相辉映的风貌格局。加强对佗城古镇、正相塔等历史文化遗产的保护修复与活化利用，延续“因水而生”的古城肌理。在新建区域探索兼容并蓄、开放创新的岭南新中式建筑风格，塑造高低错落、疏密有致的城市天际线与滨水界面，增强文化认同感与地域辨识度。
塑造绿美生态风貌。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格保护东江生态屏障，统筹推进生态保护和修复。构建“三山两脉孕古邑，一江八水润双城”的生态格局，高标准建设东江绿色发展示范带。到规划期末，实现人均公园绿地面积稳步提升，建成城景共融、蓝绿交织的绿美生态县城。

 引领县域现代化产业体系建设

打造产业集群，搭建产业升级平台。聚焦县域产业发展体系，着力培育壮大特色产业集群。深化农副产品品牌效应、拓展湾区市场；深化创意玩具特色产业发展模式，做大做强印制电路板（PCB）、潮玩体育产业集群，培育发展现代物流、电子商务等配套产业，增强龙川发展经济动力源。以河源龙川产业园区、高铁片区等为载体，建设粤东北电子元器件生产基地、湾区玩具制造与创享地。推动产业园区提质增效，建设专业孵化器、加速器与共性技术平台，促进传统产业智能化改造与新兴产业集聚发展。依托龙川铁路编组站及优越的交通区位优势，着力将龙川新城打造为区域现代贸易物流节点，形成辐射粤赣闽的物流集散中心，力争纳入国家物流骨干通道。

汇聚高质量要素资源，驱动未来产业发展。以龙川新城为牵引，实施制造业人才振兴计划，推动龙川县技工学校扩容提质，深化与深圳高校、职校合作，探索构建中高职一体化人才培养体系。强化现代金融赋能，积极推进“政银担”“政银保”合作模式，推动设立产业引导基金。引入大湾区先进生产标准与管理体系，推动企业贯标提质。强化产学研合作，建设科技成果转化平台，吸引高端创新要素集聚，培育新质生产力。

 着力打造佗城文化旅游休闲区

明确核心定位，强化“秦汉岭南第一古镇”标识。立足佗城作为秦代岭南首县、“中原文化岭南第一站”的历史地位，深度挖掘其“赵佗兴王之地、岭南客家之源、中华姓氏之最、科举文化之窗、东江商贸之枢、红色革命之火”的独特文化价值。开展秦汉遗址区域系统调查，提升龙川在全国文明溯源中的文化影响力。明确佗城作为龙川新城重要文化承载地的地位，充分发挥其对全县文旅产业升级与区域价值提升的带动作用，通过“文化传承+旅游体验+城市更新”的发展模式，打造“宜居、宜文、宜游、宜创”的“四宜”老城，推动佗城保护与活化赋能新城建设，为龙川塑造“秦汉岭南第一古镇”品牌提供有力支撑。

构建“历史内核+生态外环”的空间发展格局。坚持保护与发展并重，构建重点突出、全域联动的“佗城+环佗城”空间体系。“佗城”核心区以0.37平方公里历史城区为重点，按照“一核三区+两轴四门户”框架推进整体保护与活化利用。“环佗城”拓展区系统整合佗城历史城区、东坝岛湿地公园、塔西温泉康养度假区、嶅山体育运动公园、南门码头滨水运动基地、古塔公园及嶅湖农业公园等七大生态文旅资源，形成“环佗城”文旅度假带，实现历史文化与绿美生态的共生共融。

实施品质提升工程，推动城景一体融合发展。系统推进风貌整治、设施升级、交通优化三大工程，实现主客共享、城景一体。实施风貌整治工程，以中山街、百岁街为重点，分类指导建筑风貌协调，塑造“秦汉古韵、现代岭南”的整体风貌。实施设施升级工程，结合城市更新，增补公共休憩空间与文旅基础设施。实施交通优化工程，建设东门主集散门户、北门副集散门户，内部构建串联主要景点的慢游体系，实现外部交通高效衔接、内部游览舒适便捷。

创新文旅运营模式，培育文旅消费新动能。构建佗城文旅“六大业态品牌+五大经济支撑”体系，推动文旅产业从观光向深度体验转型。依托“佗城有根、有戏、有剧”强化文化体验核心，以“佗城有礼、有食、有宿”丰富消费场景；同步发展夜间、数字、低空、节事、旅拍五大经济，覆盖文旅消费、影视短剧、赛事活动等领域，全面提升佗城文旅产业竞争力。坚持政府引导、市场运作、民众参与，通过活化公产房、引入专业运营机构等模式，激发市场活力，推进佗城生活体验型古镇建设。

 建设高标准公共服务体系

构建“多层级、全龄化”公共服务网络。优化文化、教育、体育、医疗、养老设施布局，到规划期末，人均文化体育设施用地、人均医疗卫生设施用地大幅提升。建设覆盖全龄段的公共服务设施，重点补齐“一老一小”服务短板，打造15分钟便民生活圈，逐步实现城乡基本公共服务均等化。

深化与深圳区域协作，推动优质公共服务资源共享。积极导入大湾区优质教育、医疗资源，推动深龙联合办医办学。支持深圳学校、医院在龙川设立分校分院，共建共享实训基地与远程医疗平台。推动公共服务设施向镇村延伸，提升基层服务能力，缩小城乡公共服务差距。
创新智慧化公共服务场景。运用大数据、人工智能等技术，探索建设智慧教育、智慧医疗、智慧养老等应用平台。推广“互联网+政务”，实现高频服务“一网通办”。推动智慧社区建设，集成智能安防、便捷缴费、线上文化活动等功能。打造数字化公共服务新体验，提升服务可及性、便捷性与满意度。

 建设韧性智能的新城基础设施网络

完善综合交通体系，强化枢纽衔接与城乡路网贯通。推进产城融合雷江路延长线等通道建设，畅通古镇新城对外联系，推进县域综合立体交通网建设。完善东西向“北文旅（龙台山文旅公路）、中交通（佗城大道）、南体验（秦汉西路－滨江路）”三通道格局。优化城乡路网，建好“四好农村路”，提高枢纽衔接与城乡连通效率。
建设现代水利基础设施体系。推进新城供水管网一体化建设，扩建新城水厂，改造供水管网，实现互联互通。建设幸福新城污水处理厂，实现污水全收集、全处理。系统化推进海绵城市建设，加强东江干流及合溪河、义都河等河道综合治理，实现城市防洪标准达50年一遇，内涝防治标准达20年一遇，构建韧性水安全体系。

规划布局新型基础设施。规划建设大数据运行中心，加强5G网络与千兆光网覆盖，同步部署物联网、感知设施系统。推动交通、能源、市政设施智能化升级，建设智慧灯杆、智能管网等。探索打造智慧数字县城基座，为城市治理、产业发展、民生服务提供强大数字支撑。

探索零碳发展路径。打造碳中和试点，构建城乡一体、多能协同的零碳能源生态体系。通过打造零碳园区、低碳社区、绿色乡镇和交能融合四大创新场景，集成应用分布式光伏、长时储能、虚拟电厂及“绿电聚连”等先进技术，提升清洁能源消费占比、降低企业用能成本，增强产业绿色竞争力，将龙川新城建设成为绿色低碳发展价值高地。

 打造县域数字治理先行区

构建县域智慧基座，深化政务数据整合共享。推动建设全县统一的云计算与大数据平台，打通各部门政务数据壁垒，实现人口、地理信息等基础数据互联互通。探索推行“智能导办+线上预审”服务模式。建立健全数据共享与业务协同机制，推动“一网统管”与“一网通办”深度融合，提升政府运行效率与决策科学化水平。

建设智能管理平台，提升精细化治理水平。集成物联网、视频感知、人工智能等技术，构建县域管理智能平台，实现对交通、环境、安全、设施的实时监测、智能分析与精准调控。推动数字技术在民生服务、城市管理、产业升级等场景深度应用，形成“感知－分析－决策－执行”治理闭环，提升治理科学化、精细化、智能化水平。

	专栏1：龙川新城建设重点工程和重点项目

	强化空间统筹：构建“一带五区”空间格局、推进生态修复和碧道建设，塑造绿美生态风貌，实现产城融合，推进龙台山郊野公园项目（二期）、龙川县东江碧道（龙台山段）项目、未来社区道路网基础设施及基础配套工程、龙川县新城供水有限公司水厂配套管网工程、龙川县幸福新城污水处理厂及配套管网工程、幸福新城电力工程等项目建设。

引领县域现代化产业体系：打造产业集群、搭建产业平台和强化文旅商业设施，推动传统产业转型与新兴产业发展，增强县域经济动力，推进商会大厦、泰毓国际酒店等项目建设。

打造佗城文化旅游休闲区：通过产业培育和基础设施升级，强化“秦汉岭南第一古镇”品牌，推动文旅深度融合和消费升级，推进龙川县佗城康养产业项目、河源市龙川县佗城古镇（国家AAAA级景区）旅游基础设施升级改造项目等项目建设。

建设高标准公共服务体系：构建多层级、全龄化公共服务网络，推动教育、医疗、养老、体育和政务设施建设，提升民生福祉和人口吸引力，推进龙川县技工学校新校区建设项目、龙川县幸福学校、龙川县人民医院新院、龙川县人民医院新院（二期）、龙川新城医养结合中心、龙川新城社区卫生服务中心、龙川县婴幼儿照护中心、龙川新城全民健身体育基础设施建设项目、邻里中心项目、龙川县突发事件预警信息发布中心（龙川新城）、龙川县幸福新城安置小区、安置地项目等项目建设。

建设韧性新城基础设施网络：完善交通、水利、能源和市政设施，构建韧性安全、绿色低碳的新城基础设施体系，提升城市运行效率，推进龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设项目（幸福大道、越王东路、环福南路）、未来社区道路网基础设施及基础配套工程、龙川新城市政管网与综合管廊建设项目、龙川县新城供水有限公司水厂配套管网工程、龙川县幸福新城污水处理厂及配套管网工程、幸福新城电力工程、龙川县霍山100MW/200MWh独立储能电站项目、幸福新城燃气管网项目、未来社区场平工程、东江干流治理（龙川段）等。


第四章 深入实施“百千万工程” 促进城乡区域协调发展

龙川县坚持城乡区域协调发展战略，紧扣“粤赣闽地区省际交界处重要节点”发展定位，构建“一核两心、三带五组团”空间格局，以“百千万工程”为抓手，畅通城乡要素流动，加快农业农村现代化，加快推进以县城为重要载体的新型城镇化，推动城乡功能互补、协调共进。

 优化国土空间开发布局

充分发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，全面完成县、镇、村三级规划体系构建，实现国土空间规划“一张图”，统筹生产、生活、生态三大空间。
构建“一核两心，三带五组团”的县域国土空间开发保护总体格局。一核：以枫树坝水库为核心的生态核心，统领北部山区的生态屏障，构建永续发展的生态保护区。两心：南部以县城、宝龙新城为核心的城镇服务中心，北部以麻布岗为核心的城镇服务副中心。三带：依托河惠莞高速、长深高速等交通干线建设城镇发展带、产业发展带，依托东江水系建设东江生态绿带。五组团：中部都市经济组团、东部现代农业组团、西部水产业组团、北部生态经济组团、南部产城融合组团。
优化“县级中心城市—县级一般城市—重点镇—一般镇”城镇体系建设。明确各级城镇功能定位和发展重点。强化县级中心辐射带动能力，支持重点镇专业化、特色化发展。推动产城功能融合，促进人口集聚、产业集中、功能集成，形成布局合理、分工有序、协调发展的城镇发展新格局。

县级中心城市。包括中心城区（含老隆镇和佗城镇）和宝龙新城（含登云镇和通衢镇），是龙川县的政治经济文化中心，承担行政管理、现代服务、文化交往和产业发展等核心功能。

县级一般城市。麻布岗镇，是承担和支撑核心功能拓展的主要平台，是县域北部综合服务和旅游集散中心。

重点镇。包括鹤市镇、铁场镇、龙母镇、车田镇、赤光镇，是带动周边发展的重要节点，因地制宜发展工贸、农业、文旅等特色产业。

一般镇。包括细坳镇、贝岭镇、上坪镇、黎咀镇、岩镇、新田镇、廻龙镇、田心镇、黄石镇、四都镇、丰稔镇、义都镇、黄布镇、紫市镇，重点满足周边城乡居民的基本公共服务和就近就业需求。

加强乡镇空间发展分类引导。结合城镇体系定位，对各类乡镇实施差异化发展指引，推动各镇立足资源禀赋，走特色化、差异化发展路径。
老隆镇为龙川县的集中建设区，是县域的政治、经济和文化中心，是交通枢纽、特色产品商贸、旅游集散中心，新兴产业中心，生活服务中心，承担综合职能的现代化城镇。

佗城镇为龙川县的集中建设区，承担县级文化旅游功能，以“秦汉岭南第一古镇”为定位，构建“一山一城一水”格局，活化文化资源，加强古城保护利用，争创中国历史文化名城。同步发展特色农业与新兴产业，严守生态保护红线，推动城乡融合发展。

登云镇为龙川县生态新城中心，现代化工业城镇，是承接粤港澳大湾区产业转移的“南部产业集聚走廊”核心节点之一；围绕“产城融合、城乡融合”主线，完善圩镇服务配套，推动特色农业与休闲文旅融合发展，严格限定生态涵养区开发强度。

通衢镇为龙川县生态新城的重要组成部分，现代化工贸型城镇；是承接粤港澳大湾区产业转移的“南部产业集聚走廊”核心节点之一，以宝龙新城为核心，完善生活配套服务，打造公共服务设施齐全、生态环境优美的宜居城镇。

麻布岗镇为县级一般城市，综合服务型特色镇；县域北部综合服务和旅游集散中心。承担北部商贸物流职能，发展农副产品加工、文化旅游服务及商贸服务。

鹤市镇为龙川县重点镇，推动建设成商贸特色小镇、河源市农产品供应基地、国家农业公园。深化农文旅融合发展，推动产业转型，发展高效农业，打造县域东南部商贸集散基地。

铁场镇为龙川县的重点镇，县域中东部门户镇，历史商贸重镇。以商贸、农产品生产加工、循环经济、生态旅游、红色旅游等产业为主导，推动建设成公共服务设施齐全、生态宜居宜业的城乡统筹城镇。

龙母镇为龙川县重点镇，县域东部枢纽镇，商贸型城镇，辐射铁场镇、田心镇。依托交通区位与农业资源优势，推动现代农业高效发展，推动建设粮食生产加工基地。

车田镇为龙川县重点镇，县域中西部商贸中心城镇，北部生态旅游目的地。重点擦亮“车田豆腐”品牌，建设豆腐产业园，推动产业标准化、规模化、品牌化，打造农文旅综合性园区，建设山水特色、田园风光的生态宜居小镇。

赤光镇为龙川县重点镇，生态宜居型中心镇，山水生态型城镇；推动打造以枫树坝省级自然保护区为依托的龙川县北部生态旅游目的地。依托省级油茶产业园，发展特色农业与农产品加工，建设环境优美、服务完善的生态宜居镇。

细坳镇为龙川县一般镇，生态农业专业镇，红色生态旅游宜居城镇。依托毛竹资源及毛竹初加工产业基础，打造以毛竹产业为主的生态农业专业镇；结合中央红军苏区食盐储运中转站旧址、李云山故居等红色革命故地，发展红色文旅以及生态观光，完善基础设施建设，建设北部红色生态旅游宜居城镇。

贝岭镇为龙川县一般镇，现代生态农业专业镇，生态康养旅游型城镇。重点发展专业化林果、水产、桐油等现代生态农业；依托生态山水与红色文化，推动“享康养、赏山水、品文化”融合发展，加强与麻布岗镇协同联动。

上坪镇为龙川县一般镇，商贸中心城镇。依托北部地区水果种植产业基础，结合红色文化资源与生态旅游潜力，发展商贸流通与乡村旅游。
黎咀镇为龙川县一般镇，商贸型城镇。依托珍稀矿泉水资源，做强水经济与康养产业；结合非遗与生态资源，发展“非遗+生态+休闲+研学”新业态，打造生态农业、农产品加工、休闲观光、城镇服务综合发展的特色镇。

岩镇为龙川县一般镇，特色旅游小镇。立足“农产品供应基地”定位，以“生态岩镇、古村乡韵、百里野果、百坊小镇”为策略，充分依托青龙湖（枫树坝水库）生态本底和山池古村文化，打造集旅游接待、农品展销、休闲康养、文化体验、交通集散于一体的农文旅融合镇，实现从“过境地”向“目的地”转变。

新田镇为龙川县一般镇，北部生态旅游目的地，山水生态型城镇。依托东江上游流域、大岭县级森林公园，发展生态林业与田园观光；以特色农业与农产品加工为基础，建设生态宜居特色镇。

廻龙镇为龙川县一般镇，旅游特色小镇。以“山、水、林、田”为载体，大力发展文旅康养、田园观光，打造以生态旅游、红色旅游为特色的旅游目的地。

田心镇为龙川县一般镇，省级“百千万工程”第二批文旅特色典型镇。依托霍山风光、畲族风情及千年古迹，以科技兴农强基、农文旅融合赋能为核心，培育优质农产品品牌，活化畲乡民俗与红色人文业态，推动生态观光、民俗体验、农品集散融合发展。

黄石镇为龙川县中部地区一般镇，生态旅游型城镇。依托滨江风貌与田园风光，发展油茶、优质桃李等特色农产品，完善旅游配套设施，建设现代宜居生态旅居胜地。

四都镇为龙川县一般镇，“东江水韵”示范带建设区域。统筹开发滨江景观节点，完善休闲配套设施，依托油茶产业推动农文旅融合发展，打造集生产、休闲、宜居于一体的功能片区。

丰稔镇为龙川县一般镇，农贸型城镇。加强农业规模化建设，打造集农业集散、农产品加工、农业旅游观光为一体的生态农业产业链；规划建设龙川县农产品加工基地。
义都镇为龙川县一般镇，高山茶叶品牌小镇，中药种植基地。以乡村旅游、农产品贸易为主导，推动茶旅文康融合发展，建设生态休闲旅游镇。
黄布镇为龙川县一般镇，生态文旅小镇、红色文化旅游示范点，河源市生态农产品基地。以乡村旅游、农产品贸易为主导，建设生态休闲旅游镇。

紫市镇为龙川县一般镇，生态农旅特色镇，河源市生态农产品供应和集散基地，国家农业公园。依托生态优势，深化农文旅融合，发展森林康养、党史学习教育、侨乡文化等主题化体验线路，建设龙川、五华、东源三县边界生态农产品集散地。
构建镇村片区化组团式建设发展体系。遵循“美丽环境—美丽产业—美丽生活”的发展逻辑，以环境整治为基础、以产业振兴为动力、以民生改善为目的，打破传统以单个镇、村为单元的分散发展模式。通过交通连接、资源整合、产业协作等方式，推动若干位置相邻、功能相近、产业相联的镇村组成片区，推进环境连片整治、产业连片发展、组织连片共建，实现互融互促、互利共赢。重点打造老隆-佗城产城融合片区组团、四都－丰稔城郊经济片区组团、麻布岗－上坪生态康养片区组团、龙母-田心-铁场农文旅体片区组团、老隆-登云-通衢-鹤市工业发展片区组团、黎咀-黄石－龙母水经济发展片区组团等多个功能互补的组团。推动从单一典型引领向区域整体联动的跨越，带动全域风貌、产业、民生发生系统性跃升，为“百千万工程”实现“五年显著变化”提供坚实支撑。
 加快农业农村现代化进程

保障粮食和重要农产品稳定安全供给。坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，巩固撂荒耕地复耕复种成果，加快推进高标准农田建设，实施田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护等工程，力争到2030年高标准农田建设质量稳步提升。稳定粮食播种面积，确保完成市下达的粮食播种面积和总产量目标。深入实施粮食综合生产能力提升工程，建设优质水稻大县。力争到2030年，全县粮食综合生产能力达到24.35万吨。持续实施“藏粮于技”战略，加强粮食和重要农产品种业技术研发，推动育繁一体化发展。大力推广良种良法配套、农机农艺融合，加快先进农机装备的推广应用，提升耕、种、管、收全程机械化水平，探索集成应用物联网、大数据技术在粮食生产监测、精准作业等领域的集成应用。构建多元化食物供给体系，充分利用山地丘陵资源，科学发展林下种植、林下养殖。健全粮食和重要农产品市场监测预警体系，增强稳市场、保供应能力。
大力发展现代高效农业。推动优势产业提质扩规。加快油茶、丝苗米两个省级现代农业产业园扩容提质，持续推动油茶、丝苗米、茶叶等优势农业产业扩规增效，推进优质农产品基地建设。深入开展农产品加工质量提升行动，推进精深加工，加强全链条服务监管，提高农产品质量安全水平。做好“土特产”文章。聚力打造“龙川山茶油”“龙川大米”等区域公用品牌，完善产品标准体系，推动精细化基地建设与数字化溯源管理。延伸产业链条，做优做强龙头企业，健全利益联结机制，推动产业规模化、融合化发展。积极融湾融深，拓宽销售渠道，推动土特产与文旅产业深度融合，实现“以旅促产”。拓展多元化农业生产体系。践行大食物观，构建“粮经饲统筹”、农牧渔协同的现代农业结构。加快发展设施渔业，推广陆基圆池水产养殖模式，支持工厂化循环水养殖项目建设。积极发展生态渔业，建设县级生态渔业核心园区，推广“以渔控藻”等生态养护模式，打造“龙川生态鱼”区域公用品牌。推动“渔旅融合”，发展休闲垂钓、渔业科普等业态。积极争取畜禽产业及猪、牛养殖项目落地。健全农业经营体系。巩固和完善农村基本经营制度，扎实推进农村土地二轮延包工作。发展农业适度规模经营，探索推广供销配送制，积极培育适应小农户需求的农业社会化服务主体。培育壮大“企业+合作社+农户”新型农业经营主体，促进小农户融入现代农业发展轨道。
加快培育壮大县域产业。立足县域资源禀赋、区位特点和现有产业基础，优化产业统筹布局，推动资源要素高效集聚。推动现有产业园扩容增效，强化技术扩散与品牌共建，探索建设现代种业、加工服务、设备装备等功能性产业园，促进乡村产业全链条融合、全环节升级。深化一二三产业融合，紧扣“粮头食尾”“农头工尾”，实施农产品精深加工攻坚计划，依托特色农业发展探索发展预制菜等新业态，推动农商直供基地与电商云仓建设；积极引导和支持加工企业提升技术、创优品牌，推动加工环节向高附加值跃升。推动产业链纵向延伸，建立“农业+文旅+康养”多产业联动发展机制，探索“生产－加工－体验”融合模式，打造农文旅融合新业态新产品。深化本地产业与外部高端资源的对接耦合，引入大湾区先进生产标准与管理体系，系统性提升县域产业的核心竞争力。
提升乡村建设水平。推动整体风貌连线连片提升，构建全域统筹、特色鲜明的乡村风貌体系，加快推进美丽圩镇建设。深入推进“东江水韵”“霍山红印”“古邑新川”连线成片乡村振兴示范带建设，谋划推动“东南五镇”（通衢镇、鹤市镇、紫市镇、登云镇、黄布镇）示范带建设，全力构建“点上有精品、线上有风景、面上有形象”的发展格局。开展农房风貌提升攻坚，管住增量、改造存量，编制乡村风貌导则。着重抓好高铁、高速、国道等重点区域沿线风貌管控提升，推动形成协调有序、特色美观的城乡整体风貌，提升省际边界整体风貌。持续打击违法建设行为，建立动态巡查机制。建设宜居宜业和美乡村。巩固提升典型村建设成果，做好新一批典型村培育工作。优化乡村功能和空间布局，深入实施人居环境整治提升行动，突出抓好“三大革命”和“六乱”整治。保障“户收集、村集中、乡镇转运、县处理”的农村生活垃圾收运处置模式运行，推动全县行政村基本实现户收集、村集中，24个镇实现生活垃圾转运并实行无害化处理。建立农村卫生环境保洁长效机制，强化农村生活污水治理设施运维管理，健全“政府主导、部门监管、专业运维”的体系。建立现代乡村治理机制，提高乡村管理水平。推进镇村基础设施建设，大力推动农村客货邮融合发展，推进农村供水“三同五化”改造提升。

探索农村集体经济实现方式。构建产权明晰、分配合理的农村集体经济运行机制，探索资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等多样化发展途径。培育壮大强村公司、富民工坊等新型经营主体，提升产业联农带农能力，做好扶持发展新型农村集体经济项目。建设县级富民工坊数字资源平台，深化“强村公司+富民工坊”融合发展，健全“企业+工坊+农户”利益联结机制，形成可复制推广的县域富民工坊发展模式。推动农村产权流转交易市场建设，健全农村集体资产、资源、资金监管和服务机制。完善村集体经济收入监测机制。开展历史合同专项整治，深化“三资”专项治理。引导和规范社会资本有序投资农业农村。

统筹推进农村综合改革。创新富民乡村产业发展机制。强化农村集体经济组织与合作社纽带作用，探索“社会资本+村集体”合作模式，完善股份合作、订单农业等长效收益联结机制。创新数字乡村发展机制。探索建设农业农村大数据平台，拓展生产监测、智慧物流等应用场景。推进镇街、村居便民服务中心提档升级，发展“互联网+便民服务”，构建线上线下协同的服务体系。创新乡村人才振兴机制。打造多层次乡村人才发展梯队，深入推进“十带百坊千创客”培育行动，实施新型农民数字素养提升计划。激励村干部担当作为，引导乡贤、返乡青年参与乡村治理。吸引大学生返乡创业就业，用好“返家乡”“易展翅”等平台，为大学生提供实践岗位。吸引城市专业人才通过技术指导、项目合作服务乡村。创新乡村治理机制。强化党组织核心作用，提升自治、法治、德治效能，因地制宜推动“三美”家庭建设，探索“党建+网格化+数字化”乡村治理模式，创新村民议事协商形式，健全“一事一议”决策程序，激发农民参与主动性。

健全防返贫动态机制。完善动态监测体系。重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等导致基本生活严重困难户的收入支出、“两不愁三保障”及饮水安全状况等，实行“村排查、镇复核、县研判”三级响应机制，确保风险识别零遗漏。强化分层分类精准帮扶。综合考虑困难原因、困难程度以及发展能力，明确低收入人口分类标准，做好分类帮扶，实现“保底线、防风险、促发展”有机统一的精准帮扶。提升内生发展能力。推动从“输血”向“造血”根本转变，支持发展家庭农场、农民合作社等新型经营主体，推广产业共建、产业带富等联农带农机制，拓宽就近就业渠道，确保有劳力脱贫人口收入增速不低于农村居民收入增速。

	专栏2：农业农村现代化重点项目

	保障粮食和重要农产品稳定安全供给：龙川县高标准农田建设项目等。

健全现代乡村产业体系：龙川县现代农业产业融合发展基础设施建设项目（一期）、龙川万亩粮田智慧高效生产示范基地及现代农业托管服务中心建设项目、龙川县车田豆腐产业园等。

实施乡村建设提标活动：“古邑新川”乡村振兴示范带、“霍山红印”乡村振兴示范带、“东江水韵”（一期）乡村振兴示范带、“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带、龙川县“百千万工程”民生补短板项目（一期）等。


 优化城乡融合发展机制

深化“百千万工程”实施效能。以“五个大抓”（抓产业发展、抓新型城镇化建设、抓城乡风貌提升、抓改革创新、抓社会力量参与）为重要抓手，因地制宜推进典型镇村培育工作，构建“精品示范—提质升级—基础达标”镇村发展梯队，实行差异化政策支持。持续巩固典型镇建设成果，在现有基础上开展现代化典型镇建设，推动产业提能、设施提标、服务提质、风貌提韵、治理提效、运营提优，力争打造现代化典型镇省级样板。按照小城市标准规划建设一批中心镇，壮大特色产业，加强基础设施建设，增强公共服务供给，提升人居环境，全面推动镇域经济承载能力。推动麻布岗中心镇试点建设，加快提升要素集聚、产业承载和人口吸引能力，打造县域就近转移农民的有效载体、联城带村的关键节点。积极争创省级“百千万工程”专业镇。探索建立圩镇和乡村建设运营动力机制。谋划实施一批“百千万工程”领域和民生领域“微改革”项目，努力形成具有龙川特色的改革品牌。
强化乡镇联城带村节点功能。实施乡镇分类提升计划，提升中心镇规划统筹、资源整合效能，提升产业承接和公共服务辐射能力。健全“县级中心城市—县级一般城市—重点镇—一般镇”联动机制，推动基础设施共建、产业协作和应急协同。推行“强村带弱村”结对发展模式，整合村级资源集约利用。将“一镇一IP”融入美丽圩镇“七个一”建设，打造一批特色鲜明、功能完善的美丽圩镇。系统谋划、整体推进镇村片区化、组团式发展。通过推动环境连片整治、产业连片发展、组织连片共建，促进区域要素联动与功能协同，着力形成互融互促、互利共赢的发展新格局。

畅通城乡要素双向流动。深入开展“央企助力”“百会助百镇万企兴万村”“双百行动”等行动，引导各类资源要素向乡村流动。深化人才流动机制，完善“乡贤回乡”激励机制，持续开展“三支一扶”项目，为基层输送急需紧缺人才。优化资金要素配置，创新县域投融资机制，推动财政“补改投”改革扩面提质，支持国企承接更多专项债券项目，壮大县域国企实力。强化技术协同赋能，推动科技成果“入县达镇”，构建城乡一体化信息服务平台，促进数据要素与城乡产业深度融合。健全要素市场化流通体系，依托“百千万工程”深化城乡资源对接，引导城市资金、技术、人才向乡村流动，推动乡村生态、文化资源与城市市场高效衔接。鼓励社会资本参与乡村产业及基础设施项目。协同推进全域土地综合整治与集体经营性建设用地入市，探索县域宅基地跨村流转制度。
 推进以人为本的新型城镇化

保障进城落户农民合法土地权益。健全城乡平等的产权保障机制，深化农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”改革，规范承包地经营权流转程序，探索宅基地自愿有偿退出与置换机制，建立进城农民土地权益动态监管数据库，确保权益可追溯、可申诉。

系统推进城市更新工作。建立城市体检与更新一体化机制，依据体检成果精准实施更新项目。分类推进老旧小区改造：基础类重点消除安全隐患，推进“楼道革命”“环境革命”；完善类补齐停车充电、公共活动等设施短板；提升类建设“15分钟生活圈”，推动智慧化与特色营造。着力开展完整社区建设，通过改建闲置物业加快补齐“一老一小”服务设施，扩建公共活动空间。推进老旧街区、厂区微改造。完善城市功能设施，优化教育文化设施布局，推进路网与慢行系统建设，改造老旧管网，治理内涝点，建设智慧停车场并配套充电桩。增强消防应急能力，规划布局应急避难场所。推进“平急两用”公共基础设施建设。强化历史文化保护与活化，严格保护佗城等历史城区、街区和传统村落，推进历史建筑修缮利用，禁止大拆大建，推动非遗与文旅融合。创新实施机制，构建“规划—项目—资金”闭环，统筹运用各类资金，推行存量用地整合、容积率奖励等政策，保障更新项目落地见效。

推进城乡基础设施一体化。构建全域覆盖、互联互通的现代化基础设施网络，编制城乡基础设施“一张图”，推动供水、供电、通信等设施向乡村延伸覆盖，推行“县域统管、分级维护”模式，推动实施城乡基础设施数字化改造。

实现基本公共服务均等化。缩小城乡公共服务差距，建立“常住人口+需求缺口”服务资源配置动态监测机制，推动县级优质学校、医院与乡镇机构组建教育共同体、医共体，制定城乡统一的基本公共服务设施配置标准和服务规范，完善异地就医结算、社保跨区转接等便民机制。
	专栏3：新型城镇化重点项目

	推进以人为本的新型城镇化：龙川县新型城镇化建设项目、龙川县县城社区基础设施改造、老旧小区改造（三期）项目、龙川县田心镇全域基础设施补短板项目等。


第五章 加快构建现代化产业体系 推动实体经济高质量发展
龙川县坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，构建“2+N”现代产业体系（“2”指印制电路板（PCB）、潮玩体育两大主导产业，“N”指水产业、装备制造等多个特色产业），系统推进农业产业升级、制造业智能化、文旅融合、印制电路板集群发展和未来产业布局，强化园区载体支撑，构筑特色鲜明、优势突出、绿色低碳的县域现代化产业体系。
 提质增效传统产业

推动现代农业提质增效。聚焦“山茶油、丝苗米+特色品类”产业布局，向前延伸种业生产，向后拓展精深加工，推进产供销一体化，深化“源头水、丝苗米、高山茶”等特色农副产品品牌效应，推动建立区域标准和产业分级分类体系，提升农产品附加值与市场竞争力，打造面向大湾区的“菜篮子、果盘子、米袋子、茶罐子、水缸子、油瓶子”等绿色优质食品供应基地，拓展湾区市场。做优丝苗米全产业链。以省级农业产业园为核心，主推高产优质丝苗米品种，推广规模化种植，探索培育高附加值精深加工产业链条，打造区域公共品牌，积极拓展稻田观光、农事体验等新业态。做强油茶产业集群。强化政策保障与金融扶持，推动油茶产业科研攻坚与技术升级，提升标准化、规模化水平。建立健全严格的质量标准与追溯体系，推动加工技术升级。规范“龙川山茶油”地理标志保护管理，推动龙川山茶油打造市域级区域品牌，构建“区域公共品牌+企业品牌+产品品牌”品牌矩阵，形成“平台+企业+产品”价值链和可持续的运营机制。全方位提升龙川山茶油品牌影响力和市场竞争力；谋划以麻布岗镇、黄石镇、义都镇、赤光镇为核心，构建油茶特色体验业态，深度挖掘品牌文化，以“龙川山茶油”为“龙川手信”代表，以健康饮食风尚为切入点，探索健康消费、银发经济、母婴市场新增长点，开展精准营销与系列推介，推动三产融合，实现全产业链优化与高质量发展。

全力推进水产业发展。以国有企业为核心，联动民营企业，整合盘活霍山矿泉水、冰约泉等县域内现有的水资源与资产。推动水企业从单一生产向品牌建设、品质提升和渠道拓展转型。加强水源地保护，建立严格的质量控制体系，深入挖掘“源头水”生态价值与文化内涵，共同塑造具有区域影响力的饮用水品牌。实施“龙川好水”品牌提升计划，推动矿泉水、山泉水产品通过绿色食品、有机食品认证，拓展大湾区高端市场。推动水产业与康养业态深度融合，依托温泉资源开发药浴、理疗等特色康养产品，延伸产业链价值。

深化以潮玩体育为代表的现代轻工纺织业模式升级。以丹尼玩具等龙头企业为引领，深化与知名品牌合作，推动创意玩具产业向IP引领、数字赋能转型。支持企业由贴牌代工向自主品牌转型，开发原创IP或联动热门IP，深入挖掘本土文化资源，开发特色文化盲盒系列产品，构建“线上内容引流+线下场景体验”营销体系，提升产品文化附加值。布局“体育+”融合发展，推动优艺体育、兴莱鞋业等制造企业提质升级，依托“村BA”等赛事带动本土产品销售。依托“龙头企业+国企+乡村富民工坊”OEM等代工厂模式，助力企业增资扩产。鼓励企业应用智能化设备，发展个性化定制，推动产业跨界融合，培育品牌化、精品化、具有高辨识度的中高端产品体系，力争到2030年，全县现代轻工纺织产业产值达到60亿元以上。

大力发展精密制造与基础材料特色配套产业集群。聚焦精密五金、塑料制品等基础制造领域，推动智能化技术改造与工艺升级，提升产品精度和附加值。强化与印制电路板等主导产业的协同，构建区域内供应链协作体系，拓展产品在新能源汽车、高端装备等领域的创新应用。

培育壮大文旅产业。构建“南城中山北湖”全域旅游发展格局，以“百千万工程”为抓手，推动历史文化、生态资源与旅游产业深度融合。创新发展周末经济、草坪经济、夜市经济等新业态，丰富文旅消费场景。推动“文旅+体育”融合，引入“村BA”等特色体育赛事活动。加强特色文旅IP培育与运用，推动非遗工坊与文创企业合作开发特色IP衍生产品，以文化IP赋能产品附加值，培育文旅消费新增长点。

优化矿产资源开发与利用。推动传统采矿产业绿色转型，加强资源精深加工和循环利用，提升产业附加值，同时探索稀有金属在未来产业中的应用潜力。

	专栏4：传统产业提质增效重点项目

	1.推动现代农业提质增效：龙川县域副中心农林产业园建设项目、龙川县鹤市镇现代农业产业基地及配套设施建设项目、油茶产业发展项目、高密度水产养殖项目、龙川县义都镇“一镇一园”建设项目等。

2.促进水产业整合与品牌化发展：龙川县矿泉康养建设、霍山矿泉水产业升级项目等。

3.深化现代轻工纺织业模式升级：宝龙新城片区丹尼四期等。
4.大力发展精密制造与基础材料特色配套产业集群：龙川县精密五金产品生产项目、龙川县登云产业园塑料五金制品生产建设项目、包装制品生产建设项目、龙川县包装材料生产建设项目等。

5.培育壮大文旅产业：龙川县全域旅游基础设施建设项目、龙川县义都镇龙潭开发项目、龙川县佗城康养产业项目、河源市龙川县佗城古镇（国家AAAA级景区）旅游基础设施升级改造项目、幸福新城文旅项目、枫色花海特色旅游小镇项目、枫园温泉、龙川县田心镇全域文旅基础设施补短板项目等。

6.推动矿产资源绿色开发与利用：龙川县七目嶂矿区喇叭沟矿段铅锌多金属矿开采项目、龙川县麻布岗天堂山矿区铷锡多金属矿、广东省龙川县麻布岗天堂山矿区铷锡多金属矿铷精矿冶炼加工等。


 布局培育新兴产业及未来产业

推动战略性新兴产业做大做强。实施战略性新兴产业发展工程，培育发展生物医药、新能源等新兴产业。开展新技术、新产品、新场景大规模应用行动，加快新兴产业规模化发展。做强印制电路板（PCB）产业集群。强化景旺电子等龙头企业的引领作用，巩固提升PCB产业优势，聚焦高频高速板、高密度互联板（HDI）、任意层互联板及柔性/刚挠结合板等高端产品，精准对接5G通信、人工智能服务器、新能源汽车电子等前沿领域。支持企业加强科技创新，推动技术改造和成果转化，依托合泰电子建设先进精密加工技术平台，推动产业链向芯片封装基板等高价值领域延伸，协同本地企业联合开发，积极对接大湾区企业。按照“纵向延伸、横向耦合、循环衔接”的发展路径，加快产业链上下游延伸。加强产业链招商，着力引进配套企业，精准填补关键环节，形成“龙头引领、配套协同”的产业集群生态。到2030年，力争印制电路板（PCB）产业产值突破100亿元，打造具有区域竞争力的百亿级印制电路板产业集群。培育装备制造新兴产业。以智能机器人、智能制造装备、能源装备为重点，支持瑞邦、达森、精智、远征等企业实施技术改造与数字化转型，集中攻关关键核心技术，开发高附加值产品。积极引进具备核心技术、品牌影响力和高附加值的整机、关键功能部件及核心基础部件制造企业，补齐产业链关键环节。着力引进一批工程机械、数控机床、通用零部件等领域的高附加值企业，加速产业集聚与规模提升，推动装备制造业成为我县新支柱产业。到2030年，力争高端装备制造业产值突破20亿元。
统筹“空地一体化发展”。加快构建县域级空地一体交管系统，积极探索低空物流配送、无人车物流、无人驾驶、无人机等新业态，以场景应用驱动技术转化与产业落地。围绕成熟应用场景打造市场化突破口，助力未来产业加速发展。探索构建龙川“创新实验室+多方生态”运作模式，以点带面推动低空经济、数字能源、人工智能、社会治理等领域生态建设，推动形成“技术—场景—市场”闭环发展格局。
系统推进数字产业化与产业数字化发展。加强5G网络等数字基础设施建设规划统筹，深入实施“双千兆”网络覆盖工程，谋划布局算力基础设施，推动5G、物联网向重点产业园区及乡村深度延伸覆盖，夯实全域数字化转型与数字经济发展根基。积极引育大数据、人工智能等数字核心产业，聚焦制造业、现代农业、文旅康养等领域，深入实施智能化改造，探索建设“数智工厂”，推动研发设计、生产制造、经营管理全流程数字化升级。大力发展农村电商，建设农产品溯源体系。谋划建设县域特色产业“产业大脑”及工业互联网平台，促进产业链数据互通与业务协同，支持企业利用数字技术开拓新业态、新模式。

战略布局能源产业发展。夯实清洁能源开发利用基础，积极推动绿色智慧能源系统建设，拓展“光伏+农业”“光伏+文旅”“渔光互补”等综合应用场景，促进能源与产业融合发展。推动绿电与主导产业深度融合，支持建设“全电工厂”。以近零碳发展区为引领，带动能源产业投资与产业链延伸发展。
	专栏5：新兴产业及未来产业发展重点项目

	壮大新兴产业：PCB电路板上下游产业链建设项目、龙川县年产100台新能源汽车换电机器人项目、龙川县高新技术元器件生产建设项目、龙川县线路板产品建设项目、龙川县登云工业园印制电路板三期建设项目、龙川县年产20万台隔离式防雷模组产品建设项目、龙川县电气设备生产建设项目、龙川县登云产业园区涂布生产建设项目、龙川县基板产品生产建设项目、龙川县登云产业园区智能建筑材料生产建设项目、精密部件制造项目等。

培育未来产业：龙川县“空地一体化”建设项目等。


 积极发展现代服务业

做强生产性服务业，助推新质生产力发展。优化现代物流、工业设计、科技服务、商务咨询、检验检测等领域发展，强化对制造业转型升级的支撑能力。大力发展现代物流业。推动现代物流业与制造业深度融合，完善对外运输通道网络，畅通货物流通渠道，提高物流运输效率。依托龙川铁路编组站及优越的交通区位优势，推动龙川县现代物流产业园、龙川冷链物流产业园等项目建设，着力将龙川新城打造为区域现代贸易物流节点，形成辐射粤赣闽的物流集散中心，力争纳入国家物流骨干通道。构建县域“3+N”物流枢纽体系，在县域南部、中部、北部建立一级物流枢纽，围绕县城及镇中心主街建设二级枢纽，在枢纽与主要集散中心、末端网点之间试点无人物流车，为产业导入和示范应用奠定基础，逐步支撑无人驾驶产业发展。依托物流枢纽体系建设，吸引供应链管理企业集聚，有效降低产业综合成本。提升电子商务发展水平，推动传统产业企业借助电子商务实现转型升级，加快培育电商市场主体，健全县级电子商务公共服务体系，充分发挥龙川农特产品、特色产业优势，积极发展农村电子商务。依托河源市跨境电子商务综合试验区建设，引导中小企业、内贸网店等市场主体利用跨境平台拓展海外市场。大力发展农业生产性服务业。构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，健全农技推广、农机服务、冷链物流、品牌营销等专业服务体系。以大规模农田为综合试验场，突破“人工+传统燃料动力农机”传统模式，聚焦电动化、智能化、小型化农机的应用推广，通过租赁、维护、运营打开市场，通过场景开放和模式创新吸引上游生产企业集聚，培育特色农机装备产业集群。
引导生活性服务业多样化、精细化发展。依托县域“3+N”物流枢纽体系建设，加快升级商贸流通体系。实施提振消费专项行动，发展智慧零售、体验式消费等新业态。整合现有资源，强化与河源市家政产业园联动，通过标准化培训与品牌化运营，提升家政服务品质。丰富健康养老、文化创意、体育休闲等业态供给，打造特色商业街区和社区便民生活圈，全面提升文旅康养服务能级。
	专栏6：现代服务业重点项目

	做强生产性服务业：龙川县现代物流产业园（一期）、龙川县智能物流中心、龙川县麻布岗县域副中心农副产品加工物流中心、腾天农产品智慧物流园、鑫鲜汇物流园项目等。


 筑牢产业载体支撑作用

完善产业园区规划建设。以现代专业化园区的标准推进产业园区建设，高标准、高水平完成工业园区产城融合发展研究和控制性详细规划，促进农业生产、加工、物流、研发、服务等功能深度融合。深化产城融合与配套服务，推进“六个一”工程，构建“15分钟高效工作圈”与“15分钟步行生活圈”，完善商贸文体综合配套。不断优化空间布局、产业布局、功能布局，推动生产、生活、生态深度融合发展。加强产业园区用地保障，依托全域土地综合整治，助力产业园区调整外扩；围绕园区节余用地、闲置用地、闲置厂房等低效用地开展整治退出和改造提升，为招引优质企业提供充足空间载体。

推动产业平台提质扩容。发挥“反向飞地”“1+1+X”政策叠加优势，落实好企业落地奖励、租金补贴等奖补政策，缓解企业运营成本压力，扶持企业稳步发展。高标准推进承接产业有序转移主平台建设，加快规划建设高铁新城标准厂房项目，打造承接珠三角地区“外溢”产业、增资扩产企业及外迁项目的产业集聚中心。开展“补链、延链、强链”定向招商，积极探索资本招商、平台招商、飞地招商等新模式。构建优质企业梯度培育体系，实施龙头企业培优扶强工程，力争到2030年实现国家级制造业单项冠军企业培育目标。

优化产业园区配套设施。按照“绿、畅、亮、洁、美”的要求，进一步提升园区环境质量，推动产业园区边坡整治、高速出口升级改造、园区内市政道路等项目建设。积极引入品牌企业落户双创基地，全面激发园区双创基地活力。加快规划樟塘片区路网布局，为后续项目落地奠定基础。加快扩园区域“七通一平”建设。探索建设集成化“智慧园区”数字平台，实现能源、安防、环保等设施的实时监测与智能调度。推进绿色低碳园区建设，强化生态环境准入、绿色规划引领、环境容量支撑与风险防控。
完善产业载体管理运作机制。实行“指挥部+管委会+平台公司”管理模式改革，强化管委会与平台公司协同；理顺工业园区管理体制，形成政府引导、市场配置的运营机制。加快推动县工业园开发有限公司、县工业园发展投资有限公司市场化运行，探索建立园区收益“反哺”模式，增强产业园区自主发展和持续造血能力，到2030年实现年营收2500万元以上。提升企业服务水平，落实专人跟进项目机制，加强项目建设全生命周期服务。
	专栏7：产业载体提升重点项目

	完善产业园区规划设计并推动提质扩容：深圳宝安（龙川）产业转移工业园一期二期园区配套设施完善项目、龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目、深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施项目、龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施项目等。


第六章 强化创新驱动发展战略 推动科技赋能千行百业
龙川县坚持创新驱动发展，构建市场需求导向的创新机制，搭建多层次平台，强化企业创新主体地位，培育创新梯队，完善科技金融与人才服务，为高质量发展提供科技和人才支撑。
 建立以需求为导向的创新机制

优化区域创新发展布局。立足粤赣闽省际交汇边界区域协调发展重要节点，规划建设科技创新综合体，培育智能制造、新材料等产业集群。以“双创”基地和县域创新基地为核心引擎，整合本地创新资源，聚焦技术研发、成果转化和企业孵化，打造辐射全县的创新发展中枢和策源地。高效运营龙川（宝安）科技创新中心，将其建设成为龙川对接大湾区创新要素的前哨站，建立健全“中心—飞地”之间的资源互通与利益共享机制，探索“创新研发在湾区、产业化在龙川”协同创新模式。
完善产业技术需求常态化征集与响应机制。建立“线上+线下”需求动态征集网络，精准识别产业链共性技术难题。建立县域项目管理平台，构建“企业提需求、平台汇资源、协同促攻关”闭环工作机制，推动创新资源向产业关键环节集聚。完善需求导向的项目立项与评审制度，确保财政投入精准服务于产业转型升级的实际需要，形成以市场需求牵引科技攻关的可持续发展路径。

支持组建任务型产业创新联合体。鼓励链主企业牵头，联合产业链上下游企业、高校及科研机构，组建以解决行业共性技术问题为导向的创新联合体。重点支持联合体开展关键技术协同攻关、共享研发成果与检测资源。通过建立知识产权共享、风险共担、收益合理分配的合作机制，推动形成产学研用深度融合的创新格局。在项目申报、人才引进、平台建设等方面提供配套支持，强化联合体可持续发展的制度保障。

打造新兴产业县域创新技术试验场。系统布局高价值场景创新与新技术应用，围绕智慧农业、绿色能源、数字文旅、智慧物流等龙川特色领域，分类梳理龙川“新技术、新场景、新模式”应用清单。建立场景从需求挖掘、资源对接、落地运营到效果评估的全流程工作机制，推动新技术、新模式在特色场景中验证与应用。通过小切口优质项目带动产业升级，探索形成“技术突破—场景验证—产业应用—体系升级”的闭环路径，培育县域发展新动能。

推动适用技术普及与数字化能力提升。制定重点领域新技术应用推广计划，引导企业在生产制造、供应链管理、客户服务等环节应用AI工具、物联网、大数据等适用技术。深入推进数字龙川建设，促进数字经济与实体经济深度融合，支持数字技术在采矿、机械、家具、电网、医疗等行业领域开发运用，促进人工智能与科技创新、文化建设、民生保障、社会治理相结合，全方位赋能千行百业。将新技术通识教育与工具使用培训纳入干部培训、职业教育和中小学科学教育体系，提升全社会运用现代化技术工具的能力水平。

 搭建多层次创新平台

围绕主导产业，构建“产业创新研究平台+特色产业研究平台+专业实验平台”三级创新载体。

提升现有创新平台服务效能。聚焦我县现代产业体系布局，加快建设专业化产业创新研究平台，发展壮大现有国家级双创示范基地、国家级众创空间，争取更多国家级科创平台落地，探索建设“科创飞地”，对接大湾区科技创新资源，建立跨区域协同创新平台，打造粤港澳大湾区科技成果重要转化承接地。探索建立平台绩效评估与激励机制，引导其围绕本地产业需求开展技术诊断、创新咨询等公共服务。
规划新建县域产业研究平台。围绕油茶、南药、丝苗米等特色产业创新发展需求，整合产业链上下游企业、高校院所等资源，组建地方产业创新联合体，强化“基础研究+技术攻关+成果产业化”全链条创新能力。聚焦龙川新城开发建设，规划建设科技创新综合体，做大做强龙川产业园区，培育智能制造产业集群，打造龙川新城创新经济带。推动平台与产业链企业建立稳定合作关系，开展共性技术研发与成果推广。鼓励平台通过技术服务、成果转让、共建研发机构等方式实现市场化运营，推动地方特色产业向价值链高端延伸。
推进现有专业实验平台技术升级。争取国家级科创平台分支机构、省重点实验室布局，支持各类实验室、新型研发机构、工程研究中心、企业技术中心等建设，协助对接各类高等院校、科研院所，推动产学研用深度融合。深入实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业，建设“数字龙川”。
 加快培育创新主体

实施创新型企业梯度培育计划。强化企业科技创新主体地位，实施创新型企业梯度培育计划和高新技术企业树标提质行动，针对不同发展阶段企业的特点与需求，提供差异化、精准化的政策支持与服务保障。提升创新型中小企业技术融合和应用能力，支持专精特新中小企业突破关键核心技术，引导专精特新“小巨人”企业提升数字化创新服务能力，鼓励龙头企业和链主企业牵头组建创新联合体。
激励企业加大研发投入。引导企业加大科研投入，加强校企合作与成果转化，加快培育高新技术企业、科技型中小企业，建设省市级工程技术研究中心等创新平台。同时，围绕省、市各类科技计划支持重点，支持企业谋划申报创新能力提升项目，推动关键核心技术攻关，以项目带动提升制造业科技创新能力，促进新质生产力加速发展。通过技改补贴、研发费用加计扣除等政策，支持企业加大研发投入。力争到2030年，每万人口高价值发明专利拥有量达2.2件。
大力促进科技金融服务发展。完善科技金融服务体系，鼓励金融机构持续创新科技信贷、科技保险、科技担保等金融产品和服务。推动建立政府引导、市场参与的科技风险投资机制，建立创新项目库，引导社会资本投入，依托产业发展基金孵化科技型中小企业。

 充分激发人才活力
完善引才聚才机制。以龙川新城建设为契机，建立区域人才改革试验区。推进县域人才集聚平台建设，发挥创新平台载体作用，继续做好博士工作站遴选工作，引育一批硕博士人才、企业经营管理人才和专业技术人才。深入推进“百万英才汇南粤”行动计划，强化“人才飞地”运营管理。加快推进中央农村综合性改革试点人才平台项目，推动乡村振兴人才驿站建设，聚焦政策制定、平台搭建、服务保障，优化柔性引才机制，释放人才潜能。完善科技特派员工作体系，健全科技特派员服务“菜单式”供给和“订单式”需求对接机制，为现代化农村产业高质量发展提供强有力的人才支撑。健全人才服务保障体系，围绕人才引进后的居住、生活、发展问题，整合政策与服务资源，提供“一站式”、精准化的人才服务，确保人才引得进、留得住、用得好。

加强本土人才培养与使用。深化产教融合、校企合作，打通高校、科研院所和企业人才交流渠道，以幸福新城建设新校区为契机，充分发挥县技工学校等职业院校培育人才的主阵地作用，为产业发展提供更多应用型、技能型人才。加快实施技工院校“强基培优”计划和达标工程，深化工学一体化技能人才培养模式，建设一批省级优质重点专业和优质培育专业。把握“双百行动”契机，开展系列人才培训。实施企业家培养计划，提升企业经营管理水平。完善继续教育体系，支持专业技术人才知识更新和技能提升。

完善人才储备与激励机制。完善青年创新人才发现、选拔、培养机制，保障青年科技人员待遇，夯实高技能人才培养基础，创新培训模式。加强与高校合作，共建大学生实习实践基地。完善青年人才成长通道，为县域创新发展储备后备力量。探索建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。鼓励企业实行股权激励、分红激励等中长期激励方式。选树宣传创新先进典型，营造尊重人才、崇尚创新的社会氛围。
第七章 构建现代化基础设施体系 夯实高质量发展基础支撑
龙川县坚持基础设施先行，统筹存量与增量、传统与新型基础设施发展，打造综合交通网、水安全保障系统、绿色智慧能源体系，构建系统完备、智能可靠的基础设施体系，全方位支撑龙川高质量发展。
 构建综合立体交通系统

加强对外通道畅通工程。完善通达大湾区的高快速铁路，推进广州至河源高速铁路、河源（龙川）至汕尾铁路、韶关至龙川铁路等项目建设，主动融入大湾区的辐射带动，推动龙川由交通节点向区域性枢纽转型。强化高速公路与县城、中心镇、产业园、交通枢纽、重点景区的衔接，加快推动特色服务区项目建设。协助省级部门加快推进东江航道扩能升级工程，将东江打造成粤东北绿色示范航道，推动内河航运与县域产业布局协调发展。推进龙川港区码头规划建设。有序推进河源龙川通用机场规划建设。
优化提升城乡交通网络。优化县域公路路网结构，加快骨干路网建设，加速普通公路提档升级改造。有序推进县城二级道路及其配套设施建设，逐步提升县城二级道路比例。提升县域普通国省道干线通行服务能力，畅通县城到高速公路出入口、重点产业园区、所辖镇街等重要节点的路网，增强主骨架网络的通行能力与服务效率。着力提升农村公路管养标准与运营服务水平，强化中心城镇与乡村地区的交通连接，推动交通基础设施与产业布局、旅游资源开发深度融合。

高质量推进“四好农村路”2.0版建设。按照“一镇一方案、一村一路、多路成网、多村连片”规划，围绕“县域大循环、镇域小循环、村级微循环”的建设目标，实施农村公路“八大提升行动”。逐步构建镇与高速公路互通、县城通邻近镇、镇通邻近村、村与村之间的镇域“半小时交通圈”，基本实现县道三级以上公路比例达70%，行政村双车道“村村通”，各镇有5公里以上的美丽农村路，实现美丽农村路串点成线、成环成网。
 建设绿色智慧能源系统

推进清洁能源开发利用。推广分布式光伏发电，支持在工业园区厂房屋顶、公共机构建筑、商业设施及符合条件的农村居民屋顶建设分布式光伏项目，鼓励各类社会主体投资建设，探索推进配套智能监测与运维平台建设，提升发电效率与并网消纳水平。因地制宜发展生物质能，科学评估县域生物质资源禀赋与分布，探索建立覆盖收集、储存、运输、预处理到能源化利用的规范化、规模化产业链条，强化项目全过程环境监管，确保污染物达标排放与资源化利用。积极扩大天然气利用规模，推进天然气与多种能源融合发展，全面推进天然气在各领域的高效利用。
推动电力基础设施提质扩容。构建充电基础设施体系，科学布局新能源汽车充电网络系统，明确公共、专用、居住地充电设施的分级分类建设目标与空间布局，积极申报充换电设施补短板试点县，加快超级充电站接入，推动老旧小区电网增容改造。同步强化主网建设，提升农村电网供电能力，解决电压不足、供电不稳问题；新增主网布点，优化电网架构，提高输电能力和稳定性，并按照小城市标准推动电源端到负荷端的高效协同。加快电力设备智能化改造，拓展设备状态监测、电网灾害感知等应用场景，实现预测性维护。健全电网规划建设制度，加强远景饱和负荷预测与目标网架规划，完善相关法规，实现“依法建网”，简化优化审批流程，鼓励社会资本参与投资运营。
布局新能源及新型储能基础设施。开展县域电网承载能力与新能源消纳潜力评估，科学规划储能发展规模与布局，鼓励“新能源+储能”一体化开发模式，着力推动龙川县宝龙综合能源服务站、幸福新城综合能源服务站以及7个暂无加油站偏远乡镇的规划布点建设。推进霍山独立储能电站建设，高效发挥其调峰、填谷、储能等作用，保障电力系统安全稳定运行，促进新能源大规模发展和消纳利用，为构建新型电力系统提供坚实支撑。构建与新能源发展规模相匹配、技术多元、布局合理的新型储能系统，提升电网接纳能力和运行安全。

构建龙川新城零碳能源生态体系。立足龙川县清洁能源资源禀赋与交通枢纽优势，构建城乡一体、多能协同的零碳能源生态体系。重点推动“源网荷储”协同发展：最大化开发本地可再生能源，推动分布式光伏建设；推进智能配电网升级与交直流混合微电网建设，提升电网柔性调节能力；推广终端用能电气化与高效化，加强需求侧响应与柔性负荷调控；配置多类型、高可靠储能系统，推动分布式储能聚合与电动汽车应用。依托数字能源基础设施与智慧能源管理平台，探索“绿电聚连”等新型交易与运营模式，实现绿电高效消纳与多方普惠，打造零碳园区、绿色乡镇、低碳社区、交能融合四大场景。
 健全水利基础设施体系

推动防洪排涝网建设。健全防洪体系，以建设与龙川县高质量发展相适应的防洪减灾网为目标，构筑“一主单翼多支，上蓄中防下泄”的防洪工程总体布局。持续推动全县堤防达标加固建设、中小河流治理、山洪沟治理、蓄水工程（山塘、水库）除险加固和消除安全隐患等项目建设，持续开展“千塘万渠清淤”活动，不断提高河道行洪能力；加强非工程措施体系建设，推进山洪灾害调查评价成果应用工作，充分利用调查数据把监测预警平台进一步延伸到镇级，进一步提升预警功能和预警时效，修订完善县镇村山洪灾害防御预案、山塘水库防洪、抢险、安全管理等预案，不断提高应急响应效率。
推动城乡供水网建设。秉承“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，科学规划水资源的开发利用，全面提升城乡供水安全保障能力，促进水资源与经济社会发展和谐共生与可持续繁荣。以联网、补网、强链为供水保障工程建设的核心要务，紧密围绕水网的主干架构与关键脉络，着力贯通并优化骨干输水通道，疏通区域干支水系，切实增强蓄水调节能力和科学配置内外水资源，构建“多源互济、互联互通、高效协同”的城乡供水网络。大力推进枫树坝青山湖直供水建设项目，完善县城供水体系建设、新建新城供水工程和完善县城供水管网，建设县城应急备用水源，新建上板桥水库应急供水工程。完善农村供水体系，开展农村供水“三同五化”工程建设。

加快灌溉排水网建设。紧扣保障粮食安全和重要农产品供给目标，统筹考虑全县水土资源、生态环境和农业发展需求，分层次、分阶段推进灌区建设与排涝设施完善。推进灌溉水源工程建设，创新工程建管机制，着力解决现有灌区设施老化、水资源利用效率低下、管理粗放等突出问题；开展灌区现代化建设和改造，重点提升耕园地灌溉率，完善灌溉基础设施配套，推动黄江灌区、高陂灌区、新村灌区、霞沙洲灌区等中型灌区现代化改造项目建设，补齐农业灌溉基础设施短板和薄弱环节；因地制宜建设或改建排涝泵站、涵闸及排涝渠道，提升排涝能力。

推动河湖生态保护网建设。以贯穿龙川县的东江为纽带，以重要湖泊水库和城镇为节点，以东江主要支流河道为廊道，构建全县生态水网体系。强化水源涵养与水土保持，加强水土保持综合监管，推进水土流失综合防治，实现有效治理与可持续保持。强化生态流量断面监控，统筹流域水资源调度管理，推进绿色小水电生态化改造，保障河湖基本生态流量。提升水生态环境质量，严格水生态空间管控，推进水生态环境综合治理，加快碧道及河流湿地公园建设，持续改善河湖环境。打造亲水空间，因地制宜推进“15分钟亲水圈”建设，打造便民宜居型、特色主题型、共富发展型三类亲水空间，完善亲水平台、游步道、滨水广场等设施，形成形态自然、流动有序、环境优美的河湖生态水网，切实增强水生态安全保障能力。推动数字孪生平台建设。在充分利用现有涉水信息化资源的基础上，结合水安全、水工程、水生态等实际需求，融合云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，聚焦“保安全，强监管”，完善和新建的龙川县互联网+河长制平台运维服务项目、龙川县水旱灾害预警平台、河源市龙川县智慧环保综合管理平台项目、环境监察能力项目、水土保持监测项目、综合监管规划项目、中小型水库安全监测设施、中型水库现代化水库运行管理矩阵的建设，不断提高预报、预警和应急响应能力。
 加速数字基础设施布局

部署优化5G网络基础设施。开展新城区域内信息基础设施专项规划编制，鼓励电信运营企业加大建设投入，推进基础通信管线、移动通信基站、光纤到户等集约化建设，实现院校和交通枢纽、商业集中区、公共活动中心等主要场所5G网络覆盖率达90%以上。实现县城、重点镇区、产业园区及交通干线5G网络连续深度覆盖，并向有条件乡村延伸。积极探索5G在工业互联网、智慧农业、远程医疗等领域的融合应用场景，释放5G网络赋能价值。

积极拓展现代物联网应用场景。探索物联网在县域设施运行管理、安全生产监管、现代农业监测、重要产品追溯等场景应用。推动物联网技术与特色产业深度融合，支持企业在生产制造、供应链管理、产品服务等环节深化应用。加强物联网数据资源整合、共享与安全防护。
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	构建综合立体交通体系

加强对外畅通工程：河源龙川通用机场、广河高铁龙川西至广州白云站段、龙汕铁路、韶关至龙川铁路、龙川北编组站铁路专用线建设项目、增设河惠莞高速公路（龙川至紫金段）新田互通出口、连（平）平（远）武（平）高速公路河源连平至梅州兴宁段高速公路、龙川县幸福路跨京九铁路桥梁工程、东江龙川至河源航道扩能升级工程、高铁新城片区－龙川西站综合客运枢纽活化等。

优化提升城乡交通网络：龙川县新城区道路升级改造工程、国道G236线龙川县城至佗城段改建工程、国道G205线龙川县登云至县城段改建工程、国道G238线龙川县龙母至铁场段改建工程、国道G236线龙川丰稔至龙川县城段改建工程、国道G236线龙川县龙母至丰稔段改建工程、国道G236线龙川县麻布岗过境段改线工程、省道S238线四都至贝岭段二级公路改建工程、省道S333线龙川县新田径塘（市界）至赤光大芬段公路改建工程、省道S341线龙川县通衢至黄布段改建工程、龙川县环东江旅游公路提升项目、龙川县幸福新城川中大道工程、龙川县幸福大桥及连接线工程、龙川县枫树坝大桥、龙川县四都大桥及连接线工程、佗城二桥、龙川县产城融合雷江路延长线建设项目、龙川县秦汉东路（雷江大道－佗城段）道路工程、环福东路、龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目群辉路、健康路、莲四路等。

2.建设绿色智慧能源系统：龙川县霍山100MW/200MWh独立储能电站项目、幸福新城电力工程、110千伏幸福输变电站项目、龙川县能源生态园垃圾焚烧发电厂项目、龙川县顺民生物质发电项目、广发新能源项目、宝龙综合能源服务站等。

3.健全水利基础设施体系：龙川县枫树坝青山湖直供水建设项目、龙川县县城东江干流右岸东江二桥至义都河口段河道整治工程、龙川县亨渡坝堤围右岸达标加固工程（一期）、龙川县新城供水有限公司水厂配套管网工程、龙川县农村集中供水“三同五化”提升改造工程、龙川县闽粤赣边五兴龙苏维埃旧址韩江流域河流治理工程、龙川县山洪沟防洪减灾治理工程、龙川县五华河幸福河湖建设、龙川县小型水库除险加固（消除安全隐患）工程、龙川县霞沙洲、新村等水库灌区续建配套与现代化改造工程、龙川县高陂水库灌区续建配套与节水改造工程、龙川县城乡供水县域统管项目、龙川县城内涝综合治理工程等。

4.加速新型基础设施布局：龙川县幸福新城公共停车场、充电桩及加油站设施建设项目等。


第八章 积极扩大内需 增强经济发展动力
龙川县坚持把扩大内需作为推动高质量发展的重要引擎，协同推进消费升级和有效投资，促进文旅新业态与优质消费空间发展，优化投资结构，服务和融入全国统一大市场，构建消费与投资相互促进的良性循环，为龙川经济持续健康发展提供坚实支撑。
 促进区域消费升级

深入推进消费品“以旧换新”工作。着力开展汽车、家电、家具家装等大宗消费品“以旧换新”行动，落实汽车报废更新与置换支持政策，鼓励购买绿色智能家电与环保家居产品。完善废旧产品设备回收网络，积极推广“互联网+回收”模式。支持二手商品规范流通与交易，有序推进废旧产品设备再制造与关键部件梯次利用，提升资源再生利用水平。通过政策引导与市场机制，推动消费升级与产业结构优化、资源节约集约利用深度融合，培育绿色消费新增长点。
加大文旅资源推介力度。着力打造“秦汉古邑”“生态龙川”等文旅品牌IP。通过提炼客家文化、红色资源、生态康养等核心卖点，综合利用主流媒体、新媒体及在线平台，开展创意策划与精准宣传，精细培育市场。举办文旅主题活动及民俗活动，并推广古城山水游、美食线路等主题线路，提升文旅品牌影响力。

优化消费支持环境。推动消费空间提质扩容，建设一批高品质的重点生产生活消费区和特色休闲饮食消费区，探索打造“景区+乡村酒店（民宿）+自驾露营地”新业态，推动创建1—2个省级以上运动自驾营地，发展休闲体育运动消费空间。推进农文旅体融合，深化游购一体，办好乡村特色文体活动，拓展消费新空间。加强消费物流、新型旅游等消费基础设施建设。优化消费环境，加强消费者权益保护，创新打造多元化消费场景，落实带薪错峰休假。
发展消费新模式新业态。大力支持消费产品创新，积极引进和培育文旅消费新场景。培育数字驱动、跨界融合的消费增长点，推动县域直播基地建设，数字赋能“农业+文旅+康养”融合消费，开发定制化体验项目。大力发展夜间经济、假日经济、赛事经济，支持发展数字消费、绿色消费、健康消费，激发消费活力。促进餐饮住宿、文化体育、健康养老、旅游休闲、家政服务等生活性服务业消费提质扩容。积极发掘银发经济潜力，大力推动“养老+行业”多元融合，丰富产品和服务供给。探索发展旅居养老、文化养老、健康养老、养生养老等新兴业态，规范引导社会力量根据市场需要有序发展中高端医疗养老机构，协同推进跨区域养老服务“旅居模式”等创新实践。“十五五”期间，力争社会消费品零售总额年均增速达到3.0%。
 积极扩大有效投资

优化投资结构。锚定“百千万工程”战略部署，聚焦龙川新城开发建设核心任务，以重点领域突破带动投资质效提升。精心谋划和储备一批符合国家导向、投资效益好、经济推动作用强的优质项目，以有效投资推动经济稳步增长。着力提高先进制造、绿色能源、数字经济等战略性新兴产业投资比重，加大基础设施补短板、公共服务提质增效等领域投入力度；坚决遏制高耗能、高排放、低水平重复建设项目，推动投资结构向“优质高效、绿色低碳”转型，实现投资规模与质量效益同步提升。“十五五”期间，力争固定资产投资总额年均增速达5.0%。
用足用好资金政策。立足县域资源禀赋和产业发展基础，常态化开展项目储备库动态更新，精准对接超长期特别国债支持“两新”“两重”建设、中央预算内投资倾斜、地方政府专项债券扩容等政策红利，争取更多资金支持。同时，落实鼓励民间投资发展的各项政策措施，破除市场准入壁垒，畅通民间资本参与渠道，构建“财政资金引导、社会资本跟进、金融资本赋能”的多渠道资金筹措体系。

促进工业投资与新质生产力培育。筑牢制造业当家根基，支持企业开展智能化、绿色化改造，重点布局先进制造业集群，强化产业链上下游配套投资，推动传统产业向价值链高端跃升。

稳定房地产开发投资。适度加大保障性住房建设和供给力度，加强城镇保障性住房后续管理。有序推进老旧小区改造。依托龙川新城建设，系统推进“好房子”和未来社区建设，推动建筑产业转型，延伸产业链条，促进建筑产值稳步提升。
激发政府与社会资本协同效能。聚焦交通、水利、能源、生态环保等重大基础设施项目，深化特许经营机制应用，建立健全项目收益共享、风险共担机制，降低社会资本投资门槛。构建政府与社会资本合作体系，梳理发布重点合作项目清单，引导社会资本参与先进制造、绿色能源、乡村振兴等重点领域项目建设。精简投资项目审批环节，全面实施线上审批，优化项目审批流程，提高项目审批效率。

 服务和融入全国统一大市场

完善市场制度规则。落实“五统一、一开放”基本要求，按照全国统一大市场建设指引，破除各类显性和隐性壁垒，推动生产、分配、流通、消费各环节更好地服务融入国内大循环。着力构建县域竞争优势，全面清除要素、资质、招标投标、采购等领域壁垒，规范招商引资与招标投标行为，推动从比拼优惠政策向比拼营商环境转变，促进市场规范健康发展。深化要素市场化配置改革。加强劳动力、资本、土地、数据等生产要素制度建设，健全要素市场运行机制，提高资源配置效率和全要素生产率。建立城乡人才双向流动机制，推行“县聘乡用”柔性引才模式，完善技能培训体系。创新绿色债券等融资工具，吸引社会资本参与重点领域。建立城乡建设用地指标统筹机制，优先保障枢纽经济配套、先进制造类项目落地，激活存量建设用地。建设县域要素交易平台，推动技术、劳动力、能源等要素公开高效流转。

健全现代流通体系。结合县域发展定位，加快构建内畅外联的现代流通体系。完善县域综合交通运输网络与现代商贸设施，加快冷链物流、农村物流建设，推动物流与制造业、农业、电子商务深度融合。依托龙川铁路编组站及交通区位优势，推动龙川县现代物流产业园、龙川冷链物流产业园等项目建设，着力将龙川新城打造为区域现代贸易物流节点，形成辐射粤赣闽的物流集散中心，力争纳入国家物流骨干通道。同步升级县域商业设施，构建县镇村三级商贸服务网络，促进线上线下融合，培育商贸流通新业态。

加强知识产权保护。加大行政保护力度，开展知识产权保护专项行动，加强跨部门、跨区域的知识产权保护协作。持续挖掘培育地理标志产品、商标，力争新增1个以上地理标志产品或商标。健全知识产权公共服务供给，营造良好营商环境。

加快质量基础设施体系建设。落实《质量强国建设纲要》，依托“质量强市”建设，重构质量发展的质量供给、质量基础设施和质量治理三大新体系。提升质量全面管理水平，聚焦印制电路板、特色农业等产业，引入先进管理体系，提高质量效益和竞争力，鼓励企业制定实施以质取胜的生产经营战略，创新质量管理理念、方法、工具，推动全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系应用，扩大龙川产品品牌影响力，促进龙川质量供给体系建设。强化质量安全监管，优化监管效能，加强重点工业产品质量安全追溯，强化网售产品质量安全监管。构建“风险监测+信用监管+智慧追溯”质量治理新模式，强化全过程管控。促进质量社会共治，广泛开展全员参与的质量活动，全方位推动质量升级。
第九章 进一步全面深化改革 激发社会内生动力
龙川县坚持将改革作为推动发展的根本动力，全面优化营商环境，推动规则衔接、数字政府建设、社会信用体系完善，激发市场主体活力，建设高标准市场体系，深化财税金融领域体制改革，为龙川高质量发展注入强劲动力。
 提升优化投资营商环境
推动规则衔接与市场开放。构建与大湾区规则衔接、效能接轨的制度体系。以粤港澳大湾区高水平开放型经济体系为标杆，系统性构建市场化、法治化、国际化的营商环境。通过学习借鉴大湾区先进经验，推动制度创新与政策协同，重点在政务服务标准化、企业全生命周期服务、要素市场化配置等方面实现突破。强化与大湾区产业生态、规则衔接，探索建立跨区域要素流动机制，推动龙川县融入大湾区产业链供应链体系，打造承接大湾区产业转移的优质平台。全面落实市场准入负面清单制度，持续清理各类经营主体参与政府采购活动的相关壁垒，清理废除各地含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策；完善市场主体退出机制，建立线上、线下注销服务专区，集中受理营业执照、税务、社会保险等各类注销业务申请，一次办结注销相关事项。

深化政府改革，提升政务服务效能。深化数字政府改革。以数字政府改革为牵引，全面提升政府治理效能。依托一体化政务服务平台，推动政务服务“一网通办”向纵深发展，大力推进“高效办成一件事”。深入实施“就近好办”改革，推进“人工智能+政务服务”新模式，探索推进靠前服务主动办模式，做好帮办代办服务，构建一体化、高效能的涉企政务服务体系。深化数据要素市场化配置，构建跨部门、跨层级的数据共享机制，推动信用数据、产业数据等资源向企业开放，推行电子营业执照涉企高频服务事项共享应用等，赋能精准决策与服务创新。优化政企交流与服务机制。纵深开展政务服务增值化改革，为经营主体提供项目政策、公共服务、市场准入、安全监管等“一站式”服务，丰富涉企服务“一类事”场景。推动涉企政策统一归集、分类上网，提升企业查询便捷性。构建常态化政企沟通平台，推行“一对一”“包办制”与“面对面”政企对话机制，破除市场准入隐性壁垒。推行新开办企业首套印章免费刻制与证照主题联办。深化“省内通办”，推行便利企业跨区域经营和迁移改革。实施“一企一策”精准服务，针对企业全生命周期需求提供定制化解决方案，推动签约项目快速落地见效。深化工程建设审批模式改革。深化“交地即交证”改革，将“交地即交证”申请纳入土地竞买申请书中，权利人相关材料通过内部流转至不动产登记中心。将“拿地即开工”项目适用范围扩大到全县所有新建、改建、扩建的社会投资工程建设项目和政府投资项目，全面落实“拿地即开工”。
创新监管模式，维护公平有序市场环境。健全公平竞争审查制度，强化反垄断执法，规范市场秩序，营造公平透明的市场环境。深化“放管服”改革，深化“双随机、一公开”监管，加强事中事后监管，完善从业行为监管标准，推动监管方式创新，提升执法规范化水平。通过“阳光信访”“法治信访”等建设，畅通群众诉求表达渠道，完善矛盾纠纷多元化解机制，维护社会公平正义。加强市场主体权益保护，健全产权执法司法保护制度，完善涉企产权案件申诉、复核、重审等保护机制，推动涉产权冤错案件依法甄别纠正常态化机制化。落实“谁执法谁普法”责任制，加大市场主体保护宣传力度。全面强化企业信用监管工作，以信用风险为导向优化配置监管资源，在食品药品、工程建设、招标投标、安全生产、消防安全、医疗卫生、生态环保、价格、统计、财政资金使用等重点领域推进信用分级分类监管。

 加快推进国资国企改革

全面清产核资，夯实改革根基。将行政事业单位和国有企业持有、使用、管理的所有国有资产资源纳入清查范围，实现“应查尽查”。加快推进资产权属确权，系统实施资产价值重估，推动建立国有资产资源“一本账”，实现行政事业单位及国有企业资产资源“两账合一”。深入开展低效无效市场主体清理，对“空壳公司”予以注销，对“僵尸企业”分类施策，通过关闭注销、兼并重组、产权转让等路径依法依规加快市场出清。推进清产核资成果转化，建立资产动态监管平台，实现资产存量、增量、处置全流程可追溯、可监管。

优化布局架构，用好核心平台。搭建“1+N+X”（集团公司－板块公司－项目公司）架构体系，以县国控投资集团有限公司为核心，整合县域内同类业务国企，组建基础设施建设、产业投资、民生服务、文旅康养等板块公司，按需设立专业化项目公司，推动县属国企战略性整合重组。基于我县首家“AA”信用评级主体平台，重点通过分批整合优质国有资产、特许经营权、优质股权等资源，提升平台公司资产质量与价值，增强其资本实力和运营能力，全面服务于县域投融资与社会经济发展。严格执行管理层级原则上不超过3级的要求，确保集团高效运营。立足龙川生态禀赋和产业基础，推动平台公司向主业聚焦、向实体转型，重点培育4家具有核心竞争力、能够支撑县域重点产业发展的骨干国企。

深化企业制度改革，提升治理效能与人才支撑。全面加强党的领导，深度融合公司治理体系，规范董事会建设，完善外部董事管理机制，着力建立与区域产业发展需求相对应的现代企业治理体系。优化“三重一大”决策机制，厘清权责边界。深化“三项制度”改革，全面推行经理层任期制和契约化管理，建立健全市场化用工和分配机制。强化人才队伍建设，大力推动国企“六定”（定机构、定职数、定员额、定机制、定薪酬、定任期）改革，搭建核心人才梯队，通过多种途径合理配置专业管理人员。改进和完善考核评价体系，建立国资监管机构与行业主管部门双线条管理考核机制，强化考核结果运用。加强国企合规管理体系建设，完善内部管理制度，强化合规培训，提升全员合规意识，防范合规风险；建立国企数字化管理体系，推动财务管理、人力资源管理、项目管理等数字化转型。
增强国企造血机能，服务发展大局。强化项目谋划，围绕基础设施、产业升级、民生短板，谋划储备有现金流、可持续盈利的优质项目。深化深龙合作共建新城，依托驻地对接平台，推动与深圳国企在“投、融、建、管、运”一体化发展模式上深度合作。加强与镇村合作，探索“国企搭台、镇村唱戏、群众受益”路径，整合资源发展特色产业，助力乡村振兴。推动国企聚焦主业、做强实业，鼓励国企参与县域重点产业培育，围绕龙川强印制电路板（PCB）、现代农业、文旅康养等产业，开展产业链上下游投资布局，培育新的利润增长点；支持国企参与县域国有资源开发利用，规范开展特许经营业务。
创新投融资模式，强化关键支撑作用。以国有企业为主要抓手，创新投融资体制机制，促进财政金融有效协同、“政银企债基”有机联动。积极争取中央及省级各类资金和政府专项债，优化资本金配置。深化与政策性银行合作，推行“专项债打底+政策性贷款跟进”模式。积极推动“政银企债基”机制形成，借助银团贷款、联合融资等多种方式，为重大项目建设提供市场化融资支持，更好地发挥投资对稳增长、调结构、促发展、惠民生的关键作用。建立投融资项目全生命周期管理机制，加强项目可行性研究和风险评估，强化项目建设过程监管和竣工结算审计；探索政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本参与县域重点项目建设和运营。
强化风险管控，健全长效机制。建立健全投资风险评估体系，对各类风险进行全面评估，强化投资全过程监管。构建内部审计、纪检监察、社会监督联动的全方位监督体系。妥善安置人员，制定“一企一策”个性化安置方案。强化信访维稳与宣传引导，建立风险评估预警及联动处置机制，压实主体责任，确保改革平稳推进。实施穿透式监管，严防国有资产流失。建立国企债务风险监测预警体系，合理控制国企资产负债率，严控隐性债务增量，稳妥化解存量债务；加强国资监管队伍建设，提升监管人员专业化水平，创新监管方式方法，推行常态化监管与专项督查相结合。
 充分激发市场主体活力

促进民营企业发展壮大。依法保护民营企业合法权益。严格落实“民营经济31条”及《中华人民共和国民营经济促进法》等法规政策，依法保护民营企业产权和企业家权益。完善民营企业全生命周期服务机制。精准对接企业需求，优化涉企政策制定与执行流程，持续推进拖欠中小企业账款清偿工作，切实减轻企业负担。强化资源要素保障与市场机会供给。健全民营企业用工与人才需求对接平台，深化校企合作、产教融合。常态化推介优质投资项目和重要应用场景，健全民营企业参与重大项目建设长效机制，拓宽民营经济发展空间。引导企业规范治理与弘扬企业家精神。支持民营企业完善法人治理结构，强化内部监督，鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度。大力弘扬企业家精神，积极选树先进典型，构建亲清政商关系，营造关心支持民营经济发展的社会氛围。
培育高质量经营主体。聚焦挖潜扩能，加快培育规上工业企业。深入开展县领导班子“一对一”“面对面”挂钩联系服务，推动企业上规模发展。完善工商信、税务、统计等部门协调联动机制，加大对企业产能产量、订单储备、营业收入等经济运行情况的监测力度，将成长性好、创新力强、发展前景好的小微企业纳入拟上规培育清单。聚焦培优提质，加强中小企业梯度培育。围绕产业布局，坚持培育壮大现有企业，实施优质企业梯度培育“百千万”计划，加大创新型中小企业、专精特新企业、国家级专精特新“小巨人”等申报政策宣传力度，加强国家级、省级制造业单项冠军企业（产品）的申报指导，支持龙头企业做大做强。聚焦升级改造，助力企业做大做强。加快落实国家和省、市、县关于企业技术改造、产业共建等惠企政策，鼓励景旺电子、丹尼玩具、兴莱鞋业、纽恩泰、迈诺工业等重点企业增资扩产；引导企业加大技术和设备研发投入，鼓励昆腾、兴莱、迈诺等龙头企业加大技术改造力度，引导帝闻、航辉等传统制造业企业加快设备更新。

 深化财税金融领域体制改革
加强财政资源和预算统筹。依法将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，强化重大战略任务和基本民生财力保障。深化预算管理制度改革，持续深化零基预算、综合预算改革，优化税收征管服务，强化预算绩效管理，加强各类资金统筹使用，提升财政保障能力。强化基层“三保”执行约束，加强库款监测和调度，守住“三保”底线。深化“数字财政”建设，提升财政管理信息化、智能化水平，加强预算编制、执行、监督等全流程管理，实现管财理财信息化“一盘棋”，提高财政治理效能。

深化投融资体制改革。健全政府投资有效带动社会投资体制机制，统筹推进县域国企改革，落实财政资金“补改投”改革，充分撬动社会资本。深化地方金融体制改革，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，指导银行优化信贷资源配置，强化民营企业、小微企业金融供给，深耕普惠金融服务。

筑牢风险防控体系。强化政府债务管理，完善政银企对接机制，切实防范化解地方债务与金融领域风险，加强对各类财政支出的动态跟踪和合规性审查，健全防范化解隐性债务风险长效机制，筑牢财政安全的制度防线。
第十章 稳步扩大制度型开放 推动全域全面“融湾”“融深”
龙川县坚持以制度型开放引领高质量发展，深化与大湾区“软联通”“硬联通”，促进要素流动与标准衔接，构建优势互补的区域发展新格局，全域全面深化“融湾”“融深”发展。
 深层次融入新阶段大湾区建设
持续加强与大湾区“硬联通”。加强劳动力、资本、土地、数据等生产要素制度建设，提高资源配置效率和全要素生产率。加快构建外联内通、高效便捷的现代综合交通体系，完善“一机场一航道五高速七铁路”综合立体交通网络布局，打造对接湾区、辐射内陆的立体化交通节点，推进“12130”交通圈建设。构建“公路+铁路+水路”多式联运体系，加快建设高快速铁路骨架通道，织密高速公路骨架网，加快发展东江水运，强化与核心城市群的快速直联能力。依托龙川新城建设，推动区域智慧化物流枢纽建设，集成仓储分拣、集散调度等功能。

深化规则衔接“软联通”。积极对接“湾区通”工程，重点补齐解决商业纠纷、市场监管、市场准入、招标投标等指标短板，加快构建开放互通的政策环境。打破属地限制，拓展“跨域通办”服务范围，确保同一事项受理无差别、办理同标准。深化与湾区核心城市的规则衔接、机制对接，构建大湾区新技术对接转化机制，推动大湾区创新成果在龙川先行先试。学习借鉴粤港澳大湾区城市制度机制创新经验，推动人才、资本、信息、技术等要素高效便捷流动，推动制度创新与制度协同，在政务服务标准化、企业全生命周期服务、要素市场化配置等方面实现突破，积极服务推进粤港澳大湾区市场一体化向纵深发展。

承接大湾区产业有序转移。以东江水系为天然纽带发展流域经济，积极对接粤港澳大湾区加工贸易产业共建和转移，培育加工贸易梯度转移承接核心园区。强化与大湾区产业生态、规则衔接，探索建立跨区域要素流动机制，推动龙川融入大湾区产业链、供应链体系，打造承接大湾区产业转移的优质平台。全方位加强与大湾区国企的沟通对接、交流合作，推动资源转化为产业优势。建立常态化区域技术合作机制，推动龙川与大湾区在技术标准、认证体系等方面的互联互通，构建“技术研发在湾区、成果转化在龙川”的协同发展格局，全面提升融湾发展效能。

推动公共服务优质共享。全面加强深圳、龙川两地教育、医疗等公共服务共建共享，努力构建与产业需求相匹配的职业教育体系，推动公共卫生服务均等化与优质化发展，深化异地就医、社保关系转接、公积金互认等有效衔接，进一步促进两地交流合作。健全对口帮扶交流对接机制，深化与湾区高校、职业院校结对共建，共建实训基地与产学研平台，持续在“百千万工程”、产业共建、人才交流等方面拓展合作深度。完善生态环境联防共治机制，推动健全东江流域生态环境保护财政激励机制，探索与大湾区城市开展排污权、水权交易等改革创新。持续推进农产品产销对接，打造更多“粤字号”“湾区认证”“圳品”产品，打造面向大湾区的“菜篮子、果盘子、米袋子、茶罐子、水缸子、油瓶子”绿色食品供应基地，支持农产品产地冷藏保鲜设施建设，用好深河消费帮扶平台，拓展线上线下销售渠道，推动龙川优质农产品融湾入深。

扩大高水平对外开放。坚持打好“五外联动”组合拳，推动形成更大范围、更宽领域、更深层次开放合作新格局。拓宽外贸发展空间，组织引导企业通过广交会、进博会、粤澳名优商品展、“粤贸全球”计划等平台渠道抢抓订单，大力开拓“一带一路”沿线市场，鼓励本地企业发展跨境电商业务。充分挖掘外资增长点，有效推动外资企业认缴注册资本金，鼓励存量外资企业以利润再投资、增资扩股等形式加大投资，着力引进一批优质外资项目。积极发展服务外包产业，鼓励本地企业借力大湾区服务开展服务外包业务、壮大服务外包产业。推动外贸高质量发展，以印制电路板（PCB）产业、潮玩体育、装备制造、水产业等优势领域为重点，鼓励支持企业在海外布局建设营销网络、仓储基地，拓宽龙川的贸易通道。推动区域联动发展，加强大湾区市场互联互通，深度对接湾区经贸网络，支持企业通过大湾区通道拓展对外投资合作。“十五五”期间，力争外贸进出口总额年均增速达1.0%左右，实际利用外资年均增速达1.0%左右。
 进一步完善跨区域合作机制

深化对口帮扶造血功能。以“政府引导、市场主导、企业运营、利益共享”为原则，建立“需求清单—资源清单—项目清单”精准对接机制，优化新型帮扶协作机制，突出造血式帮扶，探索优势互补、互利共赢的帮扶协作模式。统筹用好深圳对口帮扶、省纵向帮扶、“双百工程”等资源，探索建立“1+N+X”综合帮扶工作体系，通过搭建1个组织体系、调动N类参与主体、实施X项改革举措，推动帮扶工作项目化、指标化，形成可持续赋能体系。深化产业合作和人才交流，增强内生发展能力。

强化龙川新城辐射带动作用。以龙川新城为核心，充分发挥其在区域合作中的引领功能。创新产业协同模式，延伸产业链和服务网络，通过机制创新和资源整合，建立健全产业协同、要素流动、利益共享长效机制，提升合作实效，形成优势互补、共赢发展的区域合作新格局。
第十一章 持续深化绿美龙川建设 加快实现“绿富双赢”
深入推进“绿美龙川”建设，实施生态空间优化、污染防治、绿色低碳转型、智慧监管与生态产品价值实现等重点任务，打造人与自然和谐共生的现代化县域，加快实现“绿富双赢”。
 实施生态空间优化工程

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强生态空间统筹。维护“一核一带三廊多片区”县域生态安全格局，严守生态保护红线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，将体现龙川地域特色的山水林田湖等自然生态资源作为生命共同体系统保护，结合多片区生态保护区域，加大生态保护力度，发挥相应生态功能，推进龙川县生态环境“十五五”规划编制。构建科学合理的自然保护地体系，根据保护区域的自然属性、生态价值和管理目标，明确自然保护地发展目标、规模和划定区域，推进自然保护地管护基础设施建设，加强管理机构和队伍建设，提高保护管理水平。加强生态空间管控。完善自然生态空间用途管制、自然资源资产用途管制制度，持续开展自然资源资产离任（任中）审计，督促领导干部贯彻落实自然资源资产管理责任和生态环境保护责任。持续推进重大生态修复工程。持续开展绿色社区创建行动，按照“实事求是、统筹规划、因地制宜、分类推进、理念先行、建管结合、尽力而为、量力而行”的原则，推动社区最大限度地节约资源、保护环境。

持续推动植绿增绿护绿。全面落实林长制，扎实推进绿美龙川生态建设“六大行动”（森林质量精准提升行动、城乡一体绿美提升行动、绿美保护地提升行动、绿色通道品质提升行动、古树名木保护提升行动和全民爱绿植绿护绿行动）。加强森林资源保护与建设，持续推进林地林木保护、资源监测项目，巩固碳汇造林成果，加强造林后续抚育管护工作。加强绿色廊道建设，建成以国家森林公园为龙头，辐射带动村级休闲公园、社区公园等各类小公园、小广场共同发展的森林公园体系。提升绿道、碧道、古驿道森林景观，推进龙台山郊野公园、龙台山登山绿道等项目建设。协同推进城乡绿化发展，纵深开展“河力绿美·串珠成带”县镇村绿化行动，落实“一树一策”精准守护名树古木，高标准建设绿美点，统筹山上山下、交通干线植树造林一体绿化，持续提升“四旁”“五边”绿化品质，巩固拓展城乡风貌提升成果。实施全民爱绿植绿护绿行动，创新运用认种认养认捐、“互联网+”等方式，持续提升“含绿量”。力争到2030年，森林覆盖率达74.48%。
统筹水资源、水环境、水生态治理。以保障东江、枫树坝水库等重点流域水质安全为核心，系统构建从水源到河口的全过程治理体系。持续推进重点流域污染源专项整治，严格落实常态化巡查监管机制，确保东江干流及主要支流水质达到Ⅱ类水质标准要求。强化饮用水水源和优良水体保护，推进饮用水水源保护区规范化建设，建立完善饮用水水源保护长效机制。全面推进流域综合治理，以水环境综合整治工程为抓手，统筹实施排污口整治、污水管网完善与河涌生态修复，强化工业、农业、生活污染协同管控。在重点水域实施增殖放流，恢复土著鱼类种群，提升水体生物多样性。同步推进水生态保护修复，通过湿地建设、幸福河湖创建、河道生态护坡等措施提升水体自净能力，构建“美丽河湖”生态廊道，实现水资源可持续利用、水环境质量持续改善、水生态系统健康稳定。力争到2030年，地表水达到Ⅲ类水体比例维持100%。
加强生物多样性保护。开展全县动植物资源本底调查及野生动植物疫源疫病监测，加大对珍稀濒危动植物物种的保护，推进栖息地修复与监测设施建设。

	专栏9：生态空间优化重点项目

	做好生态修复工程：龙川县紫市镇七目嶂矿区历史遗留污染源整治项目等。

持续推动植绿增绿护绿：龙台山郊野公园项目（二期）、龙川县义都镇义都河风貌提升项目、龙川县东江碧道（龙台山段）项目等。

统筹水资源、水环境、水生态治理：龙川县佗城镇水环境综合整治工程项目、龙川县车田镇水环境综合整治工程项目、龙川县廻龙镇水环境综合整治工程项目、贝岭水（安远水）龙川段幸福河湖创建项目、龙川县岩镇镇水环境综合整治工程项目、龙川县贝岭镇水环境综合整治工程项目、龙川县紫市镇水环境综合整治工程项目、东江干流（龙川县城段西岸）排污口整治及饮用水源保护工程、东江干流（龙川上坪段）水环境综合整治工程、龙川县东江流域（四都镇圩镇段）污水管网完善工程、龙川县鹤市河流域水环境综合治理项目二期工程、龙川县细坳镇镇区疑似黑臭水体治理工程、龙川县田心镇小流域整治工程项目等。


 加大生态环境保护与污染防治力度
扎实开展生活污水治理。以“全覆盖、资源化、智慧化”为导向，系统推进生活污水治理。完善城镇雨污分流体系，强化管网漏损修复与智能化监管，新建区域严格实行污水处理设施与管网规划、建设、投用“三同步”。持续推进镇级污水收集管网完善工程，提升污水收集效能。

加强固体废物污染防治。在垃圾治理领域，健全“分类投放－收集－运输－处置”全链条体系，推广生活垃圾焚烧发电与资源化利用，严控垃圾渗滤液污染，试点农村有机垃圾就地堆肥技术。通过完善基础设施、创新技术应用与健全管理机制，构建城乡一体、高效协同的生活污染治理新格局，助力“无废城市”建设与人居环境提升。

统筹大气污染防治。全面推进移动污染源综合治理，加强机动车治理和监管，强化油品储运销、油气回收监管，严格非道路移动机械监管，推广使用清洁低碳的输运及作业工具。有序开展面源污染减排，加强餐饮油烟管控，大力推动涉VOCs企业的综合整治，禁止露天焚烧，严查施工工地，从源头严格管控。深化工业源多污染物协同控制，推进工业有机废气和氮氧化物的综合治理，加快重点监管企业治理进度，建立完善精细化污染源排放清单管理。
强化土壤污染源头防控。系统推进土壤污染源头防控，持续开展土壤环境质量监测，严防建设用地新增污染，严格落实“三线一单”生态环境分区管控硬约束，加强重点行业企业污染防治，持续开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的环境风险排查工作。稳步推进耕地分类管理，动态调整耕地土壤环境质量类别，实施耕地质量保护与提升行动，全面推进耕地安全利用，深化实施耕地严格管控措施。坚决打击盗采稀土违法行为，加快推进历史遗留废弃矿山生态修复。有效管控建设用地土壤污染风险，强化土壤污染状况调查评估，合理规划地块用途，严格土地供应等环节监管，优化土地开发和使用时序，有序推进污染地块管控与修复。

	专栏10：污染防治重点项目

	扎实开展生活污水治理：龙川县幸福新城污水处理厂及配套管网工程、龙川县县城污水完善收集管网工程、龙川县铁场镇生活污水收集管网完善工程、龙川县龙母镇污水支次管网工程、龙川县通衢镇污水支次管网完善工程、龙川县黄布镇污水支次管网工程、龙川县黄石镇污水支次管网工程等。


 加快推进绿色低碳转型

积极稳妥推进碳达峰碳中和。科学谋划龙川县低碳发展路径，把碳达峰碳中和纳入龙川生态文明建设整体布局，对标国家、省、市应对气候变化中长期目标，以碳中和为目标统筹碳达峰行动。加大林业碳汇、碳普惠交易推广力度，完善森林固碳产品立项开发、收益分成机制，推动细坳、麻布岗等镇开展低产低效竹林改造，加快引进竹笋加工、竹建材、竹工艺品企业，发展壮大林业产业，走好绿富双赢道路。统筹推进能源、工业、交通、建筑、农业、生活等领域碳减排，明确碳达峰目标、路线图和配套措施，强化碳达峰目标责任落实。鼓励重点工业行业制定碳达峰行动方案，推动钢铁等重点碳排放企业开展节能降碳行动。

以大规模设备更新驱动绿色转型。聚焦钢铁、建材、轻纺等重点行业，推动生产线向数字化、绿色化、安全化升级，加快淘汰落后用能设备。促进建筑节能改造、老旧电梯更新、市政管网与污水处理设施升级。支持交通运输装备电动化替代和新能源船舶应用，推动农业机械报废更新与冷链设施建设。以更新促减排、以技改提能效，全面提升重点行业能效水平和环保绩效。

推动农业领域减污降碳。深入实施化肥农药减量增效行动，推进测土配方施肥，严格执行化肥、农药等农业投入品规范化管理，大面积推广使用高效低风险农药和生物防治等绿色防控技术，严格控制高毒高风险农药使用。推进废旧农膜、农药、肥料包装废弃物等回收利用，因地制宜推广农田地膜减量替代技术。加大老旧农机报废更新力度，推广电动化、智能化、小型化农机，打造特色应用场景。
推进绿色工业发展。推行“资源—产品—再生资源”模式，推动废水再生、废渣建材化等资源循环利用，以“无废园区”建设为抓手，打造工业型特色“无废县”，推进绿色工厂梯度培育、超低排放技术改造、建筑垃圾循环利用等工作。推进零碳园区建设，推广园区可再生能源应用，构建碳排放实时监测与管理体系，制定零碳园区建设标准，指导新建项目绿色低碳设计与建设，推动园区能源结构优化与碳排放精准管控。全面执行绿色建筑标准，新建民用建筑按照绿色建筑标准进行建设。强化生活垃圾能源化处置，加快推动能源生态园建设。大力实施制造业企业绿色化改造，推动工业产品绿色设计和制造，支持企业创建绿色工厂。抓好项目审批工作，落地项目需严格落实环境准入条件和负面清单，积极引进绿色低碳产业。聚力推进园区绿色转型，按照绿色发展标准推动产业园区优化调整、转型升级，实现工业园区循环化改造全覆盖，创建绿色循环生态园区。

推行绿色生活方式。继续做好节约型城市建设，推进工业、建筑、交通、农业、公共机构等重点领域节能，推广清洁集约用能，加强能源需求侧管理，强化重点领域和重点耗能行业的能效管理，加强节能评估审查。倡导绿色生活方式，推动形成全民勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式，倡导合理消费、理性消费和清洁消费，减少一次性用品的使用，鼓励使用再生产品、绿色产品、能效标志产品、再制造产品、节能节水低碳认证产品和环境标志产品。维护公共环境整洁，公共空间和农户庭院整洁且普遍绿化，坑塘河道消除黑臭水体并保持干净，无乱堆乱放，增强全民生态环保意识，形成绿色低碳生产生活新风尚。

	专栏11：绿色低碳转型重点项目

	积极稳妥推进碳达峰碳中和：龙川县林业碳汇开发项目、国家储备林开发项目等。

以大规模设备更新驱动绿色转型：水电站技术改造升级项目等。


 深化生态文明体制改革

加快构建生态环境智慧监管体系。推进生态环境监管体系智能化转型。构建覆盖水、气、土、生态等全要素的智能感知网络，优化提升生态监测体系，实现污染溯源与生态质量实时可视化监控，继续加强环境监控系统建设。建设智慧监管中枢，整合多源数据，充分发挥环境大数据辅助监管的作用。建立环境风险源的动态清单和环境风险管理数据库，加强“三线一单”与环境质量、排污许可、监测执法等数据系统的互联互通，实现共建共享。强化生态环境执法监管。积极推进生态保护红线监管，开展生态保护红线生态环境和人类活动本底调查，建立生态保护红线常态化执法机制，定期开展执法督查。开展饮用水水源地环境风险隐患排查，依法取缔水源保护区内的违法项目，进一步健全完善监管体系，构建多尺度监测体系，强化保护区管理台账，提升饮用水源应急能力，依法依规向社会公开饮用水安全状况信息。依法强化排污许可的执法监管，将排污许可证检查纳入日常执法监管内容，严厉打击无证排污违法行为。增强县级执法监测、污染源监测和应急监测能力，形成生态环境监测与执法有效联动、快速响应。加强对柴油车、大型运输车辆、“黄标车”“冒黑烟”车辆的执法检查。加强对非道路移动机械环保信息公开及在售非道路移动机械排放符合性的监督检查。加强危险废物规范化管理监督，建立危险废物监管重点源清单，全面推行危险废物转移运输全过程GPS跟踪监控。

创新生态产品价值实现机制。精耕特色产业。重点推动油茶、茶叶、优质稻、毛竹、南药、特色水果等优势特色产业发展，构建“种植—加工—营销”一体化产业链。持续做优做强龙川油茶、车田豆腐、牛筋糕等本土特色农业品牌，引导产业向精深加工与文创衍生品延伸。加快建设“龙川山茶油”标准体系，建立“生态标识+溯源认证”体系，提升产品附加值。推动亲水空间与水产业深度融合，培育水文旅、水研学、水体育等绿色业态，推广龙川优质水资源与特色农产品，带动文旅等产业发展。激活绿色服务价值。发展森林康养产业与滨水休闲产业，优化空间与场景营造，依托霍山、嶅山溪谷、东江、枫树坝水库等生态资源，规划森林浴、生态疗愈、滨水露营基地等主题功能区，打造沉浸式体验场景。联动民宿集群与在地餐饮，推动服务升级，形成“住—食—疗—游”一体化服务链。强化生态安全与碳汇能力。加速推进国家储备林项目，持续推进“碳汇+”模式，积极对接全国碳排放权交易市场，推动与深圳证券交易所等专业机构合作，以县属国企为主体，规范有序开发林业碳汇（CCER）项目，对森林资源进行整合，统一立项开发森林固碳产品，通过碳普惠交易，提高村级集体经济收益，实现林业生态价值向经济价值、社会价值转换，不断巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴。落实集体林权制度改革，强化林业改革创新，构建现代化林业产业体系。精准提升生态系统质量，提升林地、湿地等自然空间碳汇能力。全面加强路域环境整治提升，提升绿化水平，增强绿道绿网碳汇净化功能。深化区域协作与生态价值保育。联动河源“湖泊+”发展，深度融入“湖泊经济圈”，推动资源协同与产品创新。建立生态资产数据库，推动林地、湿地等资源打包收储与市场化运营，创新参与机制，吸引社会资本参与生态修复与生态价值开发。
第十二章 全面推进文化强县建设 深化农文旅体融合发展
龙川县坚持社会主义核心价值观引领，完善公共文化服务，推动红色与传统文化传承，深化农文旅体融合，打造佗城“秦汉岭南第一古镇”品牌，促进文化事业与文化产业协同发展，为龙川现代化建设提供强大价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

 发展社会主义先进文化

强化新时代主流思想引领。健全用党的创新理论武装头脑、教育人民、指导实践工作体系，创新实施马克思主义理论研究和建设工程，深入开展中国特色社会主义和中国梦教育，持续巩固壮大主流思想舆论。牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，深化网络管理体制改革，推动主流媒体系统性变革，自觉把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网原则落实到位。推动新闻宣传和网络舆论一体化管理，健全网络综合治理体系，强化形势宣传与舆论引导。

加强社会主义精神文明建设。以社会主义核心价值观引领文化建设，推动理想信念教育常态化制度化，完善思想政治工作体系。弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，厚植以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。健全诚信建设长效机制，深入实施公民道德建设工程，加强网络内容建设和管理，营造良好网络文明生态。统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，健全新时代文明实践中心（所、站）建设，实施文明乡风建设工程，扎实推进农村精神文明创建五大行动，持续推进乡村移风易俗，提升城乡精神文明建设水平，促进全域精神文明创建提质增效。

提升文化对外传播力与影响力。建立完善内宣外宣联动协同机制，健全“激扬大流量、澎湃正能量”传播机制，推动主力军全面挺进互联网主战场，加快构建多层次、多维度的对外传播格局。完善对外人文交流机制，邀请市级以上媒体、网络达人等走进龙川、宣传龙川，持续擦亮“榕树下”宣讲、“寻美龙川”网络传播等品牌，讲好新时代龙川故事。
 提升现代公共文化服务水平

加快重大公共文化设施建设。推进龙川县公共活动中心建设（含文化馆新馆），打造一个集文化展览、客家古邑演出、非遗项目－杂技演艺、商业配套、社区活动中心、老年大学等于一体的综合性文化活动中心。依托佗城“秦汉岭南第一古镇”的历史文化地位，规划建设秦汉岭南博物馆等标志性文化场馆，强化其作为龙川文化内核的展示功能。加快博物馆新馆的装修升级，尽早投入使用。坚持补短板、强弱项，推进城乡公共文化服务标准化、均等化，普及镇级文体广场建设，因地制宜开展行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，着力提高行政村（社区）公共文化设施建设水平和服务效能。力争到2030年，每万人口公共文化设施面积达660平方米。
推进公共文化新空间建设。依托“百千万工程”和龙川新城建设两大契机，坚持政府主导、社会参与，创新打造一批具有鲜明特色和人文品质且“小而美”的粤书吧、粤文坊、城市书房、文化驿站、文化礼堂、文化广场等公共文化新空间。在佗城等历史文化集聚区，结合城市更新，探索培育一批融合历史风貌与现代服务的“主客共享”型文化空间。鼓励和引导文化企业、社会组织和文化志愿者等社会主体，参与公共文化新空间的管理运营。继续实施“图书馆+”服务提升工程，以学校、产业园、景区、社区等区域为重点，建设一批图书角、阅读点等新型阅读空间。

加强公共文化服务供给。坚持为民、惠民、利民三大原则，持续提升文化供给的多元化、精品化、普惠化，充分满足人民群众日益增长的文化需要。提升免费开放水平，全面落实图书馆、文化馆（站、点）、博物馆免费开放政策，积极做好延时、错时和流动服务。推出全民阅读、全民健身、文艺讲堂、文艺演出等“一揽子”活动，不断丰富“文化订单”、打磨“文化菜单”，积极回应大众日益多元的文化需要。积极适应老龄化发展趋势，面向老年人群体开展数字技能和文化艺术培训，广泛开展广场舞、门球、象棋、乒乓球、羽毛球、气排球、传统武术等群众体育活动，让更多老人享有更优质的晚年文化生活。做好公共文化服务宣传推广，提高群众知晓率、参与率和满意度。提升公共文化机构的公共安全应急管理能力，保障公共文化设施和公众活动安全。推动公共文化服务与旅游、教育融合发展。
完善社会力量参与机制。深化公共文化服务体制机制改革，构建政府主导、社会参与、多元共建的长效机制。通过政府购买服务、项目合作、公益创投等方式，鼓励企业、社会组织、文艺团体等参与公共文化设施建设运营、文化活动承办、文化产品创作等领域，为参与主体提供场地保障、政策支持和专业指导，孵化一批扎根龙川、服务基层的文化服务品牌项目。常态化、多样化开展文化志愿服务，不断提升城市文化和旅游文明水平。充分发挥文化志愿者作用，依托村级文化中心、文体广场等公共文化场所，积极开展送文艺下乡活动。壮大文化志愿者队伍，鼓励退休人员、专业文化艺术工作者、文化艺术爱好者、学生等群体参与志愿服务。深入推进政府购买公共文化服务。充分发挥文化协会、艺术协会等行业协会在行业自律、行业管理、行业研究、行业交流中的作用，促进行业规范发展。

推动优质文化资源直达基层。扎实推进优质文化资源下沉工程，念好“引、送、用”三字诀，打通文化服务“最后一公里”。深化校地共建、馆地联动，推动县级图书馆、文化馆、博物馆等与乡镇（街道）综合文化站、村（社区）文化服务中心建立总分馆制，整合图书、展览、培训、展演等资源向基层倾斜。搭建“群众点单、部门派单、机构接单、群众评单”的供需对接机制，针对农村、社区、学校、新就业群体等不同需求，定制推送非遗传承、文艺辅导、技能培训、数字文化等特色服务。推进基层文化设施数字化转型，依托国家公共文化云平台，建设龙川数字文化资源库，整合本地非遗、民俗、红色文化等特色资源，通过线上展厅等形式，让群众足不出户就能享受优质文化服务。

 推进红色文化与传统文化传承创新

加强红色文化保护与精神传承。强化红色资源保护与教育功能，整合全域红色文化资源，深化对闽粤赣边五兴龙苏维埃政府旧址等革命遗址保护，加强红色资源保护性开发，推进红色基地和爱国主义教育基地建设。完善革命文物档案库，构建“遗址－纪念馆－研学基地”三级展示体系。创新宣教载体，开发红色研学课程；探索利用数字技术还原历史场景，运用云端直播、移动文物课堂扩大覆盖面，强化青少年革命传统教育。打造红色旅游廊道，推出“红色佗城”主题线路，串联省港大营救指挥部、苏区旧址等节点，培育红色文创、主题民宿等衍生产业链，与乡村振兴示范带联动发展。

加强文物保护与历史风貌延续。完善保护机制，制定文物保护专项规划，对县级以上文保单位实施“一物一策”精准保护，加强对未定级不可移动文物的保护。突出佗城历史文化核心地位，强化空间管控，重点推进佗城“一核三区+两轴四门户”保护框架落地，划定历史文化街区核心保护范围，严格管控建设活动，延续古街巷、古村落、古驿道传统肌理。推动技术赋能，探索建立文物数字化档案库，运用三维扫描等技术留存历史建筑数据，实现动态监测与预防性保护。

推动非物质文化遗产系统性传承。健全传承机制，完善省、市、县三级非遗名录，重点加强龙川杂技、手擎木偶戏、廻龙李埔马灯舞、龙川猫头狮、客家山歌等项目的活态传承能力，实施代表性传承人培育计划。支持在佗城等历史文化区域建设非遗传承体验中心，将消费场景与非遗展演深度融合。深化教育普及，推动非遗进校园、进社区，开设客家山歌、猫头狮制作等传习课程。创新非遗表达形式，探索非遗文化产业化发展路径，结合现代审美开发非遗文创产品，推动木偶戏、马灯舞等传统艺术融入文旅展演，打造特色文化品牌，拓展数字化传播渠道。

激活文化遗产的经济社会价值。创新“文物+”融合模式，推动文旅联动，串联古邑文化、红色资源、生态景观，开发“南城中山北湖”精品线路。创新活化模式，探索文物建筑功能置换，鼓励社会资本参与历史建筑活化利用，建立“以用促保”激励机制。拓展产业链条，培育“非遗+旅游”“非遗+电商”模式，支持老隆牛筋糕、车田豆腐、石东艾粄等传统技艺产业化升级，加强特色手信品牌打造。组织非遗促消费活动，支持非遗工坊、旅游景区等场所推出一批非遗产品和体验活动。

 大力推动农文旅体融合发展

打好资源牌，构建层次分明的文化品牌矩阵。系统整合生态文旅资源，聚焦“南城中山北湖”三大文旅资源，科学布局文化体验、温泉康养、乡村休闲等多元业态，打造精品路线。强化佗城“秦汉岭南第一古镇”标识，推动佗城镇创建中国历史文化名镇；以闽粤赣边五兴龙苏维埃政府旧址等为依托，打造“古邑苏区”红色文旅线路；依托东江流域、龙台山等生态资源，塑造“东江绿谷”生态旅游形象，做强“水韵龙川”品牌，开发滨水观光、温泉康养、生态垂钓、水上运动等产品体系；形成主次分明、协同联动的品牌体系。
打好基础牌，提升旅游公共服务设施能级。紧抓“百千万工程”政策机遇，补齐旅游公共服务设施短板。推进城乡公共文化服务设施与旅游服务的功能融合，在公共文化新空间中增强旅游咨询、休憩、体验功能，为游客与居民提供主客共享、便捷舒适的环境。

打好乡村牌，做强“粤美乡村”旅游品牌。坚持以文塑旅、以旅彰文，构建县域农文旅体融合发展体系。充分发挥国家级旅游景区品牌效应，推动佗城、霍山等景区提质增效，联动各镇村资源，将24个镇特色IP形象深度融入乡村旅游规划、产品开发与营销推广。鼓励乡村因地制宜发展小而精、小而美的乡村旅游项目，持续推动省级文化和旅游特色村、特色镇的创建工作，形成“核心引领、多点开花、全域共进”的乡村文旅发展格局。

打好服务牌，建设专业化文旅人才队伍。实施文旅人才引育计划，积极引进专业人才，并与大湾区旅游院校、机构联合培养熟悉市场、精通管理、善于服务的行业人才。建立健全文旅从业人员常态化培训机制，提升服务标准化与专业化水平，为文旅产业高质量发展提供坚实的人才支撑。

打好运营牌，激发市场主体活力与效能。积极引进和培育专业化、市场化运营机构，参与景区管理、项目开发和营销推广。加强农文旅体产业主体培育，推广“企业+合作社+农户”模式，引导乡贤返乡投资文旅项目。鼓励县属国企通过改革，提升资源整合、资本运作和品牌打造等市场化运营能力，创办旅游国资品牌，提升消费服务能力，深化政企协作，实现互利共赢。支持市场主体主动对接“融湾”“融深”战略，深入研究粤港澳大湾区客源市场需求，设计与需求匹配的短途度假、生态康养、文化研学等特色旅游产品，精准营销，提升龙川文旅在区域市场中的份额与影响力。

打好联动牌，深化区域协作与对口帮扶。建立跨区域农文旅体资源联动网络，实施县域农文旅体资源聚能行动。强化资源整合与区域协作，依托万绿湖“湖泊+”绿色发展区，主动对接资源，共建生态研学、滨水康养等跨区域产品体系，共建“大湾区和闽粤赣边高端康养旅居目的地”品牌。深化与大湾区城市联动，开通亲水旅游专线，联合打造“东江生态旅游带”。充分利用深圳市宝安区对口帮扶平台，推动龙川资源优势与宝安区市场、资本优势深度对接。探索建立宝安区定点龙川县职工休疗养基地、学生研学实践基地等长效合作机制。通过客源输送、项目共建、联合营销等方式，将帮扶资源转化为持续的发展动能，实现互利共赢。

打好创新牌，培育农文旅体融合新业态与消费场景。深化产业链创新，探索“生产－加工－体验”融合模式，推进西部矿泉水产业等项目建设，推动油茶等特色农产品向精深加工、文创开发延伸，建设“前店后厂”式观光工坊，发展体验经济。拓展文化链创新，建立非遗工坊集群，创新培育沉浸式非遗展演等文旅消费场景，鼓励企业开发“非遗+农产品”主题产品。推动场景创新，深化“景区+”融合，培育沉浸式、数字化消费场景，实现静态资源动态化、单点游览场景化。深化游购一体，推出乡村旅游产品线路、年俗节庆活动和农特产品，举办美丽乡村休闲旅游推介活动，带动农产品地产地销，开发农事体验、手工制作、科普研学等项目，带动道地食材销售。推动民宿提质，将秦汉文化、客家民俗、东江风光等在地文化与生态资源深度融入设计与体验，支持乡村民宿开展多元业态经营，探索“民宿+农业、非遗”等融合业态。办好乡村特色文体活动，加快构建以篮球联赛为核心的“1+N”赛事体系，打造贯穿全年的品牌体育赛事，开展多元文旅活动，撬动“吃、住、行、游、购、娱”全链条消费。支持举办系列“村字号”活动，组织美食品鉴、非遗大集、农事体验，全方位展示乡村美景、文化底蕴，丰富乡村消费场景。持续提升“三月三”畲乡文化季等现有节庆的影响力与体验感，积极谋划秦汉文化、非遗艺术、古驿道徒步等主题节庆，形成贯穿全年的节庆活动体系。持续举办“水韵客家”文化旅游节，创新引入“亲水马拉松”“生态鱼垂钓大赛”等赛事，打造区域级活动品牌。实施“文艺赋粤美乡村”行动，通过“村艺工坊”等场所推出一批文化创意产品。深化科技赋能，探索农文旅体资源智能营销模式，建设镇村数字传播矩阵，提升农文旅体资源推广力度及定制化服务水平。
	专栏12：文化强县建设重点项目

	发展社会主义先进文化：融媒体业务用房建设项目等。

提升现代公共文化服务水平：龙川县文化基础设施建设项目等。

推进红色文化传承创新：龙川县义都镇新联村红色教育基地项目等。

大力推动农文旅体融合发展：龙川县全域旅游基础设施建设项目、龙川县义都镇龙潭开发项目、龙川县佗城康养产业项目、河源市龙川县佗城古镇（国家AAAA级景区）旅游基础设施升级改造项目、龙川县环霍山旅游公路、枫色花海特色旅游小镇项目、枫园温泉项目等。


第十三章 着力保障和改善民生 不断提升民生福祉水平
龙川县始终坚持以人民为中心的发展思想，将改善民生贯穿现代化建设全过程，以促进人的全面发展、扎实推进共同富裕为目标导向，构建全生命周期民生服务体系，聚焦就业、教育、健康、养老、社保等重点领域，提升民生服务品质，扎实推进幸福民生建设。
 实施就业质量提升工程

加强就业引导，继续完善就业创业服务体系。以就业优先战略为引领，深入落实就业创业支持政策，健全均等普惠的公共就业服务机制，优化就业创业服务，推动创业带动就业。扎实推进高校毕业生就业创业“十大行动”，强化就业见习、岗位拓展与创业扶持，促进青年人才高质量充分就业。

抓好重点群体就业。突出做好高校毕业生、农村劳动力、脱贫人口劳动力、就业困难人员等重点群体的就业促进工作。以“南粤家政、粤菜师傅、广东技工”三项工程为抓手，推动农村劳动力、脱贫劳动力就地就近转移就业。支持各类经营主体稳岗扩岗，推动灵活就业、新就业形态健康发展。完善职业技能培训机制，加强就业引导，强化AI工具应用、数据分析、平台运营等数字技能培训，全面提升劳动者职业技能与现代产业适配性。加强涉农技术与电商技能融合培训，拓宽就业增收渠道。优化本地人才供给，深化校企合作，形成产业集群产教联合体，推进龙川县技工学校新校区建设，推动专业设置与产业需求对接、教学过程与生产过程衔接。关注残疾人等困难群体就业，推动职业教育与特殊教育相互融通，加强残疾学生就业指导与援助，探索开展面向残疾学生“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点。
进一步完善公共就业服务管理体制。全面落实公共就业服务政策，抓好就业管理工作，健全就业失业登记管理制度。做好以高校毕业生为重点的青年就业工作，做好农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人、失业人员和转岗职工等重点群体的就业工作，对就业困难人员实行实名动态管理和分类帮扶。积极建设以县域为中心的零工市场和标准化就业驿站，提供就业指导、政策咨询、技能培训、劳动维权等方面服务，打造布局合理、服务规范、运行有序的公共就业服务体系，切实提升人岗匹配效率与服务覆盖水平。完善劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，规范用工行为，强化欠薪治理，加强劳动者权益保障。

 推进教育高质量发展

优化县镇村教育资源配置。进一步优化城乡学校布局，妥善处理好就近入学与适度集中办学、办学规模和教育质量的关系。在保障基本办学条件前提下，推进以乡镇为中心的适度集中办学，加强乡镇公办寄宿制学校建设，并适当扩大招生服务辐射范围。全面改善学校办学条件，补齐学校办学条件短板。全面消除C、D级危房校舍，确保乡村学校办学条件达标，实施教育设施提质改造工程。着力办好乡镇中心幼儿园、中心小学和公办寄宿制学校“三所学校”，按标准补足配齐教育教学设施设备，提高信息化建设应用水平，强化人员保障。推动城乡教育共同体建设，健全完善牵头学校负责制以及教师调配、教学管理、教研培训、考核奖励、经费保障等机制，推进共同体内部管理协调、资源共享和教育教学一体化。实施托管帮扶工程、县域普通高中振兴计划，加快扩大普通高中教育资源供给，强化县域统筹普通高中特色发展。深入推进“双百行动”（“百校联百县助力‘百县千镇万村高质量发展工程’行动”），充分利用结对高校的学科优势和资源优势，推动高校助力县域教育发展、产业支撑等。积极与国内知名学校对接，探索合作办学模式。深化基础教育课程改革，探索打造“家乡IP赋能计划”思政课品牌，促进思政课堂和社会课堂有效融合。加强师德师风建设，健全各类教育人才培养机制，实施教育家精神铸魂强师行动，培育新时代“四有”好老师。
稳定扩容普惠性学前教育资源。加快公办幼儿园建设，全面落实配套建设幼儿园的“四同步”政策，实施龙川县学前教育提质工程。完善城乡学前教育一体化管理资源中心建设，健全高质量幼儿园共同体发展体系。加强管理，规范民办幼儿园发展。加快建立以公共财政为主的农村学前教育成本分担机制。不断优化幼儿园教师队伍结构，全面提高幼儿园教师持证率，继续加大教师补充力度。切实加强对幼儿园办园规范和教学规范的督导检查，加强安全保障，促进内涵建设，全面提高幼儿园办园质量和保教水平。

推动义务教育优质均衡发展。实施城乡学校一体化布局，加快推进新建扩建学校项目，持续增加优质学位供给，着力化解大班额问题，切实保障学位需求。全面落实学校办学基本标准，重点补齐农村学校硬件短板，加大农村教育投入，推进农村学校标准化建设，配齐配足功能场室，改善农村寄宿制学校办学条件，不断缩小城乡办学差距。健全城乡义务教育经费与教育装备保障机制，持续改善小规模学校和寄宿制学校办学条件。系统总结试点学校改革经验，围绕关键问题深化探索，稳妥推进中小学教师“县管校聘”管理改革。推进学生综合素质拓展，开设科技、艺术等多元化选修课程，建设配备专业教师的校内实践基地，积极联动校外优质资源，激发学生创新创造能力，营造全面发展良好氛围。设立县级心理健康服务中心，2027年实现中小学标准化心理辅导室全覆盖，推动多部门协同建立心理问题转诊机制，引入粤港澳大湾区先进理念与技术，加强心理健康教师队伍培训，全面提升服务水平。力争到2030年创建为国家义务教育优质均衡发展县。

推动职业教育提质发展。优化顶层设计、优化职业院校和培训机构布局，建立定期沟通协调机制。推动龙川县职业技术学校金安校区改扩建等项目建设，增加中职学位供给。加强产教融合、校企合作，结合产业发展及“融湾”“融深”人才需求，优化专业设置，积极组织政校企对接活动，开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点，大力推行“订单式”培训。推动职业教育与特殊教育相互融通，支持有条件的特殊教育学校和职业学校设置适合残疾学生的专业，加强特殊职业教育课程建设和教学资源开发，推进残疾人职业教育基础建设，利用现有职业教育实训基地资源，建设特殊教育资源教室，加强残疾学生就业指导与援助。

推动特殊教育发展提升。以特殊教育学校改扩建项目为抓手，全面提升软硬件水平，着力打造一所标准化特殊教育学校。提高特殊教育经费保障标准，落实各学段生均拨款与分段补助政策。强化普惠发展，推动县域内普特学校协同互动、资源共享，构建“普特共生”教育生态；拓展残疾学生与健全学生交往渠道，在融合环境中培育优良品格。注重残疾学生潜能开发与缺陷补偿，完善融合教育保障体系，增强其社会适应能力，助力学生回归社会主流。坚持校内校外协同育人，构建学校主导、社会参与的支持体系。丰富校社融合实践载体，搭建特殊学生接触社会、参与实践的平台。制定特教教师心理健康支持计划，设立专项经费，常态化开展心理健康教育培训，建立心理健康档案并定期评估，组建同伴互助小组，提供心理支持服务。
加强专门学校建设和专门教育工作。健全专门教育保障及标准化矫治教育机制，依据上级部署，完善专门教育工作机制，协同教育、公安、司法、卫健等部门构建分级分类教育和矫治模式。强化专门学校的思想道德、法治和心理健康教育。加强师资队伍建设，按规定落实待遇保障。推进专门学校规范化建设。深化专门教育与职业技能教育结合，并推动家校社协同，形成工作合力。
提升教育数字化智能化水平。加强教育信息化基础设施建设，完善教育信息化资源与平台建设，推进“国家中小学智慧教育平台”在我县的推广应用和精品课程资源建设。提高教育信息化应用能力，推动信息技术与教育教学深度融合。全面推进人工智能与科创教育，在中小学阶段普及人工智能通识课程和实践活动，推动人工智能教学场景普及。在职业教育和技工培养中，将熟练使用AI工具作为核心技能，强化学生在真实产业场景中应用AI技术的能力。推动“创新教育、科创教育”与现有教育体系深度融合，探索项目式学习、跨学科整合与综合素质评价机制，逐步形成以数字素养、创新能力和实践能力为导向的教育新生态。

 积极应对人口老龄化

促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。治理婚嫁陋习、天价彩礼等不良风气，深入推进婚俗改革，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导。聚焦青年婚恋交友需求，开展青年联谊活动，用心用情服务青年需求。探索构建专业的生殖健康服务平台，系统提供咨询、筛查与诊治等综合服务，推动服务关口前移。提高优生优育服务水平，完善和落实带薪产假、陪产假、育儿假，切实保障生育妇女就业权益。增加普惠性母婴设施供给，推广家庭育儿指导服务，健全生育休假与生育保险制度，落实育儿补贴制度。

健全养老服务供给体系。构建“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系。大力发展居家社区养老服务，发展嵌入式社区养老服务，推动公办敬老院和社会化养老机构改扩建，加强公共设施适老化和无障碍改造。推动龙川新城医养结合中心建设，以基本医疗为支撑，采用在院医养结合、在院养老、集中日间照护、居家养老等服务模式，重点为失能或部分失能老人提供日常料理、康复治疗、医疗护理等服务。力争到2030年，养老机构护理型床位占比达97%。探索智慧养老系统建设，健全县域老年人群体信息共享机制。推动镇街综合养老服务中心实现全覆盖，推进龙川县养老综合服务中心、龙川县区域性综合养老服务中心等项目建设。加快完善老龄工作体制机制，鼓励社会力量积极参与养老服务。加快发展银发经济，促进养老事业与产业协同发展，坚持产用结合、以用促产，增强养老服务产业发展动能。健全养老产业培育机制，多渠道扩大适老产品和服务供给，促进养老与文化、教育、体育、家政、医疗、商业、旅游等行业融合发展。激发和扩容老年消费市场，引导企业根据老年消费特征优化产品供给，推进公共空间、消费场所等无障碍设施建设。探索发展智慧健康、休闲康养等新兴业态，为老年人提供多样化、多选择的产品和服务。
大力发展普惠托育服务。探索发展用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式，强化场地设施保障和质量监管，为婴幼儿提供家门口的照护服务，降低家庭养育成本。推进县级优质托育机构建设，引导社会力量参与托育服务供给。积极争取中央预算内投资及省级配套资金支持，推动龙川县婴幼儿照护中心等项目建设。力争在“十五五”期间，3岁以下婴幼儿入托率年均提高1.6%。
提升殡葬服务水平。加快现有殡葬设施升级改造，推进龙川县殡仪馆升级改造、公益生态陵园二期等项目建设。构建殡葬管理长效机制，完善配套设施、配备专职人员，提升综合治理水平。持续规范殡葬服务机构、殡葬用品销售企业经营行为，做到明码标价“十标清”。积极推动移风易俗，传递文明理念，树立文明节俭殡葬新风，推进殡葬改革。

 打造健康龙川升级版

提升全域医疗服务能力。实施医疗卫生“强基工程”，持续强化县级公立医院综合能力建设，对标三甲医院建设标准，推进龙川县人民医院新院（幸福新城片区）、龙川新城社区卫生服务中心等项目建设。到2030年，龙川县人民医院建设成为学科齐全、技术力量雄厚、具有较高影响力、诊疗服务辐射周边地区的三级综合医院。谋划建设一所集医疗、康复、养老功能于一体的区域性综合医院，依托其服务集聚效应，带动健康产业培育、新城功能完善及周边消费升级。全面推进紧密型县域医共体建设，扩大组团式“紧密型”帮扶覆盖面，推动县级医院帮扶全覆盖；深化医共体建设内涵，促进优质医疗资源均衡布局；落实专家下沉、送医上门等服务，提升远程医疗水平。深入落实执业医师服务基层制度，持续开展“万名医师下乡”计划。力争到2030年，县域内住院率达90%。实施“卫生英才”引育计划，探索制定针对重点领域紧缺人才的专项引进政策。建成现代化医疗卫生服务网络，打造区域医疗健康新高地，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，提高居民健康水平和生活质量。

优化医疗资源配置。合理规划医疗机构布局，避免资源浪费和重复建设。加强基层医疗机构建设，将县第二人民医院和县第三人民医院建设成区域性医疗服务中心，重点发展中医康复、五官、慢性病、血液透析等专科，全面提升基层医疗卫生服务能力。推动医疗资源向农村地区和边远地区倾斜，缩小城乡医疗服务差距。加强低空运输在应急药品、血清、血液样品运送中的应用。

加强公共卫生体系建设。健全传染病监测预警和应急处置机制，提高突发公共卫生事件应对能力。立足平战结合，统筹医疗卫生机构的动员响应、区域联动、人员调集能力，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。加强慢性病预防、治疗和管理，提高慢性病患者的生活质量，重视精神卫生和心理健康。提升妇幼群体危急重症救治能力和疾病预防筛查水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。持续深入开展爱国卫生运动，常态化改善人居环境。普及文明健康生活方式，优化妇幼老龄健康服务，逐步建立起预防、治疗、康复、保健、健康促进一体化的健康服务体系。

促进中医药服务能级提升及创新发展。建设高水平中医药服务体系。强化龙川县中医院区域龙头作用，持续巩固其作为广东省县域首家三级甲等中医综合性医院的建设成效。推动医院管理与服务模式创新，加强中医优势专科建设，继续积极组织申报各级重点专科（学科），大力推广中医特色疗法和中医综合治疗，提高中医临床疗效。提升各中医诊疗中心的综合实力，进一步强化中医康复诊疗中心建设，打造中医特色鲜明、疗效显著的服务模式，辐射带动周边中医服务协同发展。全面提升基层中医药服务能力，依托县域诊疗中心等推动优质中医资源下沉，构建覆盖县、镇、村三级的中医药服务网络。充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的独特作用，支持发展中医药特色康复服务，为群众提供全生命周期中医药健康保障。强化中医药人才与科研支撑。实施人才强基工程，持续引进中医专业人才，积极推动名老中医“师带徒”工作，力争到2030年，中医执业医师、中药人员、中高级职称人员数量显著提升。加强科研教学能力建设，积极举办继续教育项目，力争国家专利成果持续增长。弘扬岭南中医药文化，强化现代化中医药产业体系建设。深入开展中医药文化科普宣传，定期开展中医药文化主题活动，促进中医药进农村、社区、机关、校园、企业，持续提升居民中医药健康文化素养。推动南药种植产业规模化发展。促进中医药与健康旅游、养生养老等产业深度融合，将中医药文化传承与佗城文化品牌塑造相结合，依托佗城历史文化资源及龙台山、霍山等生态资源，探索开发集中医诊疗、康养体验、文化传播为一体的中医药健康旅游线路。
 推动全民健身高质量发展

完善全民健身公共服务体系。努力构建高质量的公共体育服务供给，到2030年，人均拥有公共体育场所活动面积达3.0平方米，经常参与锻炼人数比例达41%，每千人拥有社会体育指导人数达2.5人，公共体育场馆低收费或免费开放率达98%，加快体育设施建设，新增或改造20个社区体育公园、20个足球场地，建设200公里以上的健身步道。丰富全民健身活动，每年举办不少于3项大型全民健身活动，包括篮球赛、足球赛、徒步、骑行等，打造“徒步之城”城市品牌，鼓励各乡镇、社区举办小型多样化的体育活动。提升科学健身指导水平，建立县、镇两级体质监测网络，定期为城乡居民提供标准化体质监测服务，提高社会体育指导员的专业水平和服务能力。

提升竞技体育综合实力。优化竞技体育项目布局，重点发展足球、篮球、羽毛球、田径等优势项目，扶持传统体育项目如舞狮、龙舟、武术等。加强青少年体育训练，推进业余体校实体化办学进程，推进体育传统特色学校建设，完善青少年体育赛事体系和业余体校基础设施建设，提高青少年体育训练水平。强化竞技体育保障，加强运动员和教练员队伍建设，完善训练设施，提高训练科学化水平，力争在省级及以上比赛中取得优异成绩。

促进青少年体育健康发展。保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，确保学生掌握1-2项运动技能，提高学生体质健康优良率。拓展青少年体育活动，持续开展体育冬夏令营等青少年品牌体育活动，丰富青少年体育生活，激发青少年参与体育的热情。深化体教融合，建立体教融合长效机制，加强学校体育设施共享，促进青少年体育和教育协调发展。

推动体育产业高质量发展。培育体育市场主体，鼓励社会资本投资体育产业，支持体育企业创新发展，培育一批具有竞争力的体育企业和品牌。发展体育旅游，依托佗城、东江、霍山等优势资源，开发体育旅游精品线路和项目，打造体育旅游目的地。促进体育消费升级，丰富体育产品和服务供给，推动体育消费向个性化、多样化发展，提高体育消费水平。

加强体育文化建设。弘扬中华体育精神，加强体育文化宣传，传播体育正能量，营造全社会关心支持体育的良好氛围。打造具有地方特色的体育文化品牌，持续办好龙舟赛、武术比赛等，提升龙川体育文化品牌的知名度和影响力。加强体育文化交流，积极参与国内外体育文化交流活动。
 保障妇女、儿童和残疾人基本权益

促进妇女全面发展。加大女性受教育权利保护力度，建立女童入学动态保障机制，消解因贫因婚辍学风险。积极促进妇女就业，构建覆盖城乡的妇女灵活就业支持网络，重点保障育儿妇女就业权益，实现女性就业率与就业质量双提升。拓展“妈妈岗”就业模式，鼓励制造业、服务业企业设置弹性工时、居家办公岗位，破解女性“工作－育儿”矛盾。依托“富民工坊”建立妇女技能培训基地，开展电商、手工艺等定向培训。引导用人单位依法规范“妈妈岗”用工，加强劳动保障法律法规监管指导。增强保护妇女合法权益措施的针对性和有效性，加大对低收入妇女、残疾妇女、留守妇女等困难妇女关心力度。严厉打击拐卖、强奸、猥亵妇女儿童等违法犯罪行为。保障妇女平等享有政治权利，推动妇女广泛参与社会事务和民主管理。
关爱未成年人健康成长。推动儿童在身心健康、医疗保健、文化教育、福利保障、安全保护和成长环境等领域的资源优先配置、需求优先满足、权益优先保障。加强出生缺陷三级防治，提升儿童保健服务水平，提高儿童重大疾病医疗保障能力。保障儿童健康服务，实现城乡儿童健康服务均等化，畅通双向转诊“绿色通道”，定期下沉专家开展技术指导与培训。推广“家长课堂”“育儿指导员进家庭”等，普及科学养育知识，降低儿童意外伤害与常见病发生率。支持建设心理专科门诊，为儿童及青少年提供专业的心理筛查、咨询和干预服务。支持儿童健康素养教育进校园、进社区、进家庭，开发适合不同年龄段的课程与科普内容。深入推进儿童友好城市建设，完善儿童福利保障政策，加大对农村留守儿童和困境儿童关爱服务，实施农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升行动，深入推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。全面促进青年成长发展，深化“青年大学习”行动，健全青少年权益保护机制，扎实开展预防青少年违法犯罪工作。

提高残疾人发展能力。建立健全残疾人关爱服务体系，完善残疾人康复服务网络和工作机制，促进残疾人事业全面发展。加强基层医疗机构康复医疗能力建设，实施残疾人精准康复服务行动，推进河源市龙川县残疾人康复中心建设，完善服务功能，提升规范建设和服务水平。进一步扩大残疾人基本医疗、基本养老、基本生活保障政策覆盖面，逐步提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。扎实开展残疾人就业帮扶行动，多形式多渠道促进残疾人就业。推进各级各类特殊教育普及水平全面提高。完善残疾人权益保障法律法规，大力推进残疾人法律救助。
 健全多层次社会保障体系

促进社保提质增效。深入实施全民参保计划，大力推动“数据找人”，加强部门联动，解决“漏保”“脱保”“断保”问题，将更多新就业形态从业人员、灵活就业人员纳入参保范围，精准化推动法定人群全覆盖。推动养老保险提质增效，引导更多城乡居民主动参加职工养老保险及更高基准养老保障。深入实施社保“镇村通”工程，实现社保公共服务镇村全覆盖。完善参保政策措施，健全社保基金监督制度体系，强化社保基金风险防控，完善社会保险公共服务平台，规范经办机构管理，确保基金运行安全规范。

深化养老保险制度改革。加快发展多层次、多支柱养老保险体系，全面推行个人养老金制度，强化金融对养老保险第三支柱的支持。深化拓展第三支柱养老保险扩面提质增效工作，持续强化政策宣传力度。贯彻实施城乡居民基本养老保险集体补助办法、社会资助城乡居民参加养老保险指导意见。完善城乡居民个人缴费和政府补贴机制，提高城乡居民基础养老金最低标准。完善被征地农民养老保障办法。确保各项社保待遇按时足额发放。

完善住房保障体系。健全包括商品住房、共有产权住房、安置房、保障性住房、租赁住房等多种类型的住房供应体系，确保住房供需实现总量、类型、时序三个平衡。结合龙川新城等区域建设保障性租赁住房，盘活利用存量楼盘、闲置土地等资源，扎实推进人才保障性住房建设与供给，有效满足多元化、高品质的居住需求。加强对老城区的老旧住宅区更新改造和环境综合整治，加快城中村改造和综合治理，提升人居环境品质。

完善失业保险和工伤保险制度。贯彻落实工伤保险缴费基数政策，推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点，加强工伤预防宣传。健全多层次工伤保险体系，探索补充工伤保险制度，完善职业伤害保障制度。

贯彻落实多层次医疗保障工程。落实基本医保参保、筹资和待遇政策，完善大病保险和医疗救助制度，优化便捷医保公共服务体系。推进村卫生站医保结算全覆盖，推动超过50%的公建村卫生站实现“镇村一体化”管理。健全完善基层医保服务体系，高标准落实15分钟医保服务圈工作。巩固医疗保障脱贫攻坚成果，精准落实特殊群体基本医疗保障工作。
健全社会救助体系。全面落实救助兜底政策，建设覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助体系，跟进抓好综合救助制度改革创新，加强社会救助动态监测和救助帮扶，提升流浪乞讨人员救助服务质量。鼓励支持社会各单位开展扶弱帮困活动。

	专栏13：民生保障重点项目

	就业质量提升：龙川县技工学校新校区建设项目等。

教育高质量发展：龙川县学前教育提质工程、龙川县幸福学校、龙川县城南学校九年一贯制学校新建项目、龙川县幸福高级中学、龙川县特殊教育学校改扩建项目、龙川县义务教育阶段学校教学设施及设备提升工程、龙川县义务教育阶段教学楼、宿舍楼、教师周转房升级改造项目、改扩建-C、D级危房改造（义务教育阶段）、龙川县卓峰学校二期改扩建项目（九年一贯制）、龙川县第一中学初中部改扩建项目、龙川县职业技术学校金安校区改扩建项目、龙川县义务教育设施提质改造、龙川县普通高中功能场室改造项目、龙川县高中教育阶段学校教学设施及设备提升工程、龙川县中小学心理辅导室建设项目、龙川县义务教育学校体育运动场地改造项目、全县学校食堂监控（阳光厨房）项目建设、龙川县启德学校改扩建项目、龙川县学生德育基地新建项目等。

应对人口老龄化：龙川县区域性综合养老服务中心、龙川县养老综合服务中心、龙川县区域性敬老院升级改造工程、龙川县示范性居家社区养老服务网络建设（镇村）、龙川县公益生态陵园二期建设项目、龙川县殡仪馆升级改造项目、龙川县义都镇公墓山建设项目、龙川县义都镇红旗公墓山建设项目、龙川县康禾疗养院建设项目等。

打造健康龙川升级版：龙川县人民医院新院、龙川县人民医院新院（二期）、龙川县中医院迁改项目、龙川县中医院康复治疗中心建设、龙川县医共体建设项目、龙川新城医养结合中心、龙川新城社区卫生服务中心、龙川县义都镇卫生院建设、医疗卫生服务能力提升建设项目等。

推动全民运动健身高质量发展：龙川新城全民健身体育基础设施建设项目、龙川县业余体校改造提升项目等。

保障妇女、儿童和残疾人基本权益：龙川县婴幼儿照护中心等。

健全多层次社会保障体系：邻里中心项目、龙川县幸福新城安置小区、安置地项目等。


第十四章 筑牢依法治县基石 开创法治龙川建设新格局
龙川县深入贯彻依法治国基本方略，坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化，推进法治政府建设、促进司法公正、加强法治社会建设，不断提升社会治理效能，为高质量发展夯实法治根基。
 加强法治政府建设

完善依法行政工作机制。严格落实重大行政决策程序，实施重大行政决策目录管理制度，健全行政规范性文件制定和监督管理机制。完善政府法律顾问工作机制，加强政府专职法律顾问队伍建设，为政府重大决策提供法律支撑。健全政府规章评估制度，及时修改和废止不适应经济社会发展要求的规范性文件，确保政府各项决策与行为于法有据、程序正当、过程公开、责任明确，持续提升政府工作的法治化、规范化水平。

推进严格规范公正文明执法。加快健全行政执法协调监督工作体系，完善行政执法与刑事司法衔接机制。全面推行行政执法减免责清单制度、涉企“综合查一次”清单制度，创新行政执法方式。加大对行政执法人员的分级分类培训力度，提升执法队伍专业素养。健全行政复议工作制度，加强行政复议质效管理。开展行政应诉工作规范化建设，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，发挥行政应诉的监督反馈作用，强化执法责任追究。探索构建“人机协同”的合法性审查新模式，在规范性文件草案初审、法规规章数据库清理与维护、合同协议审查等场景中，引入AI辅助审查系统，运用自然语言处理和大数据分析，辅助开展法规、规章、政策性文件进行一致性判断，提高审查效率、增强准确性、确保合法性。

 促进司法公正

深化司法体制改革。认真贯彻落实司法责任制，优化司法职权配置。积极推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革，落实证据裁判原则，完善证人、鉴定人出庭制度。深化行政案件管辖机制改革，优化司法便民服务，完善网上立案、电子送达等信息化手段。加强司法队伍建设，完善人员分类管理和司法能力培养机制，保障司法机关依法独立公正行使审判权和检察权。

健全司法监督机制。加快推进执法司法制约监督体系改革和建设，健全检察机关法律监督机制，提升法律监督能力。深化人民陪审员、人民监督员制度改革，拓宽群众有序参与和监督司法的渠道。全面落实司法公开，推动裁判文书和公诉文书依法及时公开，以公开促公正、以透明保廉洁，不断提升司法公信力和群众满意度。
 加强法治社会建设

加大全民普法力度。增强普法教育针对性和实效性，创新普法形式和载体，利用多种媒体拓宽法律宣传渠道。完善领导干部应知应会党内法规和法律法规清单制度，落实“谁执法谁普法”普法责任制。推进重点对象与领域精准普法，加大乡村普法力度，提高青少年法治素养，强化企业经营管理人员法治意识。加强普法工作队伍建设，提升普法工作者专业能力。

健全法律服务体系。健全覆盖城乡的公共法律服务体系，完善县、镇、村三级实体平台功能，鼓励律师、公证、司法鉴定等法律服务资源向基层延伸。探索建立法、检、司、律协同工作机制，依法保障律师执业合法权益。完善村（社区）法律顾问制度，建立公证力量统筹机制，充分发挥仲裁在化解民商事纠纷中的作用，为群众提供便捷高效、均等普惠的公共法律服务。探索数字化普法新载体，在政务服务大厅、基层公共法律服务工作站、学校、法治教育基地等场所投放“法治融屏”智能终端，整合法治咨询平台资源，提供法律法规查询、法律文书下载、线上律师咨询、普法内容互动等一站式服务，打通法律服务“最后一公里”。

 健全社会治理体系

完善基层社会治理机制。坚持党建引领，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。完善“村（社区）党组织－网格党支部－党员中心户”三级联动机制，把加强基层党的建设作为贯穿社会治理的主线。完善基层自治制度，健全村（居）民会议、村（居）民代表会议等民主决策机制，拓宽群众有序参与基层治理渠道。推进社会规范建设，发挥村规民约、居民公约的积极作用。

创新推进社会治理现代化。深化“多网合一”网格化服务管理，推动社会治理和服务重心下移。完善权责明确、高效联动的纵向治理架构，形成县级组织实施、乡镇强基固本的社会治理链条。推动大数据与社会治理深度融合，提升社会治理智能化水平。完善公民参与机制，鼓励社会组织、群团组织协同参与，形成多元共治、良性互动的社会治理新模式。

全面加强民主政治建设。坚持和完善人民代表大会制度，支持和保证人大及其常委会依法履职行权，健全人大对“一府一委两院”的监督机制。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥人民政协专门协商机构作用。完善大统战工作格局，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，团结一切可以团结的力量，凝聚社会治理合力。
第十五章 统筹发展和安全 夯实韧性治理发展基础
龙川县坚持统筹发展和安全，以总体国家安全观为统领，将安全发展贯穿于县域发展的各领域和全过程，加强政治、经济、公共安全等领域风险防控，提升粮食能源、产业链、应急响应与社会矛盾化解能力，构建智慧化韧性治理体系。
 加强国家安全能力建设
坚决捍卫政治安全。健全维护国家政治安全工作体系，完善政治安全领域工作协调机制，及时发现、有效防控、全力化解各类政治安全风险，依法严密防范、严厉打击各种渗透颠覆破坏活动和暴力恐怖、民族分裂、宗教极端、邪教犯罪活动，坚决捍卫中国共产党的长期执政地位、捍卫人民民主专政的国家政权、捍卫中国特色社会主义制度、捍卫宪法的权威和尊严。切实维护意识形态安全。

全力保障经济安全。筑牢粮食安全根基。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，严守耕地红线，确保耕地数量不减少、质量不降低，坚决遏制“非粮化”；推进高标准农田建设与撂荒地复耕，提高粮食综合生产能力，确保粮食产量稳定。切实推进粮食和重要农产品供给保障能力建设，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，强化政策支持与风险防范，加大粮食和重要农产品种业关键技术攻关力度。优化粮食仓储设施布局，完善县、镇、企三级应急储备网络；建设绿色智能储粮仓房，推动新建（扩建）高标准粮仓，构建布局合理、仓容充足、设施先进、运转高效的粮食仓储物流体系。强化市场监测预警，保障市场平稳供应。构建韧性能源体系。推动建立“清洁主导、多元互补、智慧调控”的现代能源体系，结合能源生产及能源供应的特点，统筹不同能源品种、生产输送和消费环节、当前和长远需求。深化整县屋顶分布式光伏国家试点，推动农光互补、生物质发电等多能协同。布局新型储能设施，提升电网调峰能力。精准调控能源运行，建立规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的能源储备体系。强化能源运行安全监督管理，优化完善能源运行体系，大力发展智能电网，拓展新能源交通服务网络，加强天然气管道保护和监督管理。增强产业链抗风险能力。推动延链补链强链，沿优势产业上下游进行拓深延展，向上纵深到基础产业环节和技术研发环节，向下拓深到市场拓展环节，提升产业链竞争力；着眼产业链条缺失环节、关键配套企业，推动补充式招商、填空式招商，做大做强产业集群。强化链主企业带动作用，利用链主企业的渠道、品牌、数据、技术、资源等优势，推动产业链价值链向高端攀升。建立产业链图谱，动态监测断链风险。建立健全产业链供应链安全风险评估和应对机制，积极参与全市、全省乃至全国的产业链分工，增强产业链抗风险能力。防范化解重点领域风险。实现金融、房地产、政府债务等领域风险“早识别、早预警、早处置”。完善金融监管机制，加强对金融机构的监管，持续打击治理洗钱、电信诈骗、假币犯罪、地下钱庄、跨境赌博等金融违法犯罪行为，做好防范和处置非法集资、涉众金融领域专项整治等工作。完善金融风险应急处置机制。发挥房地产融资协调机制作用，强化房地产项目资金闭环监管，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险，持续推动房地产市场止跌回稳，加快构建房地产发展新模式。继续发挥好政府债务风险动态监测机制，加强政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。

维护网络空间安全。完善安全基础设施和技术支撑服务，构建多层次、全方位的网络安全防护体系，加快安全自主产品部署应用。完善网络安全应急响应机制建设，提高对网络安全事件的预警、处置和恢复能力。深化开展“清朗”“净网”等专项行动，强化行业自律，持续净化网络生态环境，严厉打击危害网络安全的违法犯罪活动。强化网络安全教育，增强全社会的网络安全意识，鼓励产学研用深度融合，构建网络安全研究和人才培养的长效机制。

加强国防动员能力建设。完善国防动员体制机制建设，提高动员指挥人员的专业素质和应急处置能力，运用现代信息技术手段，提升动员组织的信息化、智能化水平。在交通基础设施、城市管网、电力电信基础设施以及重大信息化建设上兼顾国防动员需求。加强重点公共区域人防设施建设。定期开展国防动员演练，加强国防教育，增强全民的国防意识和动员参与度。
 建设全域公共安全防控体系

深化安全生产管控。以科技赋能治理、隐患闭环管理、压实责任链条为导向，加快智慧管控体系建设，进一步强化安全生产监管，加快智慧管控体系建设，落实企业主体责任，确保高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗率达到100%。加强危险化学品、非煤矿山、工矿商贸、交通运输、建筑施工、消防等重点行业领域安全专项整治，严防重特大安全事故发生，推动生产安全事故起数和死亡人数进一步下降。

完善食品药品安全监管体系。守住“四大安全”底线，深化食品安全“两个责任”机制，推行食品药品安全追溯制度，加强源头治理、全过程监管，建设龙川县区域食品检测中心工程，实现来源可查、去向可追、风险可控、责任可究，重拳打击食品安全违法犯罪行为。压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，不断提高各级监管能力，加强和规范对食品生产经营活动的监督检查，严管严控严防食品安全风险，提高食品安全事件应对处置能力，筑牢食品安全防线。全面提升全县十八个市监所的“两化”建设，打造龙川幸福新城市监所。统筹推进智慧农贸市场升级改造，增加5000平方米智慧农贸批发、“三鸟”等综合市场，持续监管农贸市场食品安全。深化食品药品全链条数字化监管，用好大数据、云计算等现代信息技术手段，提升食品药品安全监测能力。探索引入配备高清摄像与红外热成像的无人机系统，通过实时图传与AI识别算法，实现巡查路径规划与远程执法取证，有效解决山区、农田、工业园区等复杂地形执法难、巡查效率低的问题，实现对特种设备检查、食品经营检查、无证无照加工窝点发现的快速发现、精准定位和影像取证。

强化自然灾害防治及预警机制。深化风险全域动态监测体系建设，整合无人机巡查、地面传感设备等，构建“空地一体化”监测网络，推进龙川县无人机地空一体远程调度巡查系统项目建设。优化全域气象防灾体系，构建立体综合、智能协同的气象观测体系，实现精准监测预报；加强网格预报技术应用，完善智能网格预报业务平台，强化行业影响预报和风险预警，推进龙川县突发事件预警信息发布中心建设，实现预警信息全域覆盖；积极推进气象科技创新，加强创新型人才队伍建设；提升现代气象治理能力，加强防灾减灾救灾科普宣教。加强防洪指挥体系建设，优化分级预警体系，建立多部门协同的暴雨洪水监测网络，动态发布预警信息；划定县城50年一遇、乡镇10—20年一遇防洪标准区域，实施差异化管控；推动指挥系统现代化升级，配备现代化先进通讯设备，完善指挥图表和指挥防汛作战沙盘，实时整合水文、气象数据，提升汛期决策科学性和响应速度；加强跨部门协同体系建设，确保预警信息直达基层，交通疏导、物资调运等指令高效执行。加强防汛抢险体系建设，立足龙川县地理位置和防洪工作的特殊性，组建常备机械化抢险队，定期开展实战演练，建立“市场化代储+政府储备”的物资保障体系，确保沙袋、抽水设备等物资及时调用。加强防震抗震规划，依据《中国地震动参数区划图》实行分区分级设防：Ⅵ度区一般建设工程按抗震设防烈度Ⅵ度设防，Ⅶ度区一般建设工程按抗震设防烈度Ⅶ度设防；学校、医院等人员密集场所的建设工程应在此基础上提高抗震设防要求；特定区域（各类开发区、产业园区、新区及其他有条件区域等）在土地供应前应当完成地震安全性评价；对重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程依法开展地震安全性评价，严格按审定要求进行抗震设防；提升地震监测预报预警及地震应急响应能力，开展地震应急预案编修、组织企事业单位、中小学开展地震应急疏散演练。完善防震减灾公共服务，加大地震科普知识宣传。扎实推进森林防灭火工作，依托县域空地一体平台建设，推进智慧化监测。优化森林防灭火指挥系统建设，集成无人机巡护、红外热成像监测、护林员网格化管理系统等功能，实现重点区域火情实时识别。扩充专业化扑救力量，建设林区水源网络和防火道路系统；督促生物防火林带抚育进度，保证抚育质量；加强源头治理与社会共治，推行“文明祭祀”，压实镇村防火责任；森林公安严查野外违规用火，形成“宣传－巡查－执法”震慑链条。

加强基层应急能力建设。坚持和加强党的全面领导，进一步理顺基层应急管理体制，健全应急指挥机制和责任落实机制，全面提升基层应急管理组织指挥能力。提升基层安全风险防范能力，强化智能监测预警，做实隐患排查治理，依法开展监督检查，广泛开展科普宣传，定期组织开展“应急疏散演练进社区、进企业、进校园”活动，提升全社会风险意识和避险能力。增强基层防灾减灾救灾与应急救援能力，健全基层应急救援力量体系，鼓励支持社会应急力量发展，加强一体化管理与实战训练，推进队伍规范化建设；推进幸福新城消防救援站（一级站）建设；加强应急物资储备科学布局，针对常发、影响较大的自然灾害和气象研判分析，动态调整储备品种规模，构建县、镇、村三级统筹互补的分级储备体系，确保灾害发生时能够迅速调集资源、有效开展救援；强化基层救援数字化智能支撑，依托县域级空地一体创新实验室，探索“低空+消防”数字化应用，实现灾情侦察、辅助决策、应急处置、救援保障等全过程全要素覆盖，联动地面消防救援网络，在重点区域多点布局地面救援力量，构建无人机与地面队伍协同的立体化救援模式，并逐步拓展至全县应急救援数字化体系建设。夯实基层应急管理支撑保障，加强人才支撑，保障资金投入，强化物资保障与科技赋能，加强标准化建设；深入开展全国综合减灾示范社区创建工作，总结经验、以点带面，扎实推进基层防灾减灾救灾能力建设，力争完成1至2个全国综合减灾示范社区创建任务。
 维护社会稳定安全

加强立体化、智能化社会治安防控体系建设。坚持党对基层警务的领导，构建更加协同高效的警务体制机制。推行“专业+机制+大数据”新型警务模式，整合侦查指挥中心资源，强化跨警种协同作战能力，完善“点线面结合”的巡防体系，运用警务无人机全域巡航、重点区域智能监控，织密“封控、查控、防控、管控、联控”五张网。依法严打各类突出违法犯罪，聚焦电信诈骗、生态环境破坏等县域重点领域，开展专项打击行动，落实“压发案、降警情”目标，健全扫黑除恶常态化机制，强化“打防管控”一体化措施，坚决遏制新型网络犯罪和传统侵财犯罪。加强对未成年人权益保护，严密公共安全监管。提升科技赋能水平，建设县域社会治理智能平台，打通公安、综治、网格数据壁垒，实现问题隐患动态感知、资源力量联动调度，推广智慧安防小区、校园、商圈应用，加强省际卡口和重点部位智能防控圈建设。

全面提升社会治理效能。持续深化“1+6+N”社会治安综合治理工作体系，强化乡镇综治中心枢纽作用，统筹司法、信访、网格等力量，形成“排查—分流—化解—反馈”闭环机制；推动“网格志愿骑士”等新业态群体参与治理，动态收集社情民意，拓展群防群治覆盖面。创新矛盾纠纷源头化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化农村矛盾纠纷排查化解，完善信息共享、协同解决机制，最大限度将矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态，充分发挥“百家姓·和百家”“鹤鹤来”等特色调解品牌作用，推广“积分制管理”“平安直联”模式，健全基层群众自治制度，引导群众自治化解邻里纠纷。发挥村规民约、家训家风等作用，结合特色IP打造推广一批具有龙川特色的治理品牌。落实重大决策社会稳定风险评估，聚焦征地拆迁、劳资纠纷等领域，做到风险隐患“排查在先、防范在先”。提升县镇综治中心规范化建设水平，强化资源整合与统筹协调，推动相关部门各司其职、齐抓共管，打造让群众化解矛盾纠纷“最多跑一地”的“一站式”平台，夯实基层司法所阵地与能力建设，推进贝岭、义都、黄布、丰稔等司法所建设，改善业务用房设施，提升队伍素质，强化履职保障。利用现代科技手段提高调解纠纷效率。加快建设“网格化+数字化”社会治理体系，建强微信矩阵群，搭建“数字化阵地”。探索“AI+调解”路径，通过输入案情与当事人诉求，系统自动识别常见矛盾纠纷类别、提供相关案例参考和法律依据，构建“智能识别－精准分析－策略推荐－文书生成—案例指导”的完整工作闭环，以科技赋能提升调解效能。构建多元协同治理格局，加强党建引领基层治理，加强社会工作者队伍建设，推动志愿服务体系建设。深化“三网三格三情”（网信+网安+网格、党格+警格+网格、舆情+警情+民情）融合机制，推动社会组织、义警队伍参与风险联排；发挥村规民约、行业章程规范作用，完善“自治、法治、德治”融合的基层制度体系。推进信访工作法治化，落细落实县领导包案和信访干部包案制度，推动信访积案化解。

 推进社会治理智慧化转型

构建全域协同的智慧治理体系。打造县域治理“智慧大脑”，整合综治、城管、应急等系统数据，构建全域统一的社会治理数据库，建设县镇村三级联动的指挥调度平台，实现事件分级分类处置、资源动态调配。探索数据赋能与算法应用，确保数据采集、清洗、分析全流程可追溯，提升预测预警精准度，建成“一脑统管、三级联动”的县域智慧治理平台，实现跨部门数据互联互通、风险全域感知、决策智能辅助，推动治理模式从被动响应向主动预警转型。打造“数字龙川”，统筹推进公共智慧停车等项目建设。
创新智慧化基层治理机制。推动“网格化+数字化+社会化”深度融合，推进智慧社区建设，完善网格化管理机制，运用大数据、人工智能等现代技术手段，提升社区的服务与管理效能。加快推进智慧城管建设，畅通民众参与渠道，形成“多元共治、良性互动”的智慧治理新格局。

	专栏14：统筹发展和安全重点项目

	加强国家安全能力建设：龙川县粮食和物资储备库等。

建设全域公共安全防控体系：农副产品批发市场项目（含“三鸟”批发市场）、龙川县区域食品检测中心工程项目、龙川县应急救援装备仓库建设项目、龙川县应急管理局应急指挥信息平台（二期）建设项目、龙川县突发事件预警信息发布中心（龙川新城）、气象预警中心、幸福新城消防救援站等。

维护社会稳定安全：龙川县公安局警务技能训练基地、龙川县公安局涉案财物保管中心、基层派出所建设、龙川县公安交警系统基础设施建设项目等。

推进社会治理智慧化转型：龙川县乡村网格化综合治理项目、龙川县公共智慧停车项目等。


第十六章 加强党的全面领导 健全规划实施保障机制
实现“十五五”规划目标，必须坚持党的全面领导，提升贯彻新发展理念能力，健全规划实施机制，凝聚推动龙川高质量发展的强大合力。
 加强党的全面领导和党的建设

坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实关于坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的规定，健全党中央重大决策部署落实机制，自觉把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿于龙川工作全过程各方面，不断提高全县各级党组织和党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严肃党内政治生活，健全和落实民主集中制，坚持科学决策、民主决策、依法决策，严明政治纪律和政治规矩，常态化开展政治忠诚教育和党性教育，不断巩固和发展风清气正的政治生态。推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央政令畅通、决策落地生根。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，持续用党的创新理论统一全党思想、统一意志、统一行动。

坚持党管干部原则，把新时代好干部标准落到实处，大力选拔政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的干部，充分发掘能干、会干、巧干的干部，选优配强各级领导班子，坚持把高标准、严要求贯穿干部选育管用全过程。深入实施干部现代化建设能力提升计划，健全完善干部考核评价机制，强化对干部全方位管理和经常性监督，引导干部树立和践行正确政绩观，推进领导干部能上能下常态化，精准落实“三个区分开来”，激励干部敢于担当、积极作为。坚持大抓基层的鲜明导向，深入实施基层党组织建设强基工程，一体推进各层级各领域组织建设，持续加强农村党建、深化城市基层党建、攻坚新兴领域党建、完善传统领域党建，不断增强党组织的政治功能和组织功能。大力推进党员先锋工程，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

纵深推进正风肃纪反腐，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”树新风，深入开展整治形式主义为基层减负工作，推进作风建设常态化长效化。全面加强党的纪律建设，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，完善权力监督制约机制，运用好“四种形态”，加强对权力配置、运行的规范和监督。坚持不懈深化党风廉政建设，加强政治监督，持续发力纵深推进反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败。坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，惩治新型腐败和隐性腐败，常态化推进以案促改，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战，以风清气正的政治生态引领形成良好发展环境。
 践行全过程人民民主

坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全力打造全过程人民民主的“龙川样板”。坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，支持人大、政府、政协、监察机关、司法机关依法依章程履职尽责。坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，确保国家机关依法行使权力、履行职责，确保人民群众民主权利、合法权益得到维护和实现。完善吸纳民意、汇集民智工作机制，建好用好代表联络站、基层立法联系点等，不断丰富人大代表联系人民群众的内容和形式。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，进一步提高建言资政和凝聚共识水平。巩固和深化群团改革成果，更好发挥工会、共青团、妇联等群团组织联系服务群众的桥梁纽带作用。完善大统战工作格局，提高民主党派、无党派人士履职水平，加强党外干部队伍建设，深化港澳台统战工作，强化新时代海外统战工作和侨务工作，做好民族和宗教工作，更好发挥统一战线凝心聚力的政治作用。

 健全规划实施保障机制

健全规划体系。强化规划实施管理，形成以国民经济和社会发展规划为统领，以空间规划和专项规划为支撑，各类规划定位清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。强化专项规划对重点领域和薄弱环节的支撑作用，确保各项任务落实到具体项目和政策。加强空间规划与发展规划的融合，强化国土空间用途管制，坚持“多规合一”。积极对接国家、省、市“十五五”规划及区域发展战略，主动争取将龙川县重点任务、重大项目纳入上级规划布局，完善配套政策措施，进一步明确责任分工和目标。

完善实施机制。建立健全规划实施的指标体系、监测体系和评估机制，定期对规划实施情况进行评估，及时发现和解决问题。加强规划实施的监督和问责，对规划执行不力、违反规划的行为依法追究责任。建立健全跨部门、跨区域的协调机制，解决规划实施中的难点堵点问题，确保规划的协同推进。加强与省、市相关部门及深圳对口帮扶单位的沟通对接，积极争取政策、资金、项目等资源倾斜，拓展合作深度与广度。加强规划实施的宣传引导，广泛凝聚社会各界共识，形成全社会共同参与、共同推动的良好氛围。

强化政策协同、改革攻坚与项目支撑。加强政策协同，提高政策的科学性、前瞻性和可操作性，确保政策的制定和执行与规划目标紧密结合。注重争取省、市在重点领域和关键环节的政策试点与制度创新支持，聚焦关键领域和薄弱环节全面深化改革，以问题为导向，以结果为目标，为规划实施创造良好的制度环境。强化重大项目支撑，围绕产业发展、基础设施建设、民生改善、生态环境保护等重点领域，谋划实施一批具有战略性、基础性、引领性的重大项目。建立健全省、市重点项目申报对接机制，强化项目前期工作和要素保障，争取更多项目纳入上级“盘子”，推动重大项目落地实施，确保规划目标任务如期完成。

附件：龙川县“十五五”规划重大项目表

龙川县“十五五”规划重大项目表

投资单位：万元

	序号
	项目类型
	项目名称
	建设阶段
	建设内容及规模
	建设起止年限
	（拟）开工时间
	计划总投资
	到2025年底累计完成投资
	“十五五”期间计划投资
	业主单位
	责任单位

	1
	公共服务与民生保障
	龙川县人民医院新院
	续建项目
	用地面积25.3万平方米，总建筑面积19.5万平方米，新建综合大楼、医技大楼、住院大楼、感染病房楼、后勤保障楼、宿舍公寓楼、行政管理楼以及附属配套工程等。
	2018-2027
	2018年10月
	179983 
	114983 
	65000 
	龙川县人民医院
	县卫生健康局

	2
	产业培育与升级
	深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施项目
	续建项目
	规划面积1.4平方公里，主要建设道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟、绿化工程、土石方工程、软基处理、污水管道收集工程等。
	2019-2035
	2019年1月
	199798 
	36200 
	163598 
	河源龙川产业园区管理委员会
	河源龙川产业园区管理委员会

	3
	基础设施体系
	省道S238线四都至贝岭段二级公路改建工程
	续建项目
	二级公路，全长55.92公里。
	2019-2027
	2019年11月
	41645
	24720
	16925 
	-
	县交通运输局

	4
	基础设施体系
	龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设项目（幸福大道、越王东路、环福南路）
	续建项目
	工程主要建设幸福新城主次干道及支路，共计18条，包含道路、交通、桥涵、给排水、电气、绿化景观等工程。
	2020-2030
	2020年12月
	41377
	24000
	17377 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	5
	公共服务与民生保障
	龙川县医共体建设项目
	续建项目
	龙川县医共体建设项目为基层医疗卫生服务提升项目，具体包括：龙川县人民医院、龙川县中医院、龙川县妇幼保健院等单位的建设项目。组建紧密型县域医疗卫生共同体，实行县、镇、村一体化管理。整合县域医疗资源，创建龙川医疗品牌；提高县域医疗卫生服务运行效率；提高县域医疗卫生机构服务能力；融洽医疗与医保关系；提升公共卫生服务能力
	2022-2027
	2022年6月
	65500
	21000
	44500 
	县卫生健康局
	县卫生健康局

	6
	基础设施体系
	国道G236线龙川丰稔至龙川县城段改建工程
	续建项目
	一级公路，全长13.14公里。起点位于丰稔镇莲东村，沿国道G236线至终点马喉莲处。
	2022-2026
	2022年9月
	27618
	23000 
	4618 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	7
	产业培育与升级
	商会大厦
	续建项目
	项目占地面积约1.66万m²，总建筑面积约4.5万m²，容积率2.0；绿化率约20%；总投资约2.6亿元。以“新龙川、新龙商、新发展”为理念打造龙川首个集办公、酒店、娱乐购物为一体的综合商业场所，同时，它也是龙川县工商联（总商会）的办公地点，未来将成为龙川企业和外出乡贤的沟通联络总部。
	2023-2025
	2023年2月
	26000
	13000
	13000 
	-
	县工商业联合会

	8
	产业培育与升级
	龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目
	续建项目
	建设标准厂房20万平方米，主要建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、污水管网、雨水管、综合管线工程等。
	2023-2035
	2023年5月
	255439
	27418 
	228021 
	河源龙川产业园区管理委员会
	河源龙川产业园区管理委员会

	9
	产业培育与升级
	龙川县登云工业园印制电路板三期建设项目
	续建项目
	计划建设厂房2栋，建筑面积为85102.36平方米；建设宿舍1栋26082.78平方米；建设消防设施房1栋650平方米；建设门卫室1栋73.44平方米；厂区道路、绿化及其他配套设施面积为25364.06平方米。项目竣工预计年产值为30亿元，预计年产量为210万平方米表面贴装。预计提供就业岗位3000个。
	2023-2027
	2023年6月
	150000
	53000
	97000 
	景旺电子科技（龙川）有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	10
	产业培育与升级
	枫园温泉
	续建项目
	利用枫深村现有大自然山庄、水上乐园等资源要素，建设旅游度假项目，分两期进行建设（其中一期投资2.5亿元，二期投资2.5亿元）。用地面积总计702亩。现进行一期项目建设，主要从事园林造景，水上游乐，民宿酒店等项目建设，占地面积246亩。主要建设内容：园林道路、绿化景观、酒店民宿、水上乐园等设施。
	2023-2027
	2023年
	50000
	3000
	47000 
	龙川县枫园温泉有限公司
	佗城镇人民政府

	11
	安全发展与韧性治理
	龙川县应急救援装备仓库建设项目
	续建项目
	本项目包括救援装备仓库和附属用房、办公用房（设备房），项目总占地面积940.17㎡，总建筑面积1003.4㎡。其中救援装备仓库（含雨棚）建筑面积642.88㎡，建筑高度10.9米，框架结构地上1层；附属用房、办公用房（设备房）建筑面积360.52㎡，建筑高度4.5米，框架结构地下1层、地上1层。建筑使用性质为丙类仓库。
	2023-2027
	2023年
	2000
	300
	1700 
	县应急管理局
	县应急管理局

	12
	基础设施体系
	龙川县能源生态园垃圾焚烧发电厂项目
	续建项目
	总用地面积约97.8亩，主要建设主厂房、主厂房渣池及汽机间、综合楼、污水处理站、综合水泵房、冷却塔等。年设计生活垃圾总处理规模为900t/d，其中一期为600t/d。
	2024-2026
	2024年3月
	39332
	9332 
	30000 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	13
	公共服务与民生保障
	龙川县职业技术学校金安校区改扩建项目
	续建项目
	拆除食堂、教师宿舍、教学楼各1栋、学生宿舍3栋；改造宿舍楼、教学楼、办公楼各1栋，教师公寓2栋；新建教学楼、实训楼、综合楼各1栋，学生宿舍楼2栋。
	2024-2026
	2024年5月
	27523
	8000 
	19523 
	县教育局
	县教育局

	14
	产业培育与升级
	泰毓国际酒店
	续建项目
	龙川泰毓国际酒店按照四星级标准进行建设，项目总投资2亿元，用地面积1.2万平方米，总建筑面积4.5万平方米，建筑高度95米，拟建标准客房约400间，并配备中西餐厅、娱乐设施等多元化服务功能。
	2024-2026
	2024年6月
	20000
	10000
	10000 
	-
	县新城开发建设事务中心

	15
	产业培育与升级
	深圳宝安（龙川）产业转移工业园一期二期园区配套设施完善项目
	续建项目
	建设内容主要为产业园区一期二期配套基础设施提升建设，包括建设道路基础设施工程1.12千米、园区边坡整治和水土保持工程10万平方米、污水管网工程3610米、园区示范性创新产业加速器项目6.6万平方米、建设改造标准厂房及配套设施工程1项、自来水厂升级改造工程1项。
	2024-2035
	2024年7月
	115466 
	4100 
	111366 
	河源龙川产业园区管理委员会
	河源龙川产业园区管理委员会

	16
	公共服务与民生保障
	龙川县文化基础设施建设项目
	续建项目
	该项目重点推进龙川县博物馆新馆建设，主要内容为室内装修及周边配套设施建设、防水工程、专项安防监控系统工程、陈列布展设计等，总建筑面积为11408平方米，总投资约需5200多万元。
	2024-2026
	2024年11月
	5200
	3000
	2200 
	县文化广电旅游体育局
	县文化广电旅游体育局

	17
	基础设施体系
	龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施项目
	续建项目
	主要建设道路工程、供水管网、雨水排水管网、污水管网、供电工程、通信工程、消防工程、垃圾处理设施及智慧停车场、充电桩等。
	2024-2030
	2024年12月
	35000
	12000 
	23000 
	县新城开发建设事务中心
	县新城开发建设事务中心

	18
	产业培育与升级
	龙川县田心镇全域文旅基础设施补短板项目
	续建项目
	包括完善镇村文旅节点配套设施，提质改造特色村落文旅步道、休憩驿站及标识标牌；修缮历史文化遗存周边基础设施，搭建文旅展示平台；优化文旅交通衔接，硬化景区连接线道路，增设停车场及照明设施；配套建设智慧文旅设备、旅游厕所、垃圾收集处理等服务设施，提升全域文旅承载能力与服务水平，巩固文旅特色典型镇建设。
	2025-2030
	2025年2月
	5000 
	400 
	4600 
	田心镇人民政府
	田心镇人民政府

	19
	基础设施体系
	龙川县新城区道路升级改造工程
	续建项目
	中和路、学北路、家和路等15条道路路面和人行道修复、雨污水完善和消防工程、完善道路交通标志标线、绿化、亮化、增加道路环卫设施。
	2025-2027
	2025年3月
	20000
	4000 
	16000 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	20
	基础设施体系
	龙川县新城供水有限公司水厂配套管网工程
	续建项目
	铺设给水管道27.5公里。
	2025-2026
	2025年3月
	13329
	4000
	9329 
	龙川县新城供水有限公司
	县水务局

	21
	产业培育与升级
	龙川县车田豆腐产业园
	续建项目
	用地面积15亩，建设一个现代化、集豆腐生产、加工和销售于一体的综合性豆腐产业园。
	2025-2030
	2025年4月
	10000
	3500 
	6500 
	广东车田山水豆腐食品科技有限公司
	车田镇人民政府

	22
	基础设施体系
	幸福新城电力工程
	续建项目
	项目对幸福新城内110千伏龙田、龙通线进行迁改，新建塔基29基，新建110千伏双回架空线路13.6公里；对220千伏龙霍乙线进行迁改，新建塔基24基，新建220千伏单回架空线路6.465公里。
	2024-2026
	2025年4月
	4494.3
	3780
	714 
	-
	县新城开发建设事务中心

	23
	产业培育与升级
	龙川县义都镇“一镇一园”建设项目
	续建项目
	在义都镇规划建设桂林茶叶种植示范基地、扩建茶叶加工区，建设茶叶分选中心、茶叶交易中心、客户体验服务区、生态停车场等。
	2025-2027
	2025年5月
	16054
	2500
	13554 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	24
	产业培育与升级
	龙川县年产100台新能源汽车换电机器人项目
	续建项目
	占地面积4.2万平方米，主要生产新能源汽车换电机器人、立体停车设备智能搬运器、智能AGV及其他类别机器人。
	2025-2026
	2025年7月
	50000 
	24000 
	26000 
	精智机器（龙川）有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	25
	产业培育与升级
	龙川县登云产业园区智能建筑材料生产建设项目
	续建项目
	占地面积1.8万平方米，新建厂房4栋、办公楼1栋、宿舍1栋、设备用房1栋、仓库1栋及配套设施，主要生产装配式建筑材料、铝合金模板等。
	2025-2026
	2025年7月
	32000
	15000
	17000 
	广东格锐建筑智能科技有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	26
	基础设施体系
	龙川县小型水库除险加固（消除安全隐患）工程
	续建项目
	对大坝进行全坝段充填灌浆，大坝前、后坡维修加固，维修溢洪道，防汛道路改造及其他附属设施维修等
	2025-2028
	2025年7月
	2500
	300
	2200 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	27
	基础设施体系
	龙川县亨渡坝堤围右岸达标加固工程（一期）
	续建项目
	一期项目为东江（枕头寨电站至雷江河段）右岸5.635km、枫深河（涧头桥至河口段）0.712km两岸。内容包括新建堤防、新建穿堤排水涵4座及穿堤排水管2座。
	2025-2026
	2025年11月
	14966.86
	2000
	12967 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	28
	生态与环境
	龙川县幸福新城污水处理厂及配套管网工程
	续建项目
	污水处理厂规模：污水处理厂总规模2.0×104m³/d，分两期建设。其中一期工程建设规模为5000m³/d，规划年限至2025年；二期工程建设规模为1.5×104m³/d，规划年限至2035年，本次建设一期工程，并同期建设规模为3500m³/d的回用水加压泵站。配套管网规模：重力流管道管径DN400~DN1000，长度约9.20km；压力流管道管径DN250，长度约0.3km，污水提升泵站1座；再生水回用管1.47km。处理厂厂址及面积：幸福新城污水处理厂选址位于梅龙铁路龙川段北侧幸福南路与川中大道交汇处西侧义都河东西两侧两块区域，河东侧占地0.71公顷，河西侧占地1.13公顷，污水处理厂总占地面积为1.84公顷，此次一期工程建设在东侧地块。处理工艺：通过技术经济比较确定龙川县幸福新城污水处理厂及配套管网工程项目（一期）的污水处理工艺为“A/A/O生化池+自养反硝化深床滤池”工艺。建设模式：项目建设运营模式采用DBB模式。
	2025-2027
	2025年12月
	12360 
	0 
	12360 
	龙川县广源水务运营有限公司
	县住房和城乡建设局

	29
	基础设施体系
	龙川县农村集中供水“三同五化”提升改造工程
	续建项目
	对全县24个镇315个行政村进行扩网改造1704.23Km、新增输配水管道1443.26Km、新建净水设备926座、新建拦水陂或机井蓄水池各351个等，土石方开挖及回填、砼浇筑、供水管道铺设等配套工程。
	2025-2028
	2025年
	59299.89
	200
	59100 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	30
	基础设施体系
	“古邑新川”乡村振兴示范带
	续建项目
	在老隆镇新建月湖生态农业培育基地11665平方米，农耕生产展示基地8100平方米，特色农产品展销中心12600平方米，改建百寿塘稻田种植中心6000平方米，同时对沿线村庄进行相关基础设施建设（包含进村道及村内（巷道）道路改造25000平方米，自然村公厕改造16座，农房改造提升922500平方米，新建农村生活污水处理设施12座，农村生活垃圾收集站146座，农路灯900盏，停车位280个等项目）。
	2025-2027
	2025年
	45486
	14400
	31086 
	县农业农村局
	县农业农村局

	31
	基础设施体系
	“霍山红印”乡村振兴示范带
	续建项目
	主要建设内容为农田提质改造约705亩，建设现代农产品加工展销中心1000㎡，烘干中心农产品服务中心1900㎡，乡村特色采摘园46亩以及机耕道路改建15公里等相关基础配套设施。
	2025-2026
	2025年
	11300
	1500
	9800 
	县农业农村局
	县农业农村局

	32
	基础设施体系
	“东江水韵”（二期）乡村振兴示范带
	续建项目
	在四都镇、丰稔镇新建食用菌种植示范基地13250平方米，生态农旅体验中心20000平方米，农村工匠服务中心3000平方米，同时对沿线村庄进行进村道、村内（巷道）道路及人行道改造26000平方米，农房改造提升230000平方米，停车位250个等项目，及农业生产、加工类产业升级。
	2025-2026
	2025年
	13494
	3745
	9749 
	县农业农村局
	县农业农村局

	33
	基础设施体系
	高铁新城片区－龙川西站综合客运枢纽活化
	续建项目
	本项目位于政府最新规划的龙川新城“一带五区”中的高铁新城片区——高铁龙川西站东广场，总建筑面积约5.3万平方米，综合楼及交通楼1-5层总活化使用面积约23282.47㎡（暂定）；交通楼活化总建筑面积7805.1㎡，合计活化总建筑面积31087.57㎡。现状为已建成、空置。为充分利用现有资源空间，进行龙川西站综合客运枢纽活化项目。活化内容包括餐饮零售、电商直播、工业设计、农文旅产品零售、企业产品展示发布等。
	2025-2027
	2025年
	6500
	29
	6471 
	龙川县交通建设投资有限公司
	县国有资产事务中心

	34
	公共服务与民生保障
	老旧小区改造（三期）项目
	续建项目
	对果园新村、百利保、莲南、洋溪桥片区开展破损外立面整治、道路整治、天面排水隔热增设、三线改造、消防设施增设、新能源充电桩加装、广告牌加装等。
	2025-2026
	2025年
	2700
	900
	1800 
	县住房和城乡建设局
	县住房和城乡建设局

	35
	安全发展与韧性治理
	龙川县应急管理局应急指挥信息平台（二期）建设项目
	续建项目
	主要承担突发事件现场的信息收集、通信传输与指挥调度功能，与后方指挥中心协同指挥和处置决策。依托卫星专网、公网通信与后方指挥中心实现信息双向互通。分为现场应急通信保障建设和中型动中通应急通信指挥车建设两部分。
	2028-2030
	2028年
	2000
	0
	2000 
	县应急管理局
	县应急管理局

	36
	生态与环境
	龙台山郊野公园项目（二期）
	计划新开工
	该项目为项目（一期）景观提升、公园入口区域建设。项目用地红线范围135696㎡，其中景观提升涉及面积97952㎡，提升范围内铺装场地、园路及景观平台面积5570㎡。公园入口区域红线范围37744㎡，其中建筑占地面积1000㎡，铺装广场3100㎡，儿童乐园占地面积3500㎡，停车场占地面积2350㎡，道路占地面积2000㎡，绿化面积25794㎡。主要建设内容包括跨路游客服务中心、人行天桥、儿童乐园、停车场、景观廊架、架空廊桥、景观亭、景墙、观景平台、栏杆、坐凳、艺术装置、连桥、仿古亭廊、卫生间、景观水坝、场地铺装等。
	2025-2030
	2026年3月
	13020 
	0
	13020 
	县林业局
	县林业局

	37
	基础设施体系
	龙川县田心镇全域基础设施补短板项目
	计划新开工
	包括镇村主次干道硬化、拓宽及破损路面修复，完善道路排水、路灯等附属设施；升级改造农村供水、供电及通信管网，保障民生基础需求；提质乡镇环卫设施，新建或改造垃圾中转站、公共厕所；完善村级党群服务中心、卫生室、文化广场等公共服务设施，补齐镇村全域基础设施薄弱环节。
	2025-2030
	2025年3月
	2500
	300
	2200
	田心镇人民政府
	田心镇人民政府

	38
	基础设施体系
	幸福新城燃气管网项目
	计划新开工
	项目位于龙川新城幸福组团拟建燃气管网8公里，项目包含客家大道、环福南路、越王东路、深圳大道、振兴南路、规划五路、龙新路
	2025-2027
	2025年3月
	2000
	150
	1850 
	龙川华润燃气有限公司
	县城市管理和综合执法局

	39
	基础设施体系
	龙川县幸福新城公共停车场、充电桩及加油站设施建设项目
	计划新开工
	规划一块公园绿地占地约14000平方米（20亩），用于城市停车场及新能源充电桩。智能充电桩200条枪，占地2500平方米。建设中型加油站占地2000平方米。智能公共停车场占地9500平方米，800个车位。
	2025-2030
	2025年8月
	30000
	0
	30000 
	县新城开发建设事务中心
	县新城开发建设事务中心

	40
	公共服务与民生保障
	龙川县义都镇卫生院建设项目
	计划新开工
	占地面积6亩，新建义都卫生院。
	2025-2026
	2025年8月
	5000
	0 
	5000 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	41
	产业培育与升级
	高密度水产养殖项目
	计划新开工
	拟占地面积100亩，第一期计划建设保温大棚、养殖池（桶）50个，设计养殖水体4000立方米。
	2025-2028
	2025年8月
	800
	0
	800 
	贝岭镇人民政府
	县农业农村局

	42
	公共服务与民生保障
	龙川县高中教育阶段学校教学设施及设备提升工程
	计划新开工
	建设内容包括：①龙川县隆师中学新建1栋宿舍楼及运动场；②龙川县第一中学高中部新建宿舍楼；③龙川县实验中学新建运动场；④龙川县田家炳中学新建1栋科创楼；⑤龙川县田家炳中学新建1栋学生宿舍楼。
	2025-2026
	2025年8月
	13610
	1850 
	11760 
	县教育局
	县教育局

	43
	公共服务与民生保障
	邻里中心项目
	计划新开工
	社区邻里中心用地面积26278㎡，含政务服务中心、社区综合服务中心、社区警务室、文化活动站、老年人日间照料中心（托老所）、托儿所、商业等。
	2025-2027
	2025年9月
	12000
	0
	12000 
	龙新公司
	县新城开发建设事务中心

	44
	产业培育与升级
	龙川县登云产业园区涂布生产建设项目
	计划新开工
	占地面积1.4万平方米，新建厂房1栋、宿舍楼1栋及配套设施。
	2025-2026
	2025年9月
	10000
	5000 
	5000 
	河源昆腾电子科技有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	45
	公共服务与民生保障
	龙川县义务教育阶段学校教学设施及设备提升工程
	计划新开工
	建设内容包括：①龙川县老隆学校新建1栋宿舍楼，改建1栋宿舍楼；②龙川县义都中学新建1栋教学楼；③龙川县佗城中学新建学生宿舍楼。
	2025-2027
	2025年9月
	9800
	1000 
	8800 
	县教育局
	县教育局

	46
	产业培育与升级
	龙川县年产20万台隔离式防雷模组产品建设项目
	计划新开工
	新建生产车间、应急防雷大数据中心、防雷检测中心等，主要生产年产20万台隔离式防雷模组。
	2025-2026
	2025年10月
	35000
	5000 
	30000 
	远征技术（龙川）科技产业发展有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	47
	产业培育与升级
	龙川县线路板产品建设项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍、办公楼，主要供应线路板所用治具和非标设备等。
	2025-2026
	2025年10月
	10000
	3000
	7000 
	深圳市禾瑞精密科技有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	48
	产业培育与升级
	“三合一”项目（幸福新城片区－未来社区样板）
	计划新开工
	项目位于广东省龙川县幸福新城未来社区，用地面积4.7公顷，包含科技馆、文化馆、工人文化宫、社会停车场（库）、商业。
	2025-2027
	2025年11月
	69200
	0
	69200 
	龙新公司
	县新城开发建设事务中心

	49
	产业培育与升级
	龙川县鹤市镇现代农业产业基地及配套设施建设项目
	计划新开工
	用地面积2.5万平方米，建筑面积3.4万平方米，建设内容包括粮食临时储存和农机设备区域、育秧中心1座、标准化厂房4栋及配套基础设施等。
	2025-2027
	2025年11月
	11390
	2885
	8505 
	鹤市镇人民政府
	鹤市镇人民政府

	50
	公共服务与民生保障
	龙川县业余体校改造提升项目
	计划新开工
	1.对四都中心小学现有教学楼、宿舍楼、教师办公楼进行改造，改造面积约为4911.18平方米；新建三层综合楼一栋，总面积为1680平方米；新建风雨运动场1个，面积约1372平方米；改造标准运动场1个，面积约9000平方米；改造水上运动训练码头1个，面积约200平方米及其他配套设施。2.对现有四都中学部分教室进行改造提升，改造面积约1000平方米；对运动场进行改造提升，改造面积约5810.08平方米。3、购置相关的体育教学训练设备。
	2025-2026
	2025年11月
	5220
	1000
	4220 
	县文化广电旅游体育局
	县文化广电旅游体育局

	51
	产业培育与升级
	精密部件制造项目
	计划新开工
	总建筑面积约34310平方米。项目聚焦于智能制造等前沿领域，全面建成后，预计可实现年产值3亿元人民币，旨在打造一个高效益、现代化的智能制造产业平台。
	2025-2027
	2026年1月
	32000
	0
	32000 
	江西赛锐科技有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	52
	基础设施体系
	省道S333线龙川县新田径塘（市界）至赤光大芬段公路改建工程
	计划新开工
	三级公路，全长20.354公里。
	2025-2028
	2026年1月
	21866
	2000
	19866 
	-
	县交通运输局

	53
	产业培育与升级
	龙川县登云产业园塑料五金制品生产建设项目
	计划新开工
	计划投资1亿元，建设厂房1栋，主要生产模具、五金零部件
	2025-2026
	2025年12月
	10000
	1000
	9000 
	龙川县隆鑫兴塑料五金制品有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	54
	基础设施体系
	龙川县城乡供水县域统管项目
	计划新开工
	通过建立健全城乡供水县域统管长效管护机制，建立城乡供水“三同五化”保障体系，即城乡供水同标准、同质量、同服务和规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运作、智慧化服务。明确统一管护主体，形成统一管护标准、统一管护制度、统一水价机制、统一监督考核为基础的城乡供水一体化管理体系，逐步实现“从源头到龙头”的全链条监管。确保城乡供水统管后，水质合格率达到95%以上，县域统管覆盖人口比例达到90%，专业化管理工程比例达到90%以上，智慧化服务人口比例达到90%以上，基本实现城乡居民同质饮水、同质服务，从根本上解决城乡饮水问题，实现城乡居民从“有水喝”到“喝好水”。
	2025-2026
	2025年12月
	2000
	0
	2000 
	龙川县广源水务运营有限公司
	县水务局

	55
	公共服务与民生保障
	龙川县普通高中功能场室改造项目
	计划新开工
	完善龙川一中高中部、隆师中学、田家炳中学、实验
中学学校建设标准，有序推进县中标准化建设，重点补齐教室、实验室、心理辅导室、图书馆、运动场地、学生宿舍等基础设施短板。提升升级教学仪器设备，加强学科教室、实验设备、体育器械、照明灯具等教学条件配备短板。加快教育新型基础设施建设，加强数字校园建设，支持县中建设智慧教室，提升数字化教学装备水平，构建教育资源共建共享机制。
	2026-2030
	2025年
	30000
	3000
	27000 
	县教育局
	县教育局

	56
	公共服务与民生保障
	龙川县义务教育设施提质改造
	计划新开工
	义务教育设施提升：有序推进县义务教育标准化建设，重点补齐教室、实验室、心理辅导室、图书馆、运动场地、学生宿舍等基础设施短板。提升教学仪器设备，加强学科教室、提升生物化实验设备仪器实操、体育器械、照明灯具等教学条件配备短板。
	2026-2030
	2025年
	12000
	860
	11140 
	县教育局
	县教育局

	57
	基础设施体系
	龙川县山洪沟防洪减灾治理工程
	计划新开工
	总治理河长7.08km，护岸型式采用C20砼挡墙结构；对紫市镇秀田村、旺田村进行治理，总治理河长6.13km，护岸型式采用C20砼挡墙结构；对麻布岗镇壮士村进行治理，总治理河长3.72km，护岸型式采用C20砼挡墙结构；对义都镇红星村进行治理，总治理河长5.02km，护岸型式采用C20砼挡墙结构。
	2025-2026
	2025年
	9850
	3000
	6850 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	58
	公共服务与民生保障
	改扩建-C、D级危房改造（义务教育阶段）
	计划新开工
	建设内容为：D级危房6栋和严重损坏房2栋，共拆除8栋、C级危房2栋维修加固，新建2栋。具体如下：
（1）拆除工程：对义都镇新潭小学教学楼、龙川县龙母永和学校教室、宿舍楼、黄布中学（新址）、龙川县石坑学校综合楼、麻布岗中心小学宿舍楼和成教楼8栋进行拆除。（2）加固工程：对老隆镇第三小学的第一栋老教学楼及卫生间、第三栋教学楼进行加固。（3）新建工程：龙川一中初中部教学楼C栋，麻布岗中心小学宿舍楼。需投入资金约2000万元，计划2026年完成D级拆除，2027年下半年完成C级加固。
	2025-2027
	2025年
	5408
	408
	5000 
	县教育局
	县教育局

	59
	安全发展与韧性治理
	龙川县乡村网格化综合治理项目
	计划新开工
	定制开发个性化业务系统；打造大数据等中台；建立信息数据库、实景三维数字底座、可视化指挥、应急仓库信息化平台等方面内容。项目运用信息化手段，构建“县－镇－村”三级联动网格管理体系，以平台赋能融合多部门联动协同，全面提升农村基层风险防控响应速度、应急管理、网格化服务精准度，推动乡村治理数字化、精细化。
	2025-2026
	2025年
	2000
	1500
	500 
	县应急管理局
	县应急管理局

	60
	基础设施体系
	未来社区道路网基础设施及基础配套工程
	计划新开工
	项目共新建道路9条。其中越王东路为城市主干道，道路红线宽60m，设计全长476m。深圳大道和振兴南路为城市次干道，其中深圳大道红线宽50m，设计全长1660m；振兴南路红线宽30m，设计全长1518m。其余6条道路分别为龙新路、规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、规划五路，均为城市支路，红线宽20m，设计全长分别为1834m、1402m、1383m、592m、429m、545m。道路总里程约9.8公里。
	2026-2028
	2026年1月
	68400
	0
	68400 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	61
	公共服务与民生保障
	龙川县“百千万工程”民生补短板项目（一期）
	计划新开工
	龙川县肉联厂建设项目：（1）建设内容为：项目新建肉联厂规模为年生猪屠宰量60万头、牛屠宰量1万头，羊屠宰量15万头，厂区总占地面积28935.20m2。（2）建设规模为：项目涉及土石方工程761416m3，牛羊加工车间6600m2，生猪加工车间6600m2，发货车间4800m2，无害化车间180m2，废弃物集存间120m2，待宰圈1000m2，地下消防水池292.5m2，宿舍楼3150m2，安装工程22767m2，道路工程13519m2，边坡工程6811m2，给排水工程13519m2，电气照明工程13519m2，绿化工程3380m2，洗车区410m2，围墙工程790m，排水沟工程600m。
龙川县农村生活污水治理提升改造项目：（1）建设内容为：改造提升农污站点229座；新建一套智慧管理平台管理全县农村生活污水处理设施；新建95座农村资源化利用设施。（2）建设规模为：①改造提升农污站点229座，配套污水管网中，新建DN300HDPE污水管网约118.233km、DN200HDPE污水管网约94591km，φ450塑料检查井1300座，φ700塑料检查井2250座及道路破除修复等；②新建20～30t/d资源化处理设施95座；配套污水管网中，新建DN300HDPE污水管网约45km、φ450塑料检查井18829座，φ700塑料检查井453座及道路破除修复等；③新建一套农污站点智慧管理平台
	2025-2028
	2026年1月
	19800
	460
	19340 
	龙川县广源水务运营有限公司
	县农业农村局、县国有资产事务中心、县住房和城乡建设局

	62
	生态与环境
	龙川县林业碳汇开发项目
	计划新开工
	本次项目开发范围覆盖全县23个镇、221个村及3个林场。首期开发面积均为2013年以来的造林区域。项目开发周期为12-18个月，第一期减排量核算周期为2020至2024年，累计减排量约60万吨，整体服务期限为20年。
	2026-2030
	2026年2月
	3000
	0
	3000
	龙川县城市运营管理有限公司
	县国有资产事务中心

	63
	产业培育与升级
	龙川县基板产品生产建设项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍，主要生产陶瓷覆铜板、氮化硅陶瓷散热基板。
	2026-2028
	2026年3月
	50000 
	0 
	50000 
	苏州艾成科学技术有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	64
	产业培育与升级
	龙川县包装材料生产建设项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍，主要生产包装材料。
	2026-2027
	2026年3月
	10000
	0
	10000 
	惠州市榕泰包装材料有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	65
	公共服务与民生保障
	龙川县养老综合服务中心
	计划新开工
	项目总用地面积3851平方米，总占地面积1159平方米，总建筑面积约12762平方米，其中地上建筑面积约10814平方米，地下室建筑面积约1948平方米，内容包括：建设框架结构养老综合服务中心大楼10层建筑1栋，道路广场、景观绿地、大门、围墙、管线工程、附属工程及配套设施设备等。建成后可新增290张床位，床均面积49.3平方米。
	2026-2027
	2026年3月
	9600
	0 
	9600 
	县民政局
	县民政局

	66
	公共服务与民生保障
	龙川县粮食和物资储备库
	续建项目
	用地面积6.7万平方米，总建筑面积4.6万平方米，其中，粮食储备库建筑面积约19544平方米，粮食总仓容5万吨、成品粮仓0.3万吨、食用植物油仓0.03万吨；救灾/医疗物资仓建筑面积约2045平方米，大米应急加工厂建筑面积约3600平方米。
	2024-2028
	2024年5月
	26005
	7105 
	18900 
	龙川县粮食储备有限责任公司
	县发展和改革局

	67
	公共服务与民生保障
	龙川县区域性综合养老服务中心
	计划新开工
	项目总建筑面积约20000平方米，主要为新建医养楼2栋，综合服务楼2栋，新建筑占地面积6412平方米，总建筑面积10900平方米；改造医养楼4栋，改造面积9100平方米，购置一批康复医疗设备约5200万元，占总投资28.1%；以及建设配套工
	2026-2028
	2026年3月
	18504
	0 
	18504 
	县民政局
	县民政局

	68
	生态与环境
	龙川县国家储备林开发项目
	计划新开工
	该项目由市林业局、市国资委牵头并指定河源市交投林业发展有限公司作为全市该项目实施主体。我公司作为我县该项目实施主体。本项目前期规划主要包括建设 10 万亩国家储备林（含集约人工林、现有林改培等），配套发展林下经济（南药、油茶等）、木材加工及林下经济产业园，布局 8 个镇的森林旅游和康养基地。
	2026-2033
	2026年4月
	40000
	0
	20000
	龙川县城市运营管理有限公司
	县国有资产事务中心

	69
	公共服务与民生保障
	医疗卫生服务能力提升建设项目
	计划新开工
	改造门急诊功能、购置医疗设备、特色专科建设、完善信息化建设。
	2026-2027
	2026年4月
	6500
	0
	6500 
	老隆镇卫生院
	县卫生健康局

	70
	生态与环境
	龙川县铁场镇生活污水收集管网完善工程
	计划新开工
	污水收集管网（DN200~DN600）HDPE波纹管共5908m；PE63压力管共64m；DN300无缝钢管共11m，接户管de110共6503m，检查井共224座，方井共2座，隔油井共55座，破路及修复共5695m，破渠及修复共224m；DN1000钢筋混凝土管（顶管工程）25m；建设1座污水泵站，处理规模为200m3/d。
	2026—2030
	2026年4月
	1178.2
	0 
	1178 
	铁场镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	71
	产业培育与升级
	霍山矿泉水产业升级
	计划新开工
	龙川县霍山矿泉水升级改造工程，扩建厂房2栋、建筑面积为5000平方米，占地面积为2600平方米；新增自动化生产线1条、（厂房翻新、设备更新、宿舍楼维修、绿化等）后期扩建功能与康养相关产品项目。
	2026-2028
	2026年9月
	15000
	0
	15000
	龙川县霍山矿泉水有限公司
	县国有资产事务中心

	72
	基础设施体系
	宝龙综合能源服务站
	计划新开工
	建设内容：宝龙综合能源服务站项目，该项目位于龙川县工业园，以龙川县中油能源联合发展有限公司为经营主体投资建设宝龙综合能源服务站，该项目将打造成为“风光储油氢电非”一体化综合能源服务站，中国石油纵向帮扶龙川产业融合示范项目，绿美龙川典型项目，一期涵盖风电、光伏、加油、充电、非油、地磅、洗车、汽服、快餐、司机之家、户外劳动者“爱心服务驿站”等功能。
建设规模：440平站房一座，600平加油罩棚一座，双枪加油机四台，尿素加注机一台，224平双层辅房一座，洗车机一台，地磅一座，400平充电站雨棚一座，双枪直流快充桩八台，180kW屋顶光伏。
	2026-2027
	2026年5月
	2000
	0
	2000 
	龙川县中油能源联合发展有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	73
	公共服务与民生保障
	龙川县区域性敬老院升级改造工程
	计划新开工
	对佗城镇、上坪镇、龙母镇、铁场镇等敬老院进行升级改造，改造内容包括对敬老院的门窗、地板、绿化、内外墙翻新改造及购置办公室设施设备等。
	2026-2028
	2026年6月
	6000
	0 
	6000 
	县民政局
	县民政局

	74
	安全发展与韧性治理
	龙川县公共智慧停车项目
	计划新开工
	对县城44条道路路边7671个停车泊位进行智能化升级改造，同步布局50个电动汽车充电站，配备232套充电桩含456支充电枪，其中超充6支、快充322支、慢充128支。同时计划建设66套电动自行车充电车棚，配备1020个充电桩。
	2026-2029
	2026年7月
	10246
	0
	10246 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	75
	公共服务与民生保障
	龙川县幸福高级中学
	计划新开工
	新建1所高级中学，用地面积10万平方米，总建筑面积8.8万平方米，新建行政楼、教学楼、科技楼、体育馆、游泳馆、学术报告厅、宿舍楼等。
	2026-2028
	2026年8月
	48000
	0
	48000 
	县教育局
	县教育局

	76
	产业培育与升级
	龙川县麻布岗县域副中心农副产品加工物流中心
	计划新开工
	用地面积1.7万平方米，总建筑面积2.3万平方米，主要建设冰鲜市场、地下冷库、农产品集散中心、仓储中心、物流中心及相关配套工程。
	2026-2027
	2026年8月
	15600
	0
	15600 
	麻布岗镇人民政府
	麻布岗镇人民政府

	77
	公共服务与民生保障
	龙川县殡仪馆升级改造项目
	计划新开工
	主要对殡仪馆进行升级改造，主要内容为：殡仪馆占地面积22821.4平方米，改造总建筑面积20000平方米，其中保留原建筑面积2100平方米，新增建筑面积17900平方米，分期拆除殡仪馆内的办公楼、业务大厅、悼念厅、火化间、遗体处置区；新建综合服务3层建筑一栋、悼念厅1层建筑4栋、守灵厅2层建筑6栋、遗体处置间1层建筑1栋、火化间1层建筑1栋、殡仪车库2层建筑1栋、遗体焚烧间1层建筑1栋及殡仪专用廊道、垃圾站、地下车库等配套设施设备。
	2026-2028
	2026年8月
	14768 
	0 
	14768 
	龙川县殡仪馆
	县民政局

	78
	基础设施体系
	县域充换电设施补短板试点县项目
	计划新开工
	到2027年底，龙川县新建充电站总计34座，新增单枪充电功率不低于120kW公共充电桩298个。
从新技术应用看，规划建设3座光储充一体化示范充电站、配置32台充电桩。规划建设2座V2G车网互联示范充电站、配置30台充电桩。
	2026-2030
	2026年9月
	10000
	0
	10000 
	-
	县工业商务和信息化局、县交通运输局

	79
	生态与环境
	龙川县县城污水完善收集管网工程
	计划新开工
	补齐重点区域污水收集能力缺口，新建污水管网总长约26523米，其中：（1）苏区大道片区新建管网总长4200米，管径DN400-600，预留支管800米，管径DN200-300；（2）下泡水片区新建管网总长约9720米，污水主干管（DN600-DN800）长约2780米、（DN400-DN500）长约3737米，污水支管（DN200-300）长约1198米，预留接户管（DN110）约2000米；（3）S227片区新建管网总长约12603米，管径DN300-600，预留支管1100米，管径DN200-300，压力管1500米，管径D194x6mm，新建一座污水提升泵站。
	2026-2030
	2026年9月
	9590.18
	0 
	9590 
	河源市生态环境局龙川分局
	市生态环境局龙川分局

	80
	基础设施体系
	110千伏幸福输变电站项目
	计划新开工
	新建一座110KV输变电站，建设内容：变电工程、线路工程、配套通信工程，总投资7477万元。
	2026-2028
	2026年9月
	7477
	0
	7477
	县供电局
	县供电局

	81
	公共服务与民生保障
	龙川新城全民健身体育基础设施建设项目
	计划新开工
	总用地面积18.5万平方米，建筑面积9.5万平方米，新建室内全民健身中心、多功能训练场、健身休息驿站等。
	2026-2028
	2026年9月
	57928 
	0 
	57928 
	龙川县建设投资有限公司
	龙川县政府

	82
	基础设施体系
	国道G238线龙川县龙母至铁场段改建工程
	计划新开工
	二级公路，全长14.1公里。
	2026-2028
	2026年10月
	30430
	0
	30430 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	83
	安全发展与韧性治理
	龙川县高标准农田建设项目
	计划新开工
	包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态保护、农田地力提升等方面。
	2026-2030
	2026年10月
	27000 
	0 
	27000 
	县农业农村局
	县农业农村局

	84
	公共服务与民生保障
	龙川县学生德育基地新建项目
	计划新开工
	项目总建筑面积约30000平方米。主要建设内容包括：教学实训楼（含普通教室、专业功能室、信息技术中心）、学生宿舍楼、行政综合楼、多功能活动中心（含报告厅、体育馆、艺术中心）、室外运动场（含环形塑胶跑道、足球场、篮球场等）以及特色实践区（如国防教育模拟场、劳动技能实践园、生命安全教育体验馆等）。同时，配套购置相应的教学、实训、生活、安防及智慧校园管理设施设备。
	2026-2030
	2026年10月
	20000
	0
	20000 
	县教育局
	县教育局

	85
	产业培育与升级
	龙川县精密五金产品生产项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍、办公楼，主要生产五金配件等产品。
	2026-2027
	2026年10月
	15000
	0
	15000 
	珠海市凯立达精密五金有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	86
	产业培育与升级
	龙川县高新技术元器件生产建设项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍、办公楼，主要从事元器件采购、IC烧录、SMT贴片元件焊接、元件封胶、组装等。
	2026-2027
	2026年10月
	10000
	0
	10000 
	深圳汇智创科技有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	87
	公共服务与民生保障
	龙川县卓峰学校二期改扩建项目（九年一贯制）
	计划新开工
	项目位于现卓峰学校旁，已成为教育用地，规划占地12000平方米，主要用于建设初中宿舍楼，改扩建中小学部教学楼建设，解决运动场地不足问题。
	2026-2030
	2026年10月
	10000
	0
	10000 
	县教育局
	县教育局

	88
	产业培育与升级
	龙川县电气设备生产建设项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍、办公楼，主要生产高压设备箱、路灯、充电桩等。
	2026-2027
	2026年10月
	10000 
	3000 
	7000 
	河源市龙开电气设备有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	89
	公共服务与民生保障
	龙川县特殊教育学校改扩建项目
	计划新开工
	项目建筑面积7000平方米。教学楼、宿舍楼、行政楼、多功能室、报告厅、运动场及购置教学生活设施设备
	2026-2028
	2026年10月
	3000
	0
	3000 
	县教育局
	县教育局

	90
	基础设施体系
	龙川北编组站铁路专用线建设项目
	计划新开工
	规划自龙川北编组站引出铁路专用线至物流园区。
	2026-2027
	2026年10月
	10000
	0
	10000 
	县农村公路服务中心
	县农村公路服务中心

	91
	公共服务与民生保障
	龙川县幸福学校
	计划新开工
	新建1所九年一贯制学校，用地面积6.3万平方米，总建筑面积6.85万平方米，新建中、小学教学楼各1栋，室内篮球场兼游泳馆1栋、食堂1栋、报告厅1栋、中学宿舍2栋，中、小学图书馆各1栋；400米塑胶跑道田径场1个及相关附属工程。
	2026-2030
	2026年10月
	38000
	0 
	38000 
	县教育局
	县教育局

	92
	公共服务与民生保障
	龙川县中医院康复治疗中心建设
	计划新开工
	以龙川县中医院东风路分院为建筑主体，依托现有专科优势，通过硬件升级、资源整合与人才梯队建设，打造标准化、规范化的“康复治疗中心”。建设内容为建筑物地上装修工程、室外工程、附属设施以及采购一批医疗设备和信息化、智能化系统
	2026-2028
	2026年10月
	6000 
	100 
	6000 
	县中医院
	县中医院

	93
	公共服务与民生保障
	龙川县幸福新城安置小区、安置地项目
	计划新开工
	项目位于幸福新城环福南路边，占地面积约50亩。
	2026-2030
	2026年11月
	70000 
	0 
	70000 
	老隆镇人民政府
	老隆镇人民政府

	94
	产业培育与升级
	龙川县“空地一体化”建设项目
	计划新开工
	建立“空地一体创新实验室”，推进低空经济、无人驾驶等场景应用，打造“全国首个县域级空地一体创新应用示范”。包括低空应用、物流枢纽、无人驾驶等。
	2026-2030
	2026年11月
	50000
	0
	50000 
	县交通运输局
	县交通运输局

	95
	产业培育与升级
	龙川万亩粮田智慧高效生产示范基地及现代农业托管服务中心建设项目
	计划新开工
	1.建设万亩粮田智慧高效生产示范基地，依托龙母盆地万亩粮田，通过项目实施，打造融合良种繁育、智慧种植、仓储物流、休闲观光、科普培训为一体的水稻种植示范基地；2.建设现代农业托管服务中心，依托智慧农机托管服务，紧密围绕水稻及关联产业，向农户、农业企业提供农资、农机、农技、农保等各个环节的综合服务。
	2026-2030
	2026年11月
	46000
	0
	46000 
	龙母镇人民政府
	龙川县政府

	96
	产业培育与升级
	龙川县义都镇南药产业基地建设项目
	计划新开工
	结合红星村现有南药产业规模，建设南药产业基地。
	2026-2027
	2026年11月
	11000
	0 
	11000 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	97
	产业培育与升级
	龙川县精密五金配件生产项目
	计划新开工
	新建厂房、宿舍、办公楼，主要提供电脑、复印机、投影仪、家用电器、车载配件、手机配件等领域精密五金配件。
	2026-2027
	2026年11月
	10000
	0 
	10000 
	深圳市宝易升精密五金有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	98
	基础设施体系
	龙川县四都大桥及连接线工程
	计划新开工
	线路全长2052.5米，其中A线为1650米连接线工程，B线为黄沙阁大桥工程、总长度约380米。
	2026-2028
	2026年11月
	7218
	0 
	7218 
	县农村公路服务中心
	县农村公路服务中心

	99
	产业培育与升级
	包装制品生产建设项目
	计划新开工
	新建厂房，主要从事吸塑原材料生产、吸塑包装设计开发、模具制作。
	2026-2027
	2026年11月
	5000
	0
	5000 
	深圳市午阳国际包装制品有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	100
	产业培育与升级
	龙川县现代农业产业融合发展基础设施建设项目（一期）
	计划新开工
	包括耕地集中整治区、万亩良田示范基地、其他配套工程等。其中耕地集中整治区包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等；万亩良田示范基地包括田块整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程等；其他配套工程包括标准化育苗大棚建设工程、蔬菜初加工大棚建设工程、油茶种植示范基地、生态苗木种植基地等。
	2026-2028
	2026年12月
	118464 
	0 
	118464 
	县自然资源局
	龙川县政府

	101
	基础设施体系
	龙川县新型城镇化建设项目
	计划新开工
	包括居住保障房项目，义务教育扩容提质，社区医疗全覆盖，新市民技能培训基地，老旧小区改造2.0，康养产业升级改造，循环经济设施项目，韧性基础设施项目，历史文化传承项目等。
	2025-2035
	2026年12月
	200000 
	0 
	50000 
	-
	县发展和改革局

	102
	产业培育与升级
	龙川县七目嶂矿区喇叭沟矿段铅锌多金属矿开采项目
	计划新开工
	设计利用矿产资源储量为200万吨，采矿方式为地下开采。项目建成后，平均年销售收入35000万元。矿山建设用地面积1.5935公顷。
	2026-2030
	2026年12月
	46558
	0 
	46558 
	龙川县鑫旺铅锌矿有限责任公司
	龙川县政府

	103
	基础设施体系
	龙川新城市政管网与综合管廊建设项目
	计划新开工
	项目位于龙川新城幸福组团，建设范围涵盖36.8公里长的市政道路下方相关市政管线统筹及小型地下综合管廊建设，包括客家大道、幸福东路、深圳大道等城市主干路、次干路及支路，主要建设内容为统筹道路下方市政管线布设及兴建小型地下综合管廊20公里。
	2026-2030
	2026年12月
	45000
	0
	45000 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	104
	基础设施体系
	龙川县顺民生物质发电项目
	计划新开工
	总用地面积10.7万平方米，总建筑面积5.2万平方米，新建厂房、仓库、综合楼以及相关配套设施，主要设备为1x120t/h高温超高压生物质循环流化床锅炉+1x30MW凝汽式汽轮发电机组，装机容量为3万千瓦。
	2026-2028
	2026年12月
	44396
	0 
	44396 
	龙川县顺民生物质发电有限公司
	车田镇人民政府

	105
	基础设施体系
	龙川县城内涝综合治理工程
	计划新开工
	对两渡河城区段、水坑河城区段进行清淤，恢复原有河流的过流断面，缓解两渡河及水坑河下游周边地段的内涝问题，其次依托各雨水分区主干管渠的建设，形成主干行泄通道快速排除雨水，再次利用现有水库坑塘、公园绿地建设调蓄湖、下凹式绿地等LID设施，蓄滞雨水，起到消峰、缓解下游管渠排涝压力的作用。
	2026-2030
	2026年12月
	33021
	0
	33021 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	106
	基础设施体系
	龙川县秦汉东路（雷江大道－佗城段）道路工程
	计划新开工
	路线全长1968.631m，城市次干道（兼旅游公路），设计车速40km/h。
	2026-2030
	2026年12月
	24209
	0
	24209 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	107
	基础设施体系
	省道S341线龙川县通衢至黄布段改建工程
	计划新开工
	二级公路，全长22.6公里。
	2026-2028
	2026年12月
	20691
	0
	20691 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	108
	基础设施体系
	龙川县县城社区基础设施改造
	计划新开工
	对龙川县泰华城片区、火车站周边片区、水贝莲南片区、县政府周边片区、老隆港及市南片区、老城北部片区、水坑片区等县城7个片区进行基础设施建设，包含建设片区配套设施、排水排污管道、修建市民休憩地、儿童娱乐设施及简易体育设施等。
	2026-2028
	2026年12月
	16490
	0 
	16490 
	县城市管理和综合执法局
	县城市管理和综合执法局

	109
	基础设施体系
	龙川县产城融合雷江路延长线建设项目
	计划新开工
	一级公路兼城市主干道，新建连通路段长600米。
	2026-2030
	2026年12月
	12530
	0
	12530 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	110
	产业培育与升级
	宝龙新城片区丹尼四期
	计划新开工
	等待收购富海地块后建设丹尼四期项目
	2026-2029
	2026年12月
	10000
	0
	10000 
	丹尼玩具（龙川）有限公司
	河源龙川产业园区管理委员会

	111
	公共服务与民生保障
	龙川县示范性居家社区养老服务网络建设（镇村）
	计划新开工
	计划总投资9400万元，建设全县16个乡镇建设乡镇综合养老服务中心，全县社区养老服务中心覆盖率达90%，村级养老服务中心覆盖率达60%。
	2026-2029
	2026年12月
	9400
	0
	9400 
	县民政局
	县民政局

	112
	基础设施体系
	龙川县枫树坝大桥
	计划新开工
	桥梁总长467米，桥宽12米。
	2026-2028
	2026年12月
	6500
	0 
	6500 
	县农村公路服务中心
	县农村公路服务中心

	113
	公共服务与民生保障
	龙川县康禾疗养院建设项目
	计划新开工
	项目总用地面积6646平方米，总建筑面积约15936平方米，其中建设用地面积5400平方米，建筑基底面积2281平方米，绿化面积1994平方米，建筑层数13层，停车位16个，床位500床。内容包括：A栋综合楼5665（廊道140）平方米、B栋康养楼10270平方米。
	2026-2028
	2026年12月
	6000 
	0 
	6000 
	龙川县大康健康管理有限公司
	县民政局

	114
	产业培育与升级
	腾天农产品智慧物流园、鑫鲜汇物流园项目
	计划新开工
	腾天农产品智慧物流园项目：计划占地约30000㎡，将新建常温商品仓储中心及总部办公场所，占地17000㎡；新建冷链项目，占地3000㎡；同时建设装卸货区域、员工宿舍饭堂、公用区域等，占地10000㎡。
鑫鲜汇物流园项目：功能齐全的仓储配送仓及食品深加工基地，具体功能包括冷链仓储物流配送、食用品及鲜蔬果配送、肉制品深加工、熟食及面包加工等。
	2026-2030
	2026年
	112000
	0
	112000 
	龙川县腾天百货有限公司、龙川县鑫鲜汇商贸发展有限公司
	县工业商务和信息化局

	115
	产业培育与升级
	PCB电路板上下游产业链建设项目
	计划新开工
	形成了以景旺电子三期项目为龙头，上下游配套企业协同跟进的产业发展格局。
	2026-2035
	2026年
	215000
	0
	50000 
	县发展和改革局
	县发展和改革局

	116
	产业培育与升级
	河源市龙川县佗城古镇（国家AAAA级景区）旅游基础设施升级改造项目
	计划新开工
	建设智慧停车场、垂直停车场、古镇巷道修缮、新增人行步行桥、亲水步道、健康步道，建设智慧系统、老粮仓旅游驿站改造、南门水街服务驿站改扩建等。
	2026-2028
	2026年
	45286 
	0 
	45286 
	县文化广电旅游体育局
	县文化广电旅游体育局

	117
	公共服务与民生保障
	龙川县技工学校新校区建设项目
	计划新开工
	占地面积121.65亩，新建教学楼、实训楼、综合楼、宿舍楼、体育馆、食堂和体育活动场地，以及其他配套工程，采购一批电教设备、实训设备、体育及操场设备及后勤设备、图书器材设备、心理咨询设备、厨房设备等设施设备。项目建成后预计可容纳6000名学生。
	2026-2030
	2026年
	40000 
	0 
	40000 
	县人力资源和社会保障局
	县人力资源和社会保障局

	118
	基础设施体系
	龙川县霞沙洲、新村等水库灌区续建配套与现代化改造工程
	计划新开工
	灌区改造工程建设完成后，彻底解决灌区内的“卡脖子”工程，基本形成较为完善的灌排工程体系，基本实现“旱能浇、涝能排”的目标，农业生产条件将得到明显改善、农业综合增产能力得到明显提高、抗御自然灾害能力得到明显增强。
	2026-2027
	2026年
	24000
	0
	24000 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	119
	生态与环境
	龙川县佗城湿地水岸环东坝岛碧道项目
	计划新开工
	位于龙川县佗城镇，对东坝岛及东江右岸堤防进行建设，主要建设内容有：东江右岸堤防长度约1.5km，河道疏浚长度约950m，东坝岛内建设约223000m2，新建交通桥涵2座。
	2026-2030
	2026年
	23800
	0
	23800 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	120
	基础设施体系
	龙川县闽粤赣边五兴龙苏维埃旧址韩江流域河流治理工程
	计划新开工
	①河道清淤疏浚长17.324km，②新建护岸长55.881km，③堤防加固长3.753km，④重建水陂18座，⑤新建排涝涵管56处，⑥新建河流智慧化监控系统1套。
	2026-2027
	2026年
	22983
	0
	22983 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	121
	公共服务与民生保障
	龙川县义务教育阶段教学楼、宿舍楼、教师周转房升级改造项目
	计划新开工
	主要对24个镇中小（含高中）学校校舍、教育设施、教育场所等进行升级改造。佗城中学宿舍楼改扩建（1800万）、老隆三小改扩建（3200万）、老隆镇维嘉学校运动场改扩建（1500万）。
	2026-2030
	2026年
	22000 
	0 
	22000 
	县教育局
	县教育局

	122
	公共服务与民生保障
	龙川县第一中学初中部改扩建项目
	计划新开工
	项目预算资金为：14644万元。项目为龙川县第一中学初中部改扩建项目，主要建设内容：将D栋教学楼改造为女生宿舍，建筑面积为3494.05平方米，对食堂4889.87平方米进行改造。改建宿舍楼两栋（A栋、B栋），建筑面积为18524.09平方米；改建2栋教学楼（B栋、C栋），建筑面积8563.32平方米；新建学术报告厅1606.80平方米及相应配套附属设施，并购置设备一批。
	2026-2030
	2026年
	13000
	250
	12750 
	县教育局
	县教育局

	123
	产业培育与升级
	油茶产业发展项目
	计划新开工
	培育一批有关油茶产业的林业龙头企业及林下经济示范基地；重点打造高产高效示范基地，完善油茶生产基地基础设施建设；积极争取项目推进油茶生产道路建设；开展油茶科技攻关。壮大油茶龙头企业，加强油茶科技人才培养。
	2026-2030
	2026年
	10000
	0
	10000 
	广东金晟农业发展有限公司
	县林业局

	124
	产业培育与升级
	枫色花海特色旅游小镇项目
	计划新开工
	打造以枫叶和花卉为主题的旅游小镇，为游客提供独特的旅游体验。此次项目的总面积为159077.8平方米，民宿的占地主要分为两块，逐步估算民宿的占地面积在200平方米/栋，总计38栋民宿。预计总占地面积为7600平方米。此次建设用地面积为20000平方米，民宿占地38%。
	2026-2030
	2026年
	10000
	0
	10000 
	深圳市鋆和投资有限公司
	佗城镇人民政府

	125
	基础设施体系
	未来社区场平工程
	计划新开工
	占地面积377214平方米，挖填土石方约230万立方米，项目概算9722万元。
	2026-2027
	2026年
	9700
	0
	9700 
	县土地储备中心
	县土地储备中心

	126
	生态与环境
	龙川县东江碧道（龙台山段）项目
	计划新开工
	主要建设内容包括碧道（漫步径、跑步径、骑行径）、景观栈道、观景亭、铺装广场、亲水游乐设施、廊架、运动健身设施、停车场、配套服务设施（驿站）。涉及工程包含建筑工程、绿化工程、给排水工程、安装工程、电气照明工程、智慧系统等。目前正由龙新公司编制实施方案编制，待方案完成后报省河长办开展合规性审查工作。
	2026-2027
	2026年
	9428.36
	0
	9428 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	127
	生态与环境
	龙川县佗城合溪河碧道项目
	计划新开工
	位于龙川县佗城镇，本工程治理河道长度为5km，起点位于东江河口，终点位于塔西温泉。主要工程措施为河道清淤、新建护岸、新建人行碧道及护栏、重建桥涵、新建驿站等。
	2026-2030
	2026年
	7500
	0
	7500 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	128
	安全发展与韧性治理
	基层派出所建设
	计划新开工
	计划新建龙川县赤光派出所、义都派出所、龙园派出所、新城派出所、四都派出所、廻龙派出所，预计总用地面积9728平方米，建筑面积8770平方米，兴建内容包括户籍办证大厅、民警值班室、群众接待区、荣誉室、会议室、民警生活区、警体训练用房、库房、调解室、信息采集室、辨认室、候问室和咨询室等建设用地。
	2026-2028
	2026年
	6466
	0
	6466 
	县公安局
	县公安局

	129
	安全发展与韧性治理
	龙川县公安交警系统基础设施建设项目
	计划新开工
	计划新建龙川县公安局交通警察大队、龙川县公安局交通警察大队车管所、龙川县公安局交通警察大队水贝中队、龙寻高速检查站，预计总用地面积8260平方米，建筑面积7442平方米，建设内容：新建对外服务窗口区、执法办案区、业务保障与指挥区、后勤与生活保障区、交通智能指挥分中心等建设用地。
	2027-2029
	2026年
	5369
	0
	5369 
	县公安局
	县公安局

	130
	安全发展与韧性治理
	农副产品批发市场项目（含“三鸟”批发市场）
	计划新开工
	统筹推进智慧农贸市场升级改造，增加5000平方米智慧农贸批发、“三鸟”等综合市场。
	2026-2030
	2026年
	5000
	0 
	5000 
	县市场监督管理局
	县市场监督管理局

	131
	安全发展与韧性治理
	龙川县区域食品检测中心工程项目
	计划新开工
	建立软硬件完善的食品检测中心，不但服务龙川县食品检测，还能承接周边县区食品检测，成为食品安全检测县域中心。
	2026-2030
	2026年
	5000
	0 
	5000 
	县市场监督管理局
	县市场监督管理局

	132
	基础设施体系
	龙川县高陂水库灌区续建配套与节水改造工程
	计划新开工
	新建1座液压翻板坝，维修加固水陂8座，加固改造山塘7座；②渠道工程：建设渠道22.258km渠道，其中骨干工程渠道9.058km，田间工程渠道13.20km；③渠系建筑物：加固后渠系建筑物共有24座，其中新建分水闸7座，节制闸3座，新建溢流堰2座，重建过路涵10座，新建沉砂井2座；④建设灌区信息化系统一套。
	2026-2028
	2026年
	3744.62
	0
	3745 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	133
	公共服务与民生保障
	龙川县中小学心理辅导室建设项目
	计划新开工
	截至2025年11月4日，龙川县中小学（不含教学点）共109所，达标建设学校38所，未达标71所，建设资金缺口约2130万元。
	2026-2027
	2026年
	2890
	760
	2130 
	县教育局
	县教育局

	134
	生态与环境
	龙川县东江东坝岛-正相塔段碧道项目
	计划新开工
	工程位于龙川县佗城镇，建设范围为东江（东坝岛至正相塔段）右岸1.438km，建设内容包括新建堤防1.189km，抛石护脚0.351km，新建穿堤涵2座及新建交通桥1座。
	2026-2030
	2026年
	2091.5
	0
	2092 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	135
	公共服务与民生保障
	龙川县启德学校改扩建项目
	计划新开工
	改建1栋综合楼，购置1批设施设备。
	2026-2028
	2026年
	2200
	200
	2000 
	县教育局
	县教育局

	136
	基础设施体系
	龙川县五华河幸福河湖建设
	计划新开工
	①河道清淤疏浚总长1.361km，其中铁场河0.200km，铁场河右分支1.161km；②新建护岸总长6.325km，其中铁场河3.401km，铁场河右分支2.924km；③新建排水涵管9座；④设置亲水平台总计8座；⑤信息化监控设备1套。
	2026-2027
	2026年
	1500
	0
	1500 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	137
	公共服务与民生保障
	龙川县中医院迁改项目
	计划新开工
	占地面积16万平方米，建筑面积25万平方米，新建急诊门诊医技楼、住院楼、发热门诊楼、传染楼、后勤楼、行政学术楼等，拟设置1000张普通病床、500张康养病床。
	2027-2030
	2027年1月
	50000
	0 
	50000 
	县中医院
	县卫生健康局

	138
	产业培育与升级
	龙川县义都镇龙潭开发项目
	计划新开工
	打造龙潭景点、嶅山景点、桂林村铁扇关景点，并修缮古驿道将以上景点串联起来；翻修赵佗书院、现存围龙屋等。
	2027-2028
	2027年1月
	25000
	0 
	25000 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	139
	安全发展与韧性治理
	龙川县公安局警务技能训练基地
	计划新开工
	用地面积1.6万平方米，建筑面积7500平方米，新建室外室内半露天射击场、警体训练馆、警务技能战术模拟训练场、装备器材室、搏击健身馆、游泳馆、电教室、学生宿舍。
	2027-2028
	2027年1月
	8500 
	0 
	8500 
	县公安局
	县公安局

	140
	安全发展与韧性治理
	龙川县公安局涉案财物保管中心
	计划新开工
	用地面积约1万平方米，建筑面积14980平方米，新建含登记、存储、查验等功能区，配备智能存储、安防及管理系统，健全流程规范。
	2027-2029
	2027年1月
	6500 
	0 
	6500 
	县公安局
	县公安局

	141
	公共服务与民生保障
	龙川县义都镇红旗公墓山建设项目
	计划新开工
	占地面积30亩，建设墓地、办公综合楼、附属工程、道路工程、停车场工程等。
	2027-2028
	2027年1月
	5307 
	0 
	5307 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	142
	公共服务与民生保障
	龙川县义都镇公墓山建设项目
	计划新开工
	占地面积约150亩，主要建设内容包括墓地、办公楼、骨灰纪念堂、道路、排水、绿化等。
	2027-2028
	2027年1月
	5000 
	0 
	5000 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	143
	公共服务与民生保障
	龙川县义都镇新联村红色教育基地
	计划新开工
	打造新联村红色教育基地，并对务礼楹联基地进行升级改造。
	2027-2028
	2027年1月
	5000
	0 
	5000 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	144
	生态与环境
	龙川县义都镇义都河风貌提升项目
	计划新开工
	结合现有碧道，将镇域范围内的义都河进行整体打造及沿线景观提升。
	2027-2028
	2027年1月
	5000
	0 
	5000 
	义都镇人民政府
	义都镇人民政府

	145
	基础设施体系
	龙川县霍山100MW/200MWh独立储能电站项目
	计划新开工
	本项目拟规划容量100MW/200MWh，占地约 1.5 万平方米，采用0.5C磷酸铁锂技术路线电化学储能系统，直流侧经变送升压后35kV，经一台主变升压为110kV，经过4公里架空线路接入霍山变电站110kV电压等级母线。本项目工程投资主要包括储能设备、PCS、交流升压设备、架空线路、通讯线路，二次部分包括场站监控系统、能量管理系统、继电保护及安全自动化装置、计量装置、自动调度系统、通讯系统等。
	2027-2028
	2027年2月
	22300
	0
	22300 
	深能合和电力（河源）有限公司
	龙川县发展和改革局

	146
	产业培育与升级
	龙川县冷链及农产品物流集散中心
	计划新开工
	项目用地面积约152亩，分一二期建设，一期建设内容为，场地平整及周边市政配套。新建智能化分拣中心厂房、农产品冷链仓库、电商综合楼、员工宿舍楼及配套用房等，同时配套建设超充站等公共配套。二期建设内容为新建农产品加工厂房，冷链仓储及相关配套等内容。
	2026-2028
	2026年10月
	20000
	0
	20000 
	龙川县盛物商业发展有限公司
	县国有资产事务中心

	147
	公共服务与民生保障
	龙川县婴幼儿照护中心
	计划新开工
	拟在龙川新城建设1栋婴幼儿照护中心，建筑面积约3000平方米。规划设置托位200个，设置多个不同年龄段的婴幼儿照护班级，包括乳儿班、托小班、托大班等。
	2027-2030
	2027年2月
	5000
	0
	5000 
	龙川县妇幼保健院
	县卫生健康局

	148
	公共服务与民生保障
	龙川县人民医院新院（二期）
	计划新开工
	按1000张床位设计、按三甲综合医院标准建设，总建筑面积约15万平方米。建设内容主要为建筑物地上装修工程、地下装修工程、特殊科室装修工程、室外工程、附属设施以及采购一批医疗设备和信息化、智能化系统。
	2027-2028
	2027年5月
	130000
	0
	130000
	县人民医院
	县人民医院

	149
	公共服务与民生保障
	法院业务用房
	计划新开工
	新建一栋法院业务用房。
	2027-2028
	2027年5月
	11681
	0
	11681
	县法院
	县法院

	150
	公共服务与民生保障
	融媒体业务用房
	计划新开工
	新建一栋融媒体业务用房。
	2027-2028
	2027年5月
	6000
	0
	6000
	县融媒体中心
	县融媒体中心

	151
	安全发展与韧性治理
	气象预警中心
	计划新开工
	新建一栋气象预警中心
	2027-2028
	2027年5月
	6000
	0
	6000
	县气象局
	县气象局

	152
	基础设施体系
	环福东路
	计划新开工
	长度1233米、宽度36米，次干路，主要建设内容包括：道路工程、给水工程、排水工程、生态工程、照明工程、交通设施工程及电信工程等
	2027-2028
	2027年5月
	5931.8
	0
	5931.8
	县新城开发建设事务中心
	县新城开发建设事务中心

	153
	公共服务与民生保障
	龙川新城医养结合中心
	计划新开工
	龙川新城医养结合中心选址在靠近社区卫生服务中心，交通便利的位置，占地面积约3000平方米。规划设置养老床位200张，包括生活自理区、半自理区和完全不能自理区，满足不同身体状况老年人的养老需求。
	2027-2028
	2027年5月
	3000
	0
	3000 
	县卫生健康局
	县卫生健康局

	154
	基础设施体系
	龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目
健康路、莲四路
	计划新开工
	健康路规划为双向两车道，定位为城市支路，设计速度20km/h，红线宽度20m，莲四路规划为双向两车道，定位为城市支路，设计速度20km/h，红线宽度16m，建设内容包括道路工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、通信工程、照明工程、燃气工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、水土保持工程等。
	2026-2027
	2027年5月
	1974.22
	0
	1974.22
	县新城开发建设事务中心
	县新城开发建设事务中心

	155
	基础设施体系
	龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目
群辉路
	计划新开工
	群辉路规划为双向四车道，定位为城市次干路，设计速度40km/h，红线宽度30m，建设内容包括道路工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、通信工程、照明工程、燃气工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、水土保持工程等。
	2026-2027
	2027年5月
	5851.67
	0
	5851.67
	县新城开发建设事务中心
	县新城开发建设事务中心

	156
	公共服务与民生保障
	龙川新城社区卫生服务中心
	计划新开工
	拟定于龙川新城建设龙川新城社区服务中心，占地面积约2000平方米，规划设置全科诊室、内科、外科、妇科、儿科、中医科、精神心理科等常见科室。
	2027-2030
	2027年5月
	6000
	0 
	6000 
	老隆镇卫生院
	县卫生健康局

	157
	产业培育与升级
	龙川县矿泉康养建设项目
	计划新开工
	包括矿泉水厂升级改造、特色场馆建设、旅游景区打造、配套设施建设等。
	2027-2032
	2027年6月
	150000 
	0
	50000 
	-
	黎咀镇人民政府

	158
	产业培育与升级
	龙川县佗城康养产业项目
	计划新开工
	包括温泉度假区、生态农业、文化康养建设及基础设施建设。
	2027-2032
	2027年6月
	150000 
	0
	50000 
	佗城镇人民政府
	佗城镇人民政府

	159
	产业培育与升级
	龙川县域副中心农林产业园建设项目
	计划新开工
	占地面积约116亩，完善园区基础设施建设。
	2027-2029
	2027年6月
	20000
	0
	20000 
	麻布岗镇人民政府
	麻布岗镇人民政府

	160
	基础设施体系
	河惠莞高速公路（龙川至紫金段）新增新田互通工程
	计划新开工
	在龙川新田增设河惠莞高速互通出口，新建高速公路主线拼宽长度935.7米、引道长约420米、对向双车道匝道360米、单向单车道匝道2115米。
	2027-2029
	2027年6月
	12427
	0 
	12427 
	县农村公路服务中心
	县农村公路服务中心

	161
	安全发展与韧性治理
	幸福新城消防救援站
	计划新开工
	幸福新城幸福救援站按照一级消防救援站进行建设，涵盖执勤楼、训练塔、消防车库、物资储备库等核心功能，配备举高、排烟、灭火机器人等先进装备，具备应对高层火灾、危化品事故等特种灾害的能力。
	2027-2029
	2027年6月
	2000 
	0 
	2000 
	龙川县消防救援大队
	龙川县消防救援大队

	162
	产业培育与升级
	幸福新城文旅项目
	计划新开工
	项目占地面积约72.84公顷，打造一个以熊出没为主体的水上乐场，内配套酒店，停车场。
	2027-2030
	2027年7月
	150000
	0
	150000
	县文化广电旅游体育局
	县文化广电旅游体育局

	163
	产业培育与升级
	广东省龙川县麻布岗天堂山矿区铷锡多金属矿铷精矿冶炼加工
	计划新开工
	冶炼工程：布置有铷精矿矿仓、辅料矿仓、焙烧生产线、浸出车间、浸出渣洗涤过滤车间、除钙车间、钙渣洗涤过滤车间、萃取-反萃取车间、氯化铷制备打包车间、碳酸铷制备打包车间、副产品堆场（封闭）、备品库、煤粉制备间、中控室及化验室等。另设有化验室、机电维修间、变配电所等辅助设施。开采规模：根据一期的铷选矿指标，铷精矿产量为42.62万吨/年，该铷冶炼厂一期的生产规模为42.62万吨/年；用地规模：冶炼厂计划用地总面积约为400亩；投资规模：冶炼项目总投资为71556.88万元。
	2027-2035
	2027年8月
	71556.88
	0
	50000
	广州二鼒投资有限公司
	县自然资源局

	164
	产业培育与升级
	龙川县麻布岗天堂山矿区铷锡多金属矿
	计划新开工
	采选工程：场地平整、总图运输工程、井巷工程、通风系统、压风系统、井下排水系统、井下给水系统、消防系统、提升系统、井下运输系统、供配电系统、堆场、选矿厂、生活给水设施、污水处理设施、环保设施、办公生活区等；开采规模：项目生产规模为115.5×10000t/a，3500t/d；用地规模：项目总用地面积136.5076公顷。其中建设用地面积11.2770公顷。投资规模：项目一期总投资107835.71万元。
	2027-2035
	2027年8月
	107835.71
	0
	50000
	广州二鼒投资有限公司
	县自然资源局

	165
	生态与环境
	龙川县田心镇小流域整治工程项目
	计划新开工
	涵盖流域内河道清淤疏浚、岸坡生态加固及护岸工程；修建生态排洪沟、截污管网，治理沿岸生活及农业面源污染；打造流域生态缓冲带，种植水生及岸带植被，修复流域生态系统；配套建设防汛监测设施、灌溉水渠及小型蓄水设施，兼顾生态保护与农业生产、防洪排涝需求。
	2027-2030
	2027年8月
	2500
	0
	2500
	田心镇人民政府
	田心镇人民政府

	166
	生态与环境
	水电站技术改造升级
	计划新开工
	县墨斗角、石来口、上板桥和枕头寨水力发电有限公司4个企业部分设备老旧，能耗大，计划对老旧机组进行技术改造升级，将产能提升10%以上，所有机组进行打包改造升级后可以增加企业的整体收益。
	2026-2030
	2027年10月
	5000
	0
	5000
	龙川县枕头寨水力发电有限公司
	县国有资产事务中心

	167
	基础设施体系
	龙川县幸福新城川中大道工程
	计划新开工
	城市主干路，全长约3.75公里。
	2027-2029
	2027年11月
	35000
	0 
	35000 
	县农村公路服务中心
	县农村公路服务中心

	168
	产业培育与升级
	龙川县全域旅游基础设施建设项目
	计划新开工
	建设盘雁古道贝岭段修复提升工程、红盐古道贝岭段修复提升工程、文化艺术院修复活化利用工程，彭坑库湾风景区建设，南龙村、下輋村特色茶旅种植基地提升工程，南龙村历史古物提升，甘陂畲族风情园建设，特色农旅体验基地；历史景区整治提升工程，七峰山旅游度假村基础设施提升等。
	2027-2029
	2027年12月
	43000
	0 
	43000 
	县文化广电旅游体育局
	县文化广电旅游体育局

	169
	公共服务与民生保障
	龙川县公益生态陵园二期建设项目
	计划新开工
	用地面积1269亩，新建丰稔、岩镇、紫市、黄布、廻龙、四都、车田等7个镇公益性生态陵园，建设内容包括土地平整、业务用房、管理用房、附属用房、骨灰楼及相关配套设施等。
	2027-2029
	2027年
	52500 
	0 
	52500 
	县民政局
	县民政局

	170
	基础设施体系
	龙川县县城东江干流右岸东江二桥至义都河口段河道整治工程
	计划新开工
	本工程治理河长1.284km，新建护岸1.368km，采用浆砌石挡墙+大理石栏杆+3.5m宽大理石步道+草皮护坡的形式及采用大理石栏杆+3.5m宽大理石步道+草皮护坡的形式，沿河岸新建道路1.719km（双向四车道），给水工程新建给水管道4180m、闸阀及闸阀井68座、室外消防栓17套；排水工程新建雨水管道3979.8m、新建雨水检查井36座、沉泥井36座。
	2027-2030
	2027年
	11287.8
	0
	11288 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	171
	生态与环境
	贝岭水（安远水）龙川段幸福河湖创建项目
	计划新开工
	1.河湖水系联通。主要针对河湖水系割裂、水体流动性差、水力联系减弱等问题，通过河渠建设、涵管沟通、河道内引排水配套设施建设与改造、闸坝生态流量泄放设施建设等措施，增强河湖引排能力和水体流通性；2.河湖堤岸完善。主要针对堤岸过度“硬化、白化”等问题，在保证防洪安全的前提下，对原有堤岸进行生态化治理，无堤防的岸线通过植被恢复等措施进行整治，恢复河湖自然岸线功能；3.河湖水域空间生态修复。主要针对河湖水域空间萎缩、河道地貌变化导致河道过流功能下降等问题，在保证防洪安全的前提下，通过河道地貌形态修复、入河湖排口改造、汇入口河流形态恢复等措施，修复河道自然过流功能；4.河湖水域岸线管理保护。主要针对河湖管控边界不明确、河湖历史遗存水文化设施保护工作缺失等问题，通过河湖管理范围界桩界碑埋设、重要历史遗存水文化设施保护修复、告示牌设置、防溺水“四个一”（一块警示牌、一个救生圈、一根安全绳、一对救生竿）设施布设等措施，明确河湖管控边界，保护传承利用历史水文化，强化公众爱河护河意识，助力防溺水安全防范；5.河湖管护必要智慧监管设施建设。主要针对河湖管护中存在的感知覆盖范围不足、监测要素不全、技术手段不够等问题，通过布设水量监测、水质监测、视频监控、预警杆等河湖管护必需的感知设施等措施，强化科技引领，推动北斗规模化应用，为数字孪生流域建设奠定基础。新建信息化平台等任务。
	2026-2030
	2027年
	7000
	0
	7000 
	龙川县水利工程建设事务中心
	县水务局

	172
	公共服务与民生保障
	龙川县学前教育提质工程
	计划新开工
	对苏区幼儿园、泰华城幼儿园（待移交）、骏景新城幼儿园（待移交）进行室内外装修，具体包括室内活动室、功能教室、公共区域及室外活动场地的装修，完善水电、消防、安防等配套工程。
	2027-2030
	2027年
	2000
	0
	2000 
	县教育局
	县教育局

	173
	安全发展与韧性治理
	龙川县突发事件预警信息发布中心（龙川新城）
	计划新开工
	新建龙川县突发事件预警信息发布中心业务用楼一栋，及其所有配套设施设备，用地面积5200平方米，建筑面积1500平方米。
	2027-2028
	2027年
	1500
	0
	1500 
	县气象局
	县气象局

	174
	基础设施体系
	国道G236线龙川县城至佗城段改建工程
	计划新开工
	一级公路，全长10.3公里。
	2028-2030
	2028年8月
	99000
	0
	99000 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	175
	基础设施体系
	连（平）平（远）武（平）高速公路河源连平至梅州兴宁段高速公路
	计划新开工
	西起连平，接大广高速，经和平、龙川进入梅州兴宁，接济广高速，全长约145.828公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，估算投资约247.628亿元。
	2028-2030
	2028年12月
	-
	0
	-
	县交通运输局
	县交通运输局

	176
	基础设施体系
	龙川县幸福大桥及连接线工程
	计划新开工
	项目起点设在G236与规划丰收路交叉口，与G236平交，路线向西，跨越苏区大道后再跨越东江，终点与龙川县国道G205至龙川火车北编组站公路平交，全长2004.65米，全线有特大桥457米/1座，全线按一级公路兼城市主干道设计。
	2028-2030
	2028年12月
	50583
	0
	50583 
	县农村公路服务中心
	县农村公路服务中心

	177
	基础设施体系
	龙川县幸福路跨京九铁路桥梁工程
	计划新开工
	龙川县幸福路跨京九铁路桥梁工程上跨北编组站铁路枢纽互通，采用双向四车道一级公路（兼城市主干路）标准，宽36m，总长0.61公里，建安费约34429万元。
	2028-2030
	2028年12月
	34429
	0
	34429 
	-
	县交通运输局

	178
	生态与环境
	东江干流（龙川县城段西岸）排污口整治及饮用水源保护工程
	计划新开工
	针对污水直排口上游实施接管到户或前端截污；沿市政道路建设污水管道，避免雨污合流；沿无物业管理的居住区巷道敷设污水管道，并接驳化粪池及其他未接入化粪池的污水立管；针对有物业管理的居住小区、企业、工厂、公共建筑边界外围实施溯源接驳污水；针对现状雨污错混接问题实施改造；针对现状污水管道重大病害进行修复。本工程建设建筑排水主干管网17.9km，建筑立管建设34.38km，接户管23.6km。
	2026—2030
	2028年12月
	15472.85
	0 
	15473 
	老隆镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	179
	生态与环境
	龙川县鹤市河流域水环境综合治理项目二期工程
	计划新开工
	①鹤市河干流选用水生态系统构建工程＋河道清理进行综合治理。②金鱼河选用水生态系统构建工程＋河道清理+拦蓄水工程（生态透水坝）进行综合治理。③雅寄河选用水生态系统构建工程＋河道清理＋拦蓄水工程（生态透水坝）进行综合治理。
	2026—2030
	2028年12月
	12307.55
	0 
	12308 
	龙川县人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局、紫市镇人民政府、黄布镇人民政府、鹤市镇人民政府、通衢镇人民政府、登云镇人民政府等

	180
	生态与环境
	龙川县龙母镇污水支次管网工程
	计划新开工
	敷设污水管网总长约10公里，其中DN300管约1.83km，DN400管约7.62km，DN500管约0.92km，预留DN200UPVC接户支管约8km。
	2026—2030
	2028年12月
	4924.61
	0 
	4925 
	龙母镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	181
	生态与环境
	龙川县通衢镇污水支次管完善工程
	计划新开工
	敷设污水支次管道约9.38km，其中DN300管约5.39km，DN400管约3.99km。建设一体化泵站1座，及配套压力管约213m。预留DN200UPVC接户支管约5.23km。
	2026—2030
	2028年12月
	4058.31
	0 
	4058 
	通衢镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	182
	生态与环境
	龙川县黄布镇污水支次管网工程
	计划新开工
	敷设污水管网总长约26.45公里，其中干管为4.36公里，管径为DN300~DN400，支次管为2.81公里，管径为DN300，预留接户支管18.67公里，管径为DN200，100m3/d泵站1座，压力管dn50钢管0.62km。
	2026—2030
	2028年12月
	3908.23
	0 
	3908 
	黄布镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	183
	生态与环境
	龙川县紫市镇七目嶂矿区历史遗留污染源整治项目
	计划新开工
	一、新建一套应急处理设施，将尾矿库目前的渗滤污水进行处理，后期稳定后可取消该套处理设施。尾矿库渗滤液应急治理工程主要建设内容如下：1、废水处理系统：渗滤液收集池1座，渗滤液提升泵2台，高效混凝沉淀一体化设备2套，处理能力为20~50m3/h。保安过滤器1台，超滤装置1套，集装箱1套，配套管网1批；2、加药系统：配药桶3个，加药泵6台，加药管网1批；3、污泥脱水系统：污泥脱水机1台，污泥泵2台，集装箱2套。二、尾矿库生态修复主要建设内容如下：1.尾矿库生态修复面积约为11167m2，尾矿库挖方量为5060m3，回填石灰粉25000t，尾矿库区生态修复换土填土3037m3，铺设土工布及平整面积均为11167m2，黏土量为m3，种植18600株黄花草木樨斯列金、18600株紫花苜蓿和18600株白花三叶草，受污染农田挖方量约为2121m3；2.雨水导流渠1（渠道断面200cmx160cm，渠道宽2m）165m，雨水导流渠2（渠道断面80cmx80cm，渠道宽0.8m）337m，雨水导流渠3（渠道断面120cmx100cm，渠道宽1.2m）415m，DN800HDPE管86m，引水渠（渠道断面80cmx60cm，渠道宽0.8m）245m；3.项目标识牌2个；4.地下水监测井5座。
	2026—2030
	2028年12月
	3055.13
	0 
	3055 
	紫市镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县应急管理局、县自然资源局等

	184
	生态与环境
	龙川县贝岭镇水环境综合整治工程项目
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计24.34km，并配套检查井、接户井、接户管，收集生活污水水量约为290m³/d。污水资源化利用池34座。
	2025—2030
	2028年12月
	3024
	0 
	3024 
	贝岭镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	185
	生态与环境
	龙川县岩镇镇水环境综合整治工程项目
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计21.0km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池30座。
	2026—2030
	2028年12月
	2650
	0 
	2650 
	岩镇镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	186
	生态与环境
	龙川县廻龙镇水环境综合整治工程项目
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计19.0km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池45座。
	2026—2030
	2028年12月
	2500
	0 
	2500 
	廻龙镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	187
	生态与环境
	龙川县车田镇水环境综合整治工程项目
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计18.0km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池35座。
	2026—2030
	2028年12月
	2300
	0 
	2300 
	车田镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	188
	生态与环境
	龙川县黄石镇污水支次管网工程
	计划新开工
	项目共铺设污水支次管道约3.10km，建设一体化泵站1座，及配套压力管约300m，预留DN200UPVC接户支管约2km。（项目地点：河源市龙川县黄石镇高进村进解自然村、高进村布里自然村、黄石村、黄石社区）
	2026—2030
	2028年12月
	2228.71
	0 
	2229 
	黄石镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	189
	生态与环境
	东江干流（龙川上坪段）水环境综合整治工程
	计划新开工
	新建污水管网12676.4m，入户管29636.03m，污水检查井481座，化粪池96个。
	2026—2030
	2028年12月
	2190.98
	0 
	2191 
	上坪镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	190
	生态与环境
	龙川县佗城镇水环境综合整治工程项目
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计12.0km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池22座。
	2026—2030
	2028年12月
	2000
	0 
	2000 
	佗城镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	191
	生态与环境
	龙川县紫市镇水环境综合整治工程项目
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计15.0km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池20座。
	2026—2030
	2028年12月
	2000
	0 
	2000 
	紫市镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	192
	生态与环境
	龙川县东江流域（四都镇圩镇段）污水管网完善工程
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计9.708km，并配套检查井、接户井，收集生活污水水量约为830m³/d。
	2026—2030
	2028年12月
	1224.85
	0 
	1225 
	岩镇镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	193
	生态与环境
	龙川县细坳镇镇区疑似黑臭水体治理工程
	计划新开工
	一、管道及管渠排查工程：CCTV、QV管道及管渠排查。利用CCTV及QV等方法对现有管道及暗渠进行排查。二、雨污分流工程：新建污水管DN300双壁波纹管1100m，管渠内架设污水管DN300镀锌钢管1150m，检查井37座，DN150入户管4500m。三、清淤及清洗工程：平均1.5m宽管渠高压水枪清洗、清淤及淤泥外运约690m3。
	2026—2030
	2028年12月
	2000
	0 
	2000 
	细坳镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	194
	生态与环境
	龙川县小庙河水环境综合整治工程
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计9.6km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池45座。
	2026—2030
	2028年12月
	2000
	0 
	2000 
	龙母镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	195
	生态与环境
	龙川县小金河水环境综合整治工程
	计划新开工
	建设DN150mm-DN300mm污水收集管共计10.8km，并配套检查井、接户井，污水资源化利用池50座。
	2026—2030
	2028年12月
	2000
	0 
	2000 
	上坪镇人民政府
	市生态环境局龙川分局、县水务局等

	196
	基础设施体系
	龙川县环霍山旅游公路
	计划新开工
	包含龙川1号公路霍山段及整个龙川1号公路示范环线道路及附属设施建设。
	2028-2033
	2028年10月
	80000
	0
	30000
	县交通运输局
	龙川县政府

	197
	产业培育与升级
	龙川县现代物流产业园（一期）
	计划新开工
	一期规划面积179亩，首期承接区域农副产品交易展示功能，致力于打造融合农产品中转、冷链仓储、加工配送、交易展示等复合功能的农产品物流园区和食品饮料商贸园区。
	2028-2030
	2028年
	50000 
	0 
	50000 
	-
	县交通运输局

	198
	公共服务与民生保障
	龙川县城南学校九年一贯制学校新建项目
	计划新开工
	项目位于兴泰花园周边，初步规划占地2万平方米，拟办学性质为九年一贯制学校，其中小学为20个班，中学为25个班，初中为寄宿制。
	2026-2030
	2028年
	15000
	0
	15000 
	县教育局
	县教育局

	199
	基础设施体系
	龙川县枫树坝青山湖直供水建设项目
	计划新开工
	建设枫树坝直接供水中心，供应下游18个镇及县城用水。
	2029-2035
	2029年6月
	400000 
	0 
	50000
	-
	县水务局

	200
	基础设施体系
	龙川佗城抽水蓄能电站
	计划新开工
	永久征地面积约3630亩，规划装机容量1200MW。
	2028-2035
	2028年6月
	623000 
	0
	50000
	佗城镇人民政府
	佗城镇人民政府

	201
	基础设施体系
	国道G205线龙川县登云至县城段改建工程
	计划新开工
	一级公路，全长18.2公里。
	2029-2032
	2029年10月
	85000
	0
	40000 
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	202
	基础设施体系
	广河高铁龙川西至广州白云站段
	预备项目
	东起龙川西站，经东源、江东新区进入惠州，向西引进广州白云机场T3航站楼，全长约247公里，设计时速350公里/小时，总投资估算166亿元。河源段约87公里，投资约151亿元。
	2026-2029
	2026年12月
	-
	0
	-
	县交通运输局
	县交通运输局

	203
	基础设施体系
	龙川县环东江旅游公路提升项目
	预备项目
	全长100公里，主要提升改造一江两岸道路及建设配套相关旅游设施。
	2028-2032
	2028年6月
	30000
	0
	30000 
	县交通运输局
	县交通运输局

	204
	基础设施体系
	龙汕铁路
	预备项目
	在龙川站接京九铁路经东源县、紫金县、惠州市惠东县、汕尾市海丰县，终点引入红海湾地区，全长178公里，估算总投资95亿元，速度目标值120公里/小时，预留160公里/小时。河源段长110.8公里，投资估算66.48亿元。
	2028-2030
	2028年6月
	-
	0
	-
	县交通运输局
	县交通运输局

	205
	基础设施体系
	韶关至龙川铁路
	预备项目
	起于韶关市，向东南而行，经翁源进入河源市境内，至连平东站后线路继续向东南而行，经东源县接入龙川站，全长约219.2公里，河源段长约109.4公里。
	2028-2030
	2028年12月
	-
	0
	-
	县交通运输局
	县交通运输局

	206
	基础设施体系
	河源龙川通用机场
	预备项目
	主要建设内容包括飞行区和通用航空业务区。
	2028-2035
	2029年6月
	80000
	0 
	30000 
	县交通运输局
	县交通运输局

	207
	基础设施体系
	东江龙川至河源航道扩能升级工程
	预备项目
	规划范围为东江龙川至河源，起点为龙川苏雷坝枢纽坝下，终点为河源长深高速公路东江独石大桥，航道整治总长78公里。按Ⅲ级航道、通航1000t级货船的标准建设。
	2029-2035
	2029年
	-
	0
	-
	-
	县交通运输局

	208
	基础设施体系
	国道G236线龙川县龙母至丰稔段改建工程
	预备项目
	一级公路，全长14.2公里
	2030-2033
	2030年8月
	62900
	0
	0
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	209
	基础设施体系
	国道G236线龙川县麻布岗过境段改线工程
	预备项目
	一级公路，全长4.9公里
	2030-2033
	2030年8月
	25000
	0
	0
	县公路事务中心
	县公路事务中心

	210
	公共服务与民生保障
	龙川县佗城镇百岁街－中山街历史文化街区保护提升项目
	预备项目
	对百岁街、中山街、厚堂街、横街、横街一巷、环城路等街巷立面整治、周边环境改善、文化基础设施提升。百岁街、中山街等街区的建筑进行保护修缮和活化利用，面积约8988.93㎡、对历史风貌建筑进行保护修复与提升，面积约81563.36㎡、周边环境配套改善约5700.00㎡、公共文化设施建设提升约880.00㎡。
	-
	-
	-
	-
	-
	县住房和城乡建设局
	县住房和城乡建设局

	211
	公共服务与民生保障
	龙川县义务教育学校体育运动场地改造项目
	预备项目
	龙川县改造44所中小学运动场，预算资金5714万元。
	2026-2030
	-
	-
	0
	-
	县教育局
	县教育局

	212
	公共服务与民生保障
	全县学校食堂监控（阳光厨房）项目建设
	预备项目
	建设龙川县中小学校、幼儿园食堂智慧监管平台。
	2026-2030
	-
	-
	0
	-
	县教育局
	县教育局



