龙川县未来五年义务教育发展专项行动方案（2021-2025年）（征求意见稿）

为进一步深化教育供给侧结构性改革，提高我县教育教学质量，解决我县中小学优质学位不足和教育资源配置不均衡的问题，推动我县义务教育优质均衡发展，根据《广东省推动基础教育高质量发展行动方案》（粤府〔2021〕55号）和《中共广东省委教育工作领导小组印发<关于规范民办义务教育发展的工作方案>的通知》（粤教育发〔2021〕4号）精神要求，结合我县教育实际，制订本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和全国教育大会精神，全面落实全省教育大会精神和工作部署，紧紧围绕加快推进教育优质均衡发展，建设教育强县,办好人民满意教育的目标。深化基础教育管理体制和办学模式改革，优化教育资源配置，坚持教育公平，促进区域、城乡教育均衡发展。不断增加优质学位，不断缩小城乡和校际差距，不断满足人民群众对优质教育的期望和需求，推动我县基础教育高质量发展。

二、总体目标

以城镇住宅小区、老城改造区、城乡结合部、外来人口聚集区、产业聚集区、商业区等学位紧缺区域为重点，新建、改扩建一批义务教育阶段学校，确保满足适龄儿童及学生学位需求，到2025年，实现学位供给总体平衡和布局结构合理，全面消除中小学大班额。努力建设高起点、大规模、标准化、有特色的学校。创新乡镇中小学办学模式，深化教育教学改革，有效解决“城镇挤、乡镇弱”问题，中小学办学水平明显提升，满足人民群众“上好学”需求。

- 主要措施

（一）增加优质公办学位

1．科学测算中小学学位需求，增加学位。根据省政府文件精神，结合我县常住人口规模、学龄人口变动趋势、计生政策调整、现有教育资源状况、地理环境、交通条件、幼儿园和中小学校服务半径、建设标准和教学保障能力等因素，对我县近五年义务教育学龄人口时间空间变化情况进行测算及规划，增加中小学学位。

2．科学编制建设规划。制定“十四五”期间基础教育公办学位规划，坚决执行省政府新建小区配套建设幼儿园、小学、初中要求，根据我县目前的大班额现象和未来的学位需求，义务教育阶段学校的建设规划如下。

近五年规划新建学校3所、改扩建学校6所、改制学校1所。计划投资13亿元，新增学位19440个。

（1）2021-2022年规划新建学校1所、改扩建学校1所，增加学位3700个。其中：新建苏区学校，增加学位2700个；改扩建佗城镇中心小学，增加学位1000个。

（2）2022-2023年规划改扩建实验小学，增加学位720个。

（3）2023-2024年规划改制学校1所、改扩建学校3所，增加学位8500个。其中：原田家炳中学改制，增加学位3000个；改扩建附城学校，增加学位2700个；改扩建老隆二小，增加学位1800个；改扩建涧洞小学，增加学位1000个。

（4）2024-2025年规划新建学校2所、改扩建学校1所，增加学位6520个。其中：新建幸福初级中学，增加2820个；新建工业园区学校，增加学位2700个；改扩建龙川县第一中学初中部，增加学位1000个。

3.合理布局学位资源。严格执行《城乡居住区规划设计规范》，落实城镇居住区小学、初中学校配套建设要求，县国土、住建等相关部门在建设规划时，严格执行住宅小区建设按要求配套建设小学、初中的政策，合理确定新建居住区、旧改项目配套教育设施的服务半径，防止形成大班额学校。为此，县相关职能部门要提前做好未来五年中小学校建设用地的规划。

（二）创新办学模式，扩大优质资源配置

为解决我县目前教育“城镇挤，乡村弱”现象，扩大优质教育资源的覆盖面，缩小城乡差距，推进我县义务教育均衡发展。一是建立学校间的对口帮扶，以强带弱，实行县城学校或示范校结对帮扶乡镇若干所薄弱学校，着力对学校办学思想理念、办学方向、教育教学等方面全方位的帮扶，制订实施方案，明确帮扶目标，细化帮扶任务，确保帮扶落到实处。二是推进乡镇初中全寄宿封闭式管理，推进农村寄宿制学校建设和小规模学校建设，配好配优教育资源，让农村中小学、教学点的学生享受优质教育，促进教育公平。三是优化中小学校及教学点的布局，推进部分生源少的乡镇中学、中心小学合办九年一贯制学校，有效地整合教学点资源。

- 加强内涵建设，提高办学水平

1．创新学校办学模式。按照“建一所、优一所”的原则，优化教育资源配置，高标准、高起点办好每一所新建学校。鼓励和支持学校特色、多元、创新发展。通过输出办学理念、管理模式、课程资源、教学模式、优秀教师团队等方式，推动新建学校、薄弱学校快速发展，形成办学特色和品牌，扩大优质教育资源覆盖面。坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，全面提高学校办学质量和育人水平。

2．建设高素质教师队伍。选优配强中小学校长，加大校长培养培训力度，提升校长办学治校能力和教育改革领导力。建设高素质专业化教师队伍，县教育部门及各中小学校要加强骨干教师队伍培养，按照教师队伍总数10%的比例培养本地本校骨干教师，充分发挥骨干教师在教师专业发展中的示范带领和辐射作用，深入推进实施中小学“百千万人才培养工程”，深化实施“三名”（名校长、名班主任、名教师）工程，培养一批具有影响力的名教师、名校长、名班主任；落实教师全员培训制度，引导教师静心教书、潜心育人，积极参与教育教学研究，创新教学方式方法，提升教育教学实效。

3．深化教育教学改革。各校要加强义务教育课程体系研究，进一步优化课程结构、课程内容、课程设置和教学时间分配，提高课程管理的科学性和有效性。推进国家课程校本化，加强学科内及学科间的整合，发挥综合育人功能。积极推进中小学地方课程（专题教育）和校本课程的整合，增强课程的基础性、适宜性、可选择性和教学吸引力。各校要研究制定常规教学管理规范，建立完善以学生为中心的课堂教学改革模式。创新教育教学方法，注重因材施教，积极采用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方式，关注每一个学生的成长，改进优秀学生的培养方式，建立学习困难学生的帮扶机制。各校要开展综合实践活动、劳动实践教育，积极为学生参与社会实践提供机会。

4.改进教育质量评价。各校要构建体现素质教育要求、以学生发展为核心、科学多元的教育质量综合评价体系，对教育质量实施年度动态监测。建立学生综合素质评价体系，促进学生在思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面全面发展。完善评价考试制度，充分发挥评价考试的导向作用，引导课程改革健康发展。健全促进教师发展和改进教学实践的评价体系，建立以教师自评为主，过程与结果评价相结合，校长、教师、学生、家长共同参与的多元评价制度，促进教师不断改进教学方法，提高教学质量和水平。

（四）创新供给机制，确保问题解决

1.优化项目报建手续。县相关职能部门要优化学位建设项目选址、征地报批流程，对列入年度建设计划的中小学建设项目开辟“绿色通道”，提高审批效率，压缩办理时间。落实并联审批、“一网通办”、告知承诺制、联合审图、联合验收等改革措施，加快办理学校节本建设审批事项。

2.加快校舍建设进度。相关职能部门要加强项目工程质量监管，严格执行中小学校相关设计规范和建设标准，确保新建和改扩建的中小学生均用地面积、生均校舍建筑面积、生均运动场地面积等各项指标达到规定要求。

3.解决历史遗留问题。对因历史遗留原因未办理产权的学校项目，支持学校根据教学需要进行装修改造，依法依规调整详细规划后进行改扩建或原址重建。

（五）强化要素支撑，确保规划落实

1．加强教育用地统筹。县相关职能部门在编制和调整国土空间规划、控制性详细规划时应充分征求教育行政部门意见，按规划人口预留教育用地，实行用地保障制度，将新增建设用地、盘活的存量建设用地，用于保障学校建设用地的合理需求。

2．创新用地保障机制。建立公办学位供给与商住用地开发、城市更新的联动机制，按标准足额预留城镇新建住宅小区中小学建设用地。没有按照规划要求预留教育设施用地的居住建设项目原则上不予核发建设工程规划许可证和施工许可证，探索实施差异化生均用地标准，适当提高部分核心区教育用地容积率、建筑密度等指标上限。

3.强化多元经费保障。遵循集中安排、突出重点的原则，将省级基础教育高质量发展奖补资金优先安排用于公办中小学建设，鼓励符合条件的基础教育公办学校建设（含新建、改扩建）项目积极申请重大项目前期工作经费支持；鼓励通过设立教育基金会等多渠道筹措资金参与学校建设，保障学校建设规划按进度实施。

4.足额配置教师资源。通过专项培养和面向社会招聘方式配置。会同县编办、人社、财政等相关部门，以“县管校聘” 管理制度改革为契机，根据教职员编制标准和岗位设置标准，坚持以县为主、动态核编，定期根据编制标准和生源状况核定教职员编制。乡村中小学教职员编制按照城市标准统一核定，学生规模较小的村小学、教学点教职员编制按照生师比和班师比相结合的方式核定。实行教职员编制区域统筹和动态管理，加大教职工编制统筹配置和跨区域调整力度，及时足额补充公办中小学教师，着力解决总体超编但学科结构性缺员问题,对新设立中小学校，优先予以保障。

推动教师编制配备和购买服务相结合，满足教育快速发展的需求。编外临时聘用人员，由县级教育部门会同有关部门统筹管理，依法签订劳动合同或聘用合同，参加社会保险，保障相应待遇。

按省市统一部署，实施中小学教师“县管校聘”管理制度改革。深入推进县域内中小学校长、教师交流轮岗，推进校长任期制、教师聘期制管理，推动城镇优秀校长、教师向乡镇学校、薄弱学校流动。探索“校长职级制”改革，建立职级能上能下、待遇能高能低、流动能进能出的校长管理机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导，健全工作机构

增加中小学学位和优质教育资源供给是贯彻落实党的十九大精神，深化教育供给侧结构性改革，推进教育公平的重要举措，对加快我县教育事业发展、实现教育现代化具有重要意义。为进一步统一思想认识，切实把义务教育发展摆在优先发展位置，成立以县长为组长，分管教育副县长为副组长，县教育局、县编办、县发改局、县财政局、县人社局、县国土资源局、县住建局等相关部门为成员的领导小组，指导、协调推进此项工作。

（二）明确职责分工，抓好责任落实

县教育局负责牵头，会同自然资源局编制教育专项规划，合理布局中小学校，会同县编办、人力资源和社会保障局履行教师的招聘录用、职称评聘、培养培训和考核等管理职能；县编办负责教职工编制的核定、县发改局负责中小学校教育设施建设项目立项；县财政局负责组织编制中小学校建设中期财政规划和年度财政预算，落实财政资金投入；县人力资源和社会保障局负责核定学校各类岗位设置总量和职称评聘的宏观管理服务监督；县自然资源局负责优先保障学校建设用地，做好土地储备、供应、核实、确权和发放土地使用证等工作；县住建局负责加强教育基础设施配套建设，加强工程质量监管，确保配套设施按照标准同步设计、同步建设、同步验收交付使用。

（三）多渠道筹措资金，确保各项资金到位

县财政局要完善财政投入机制和各类教育预算拨款制度，统筹各级财政教育经费，将增加中小学学位纳入本级财政预算，保障学校建设规划按进度实施。

（四）加强部门联动，强化督导检查

增加中小学优质学位和教育资源供给是县人民政府今后五年民生实事项目，各级各部门要加强部门之间的联动和协调，及时研究和解决项目推进过程中出现的困难和问题，确保增加中小学学位和优质资源供给项目工作有序推进。县人民政府督导室要开展专项督导，及时通报督导结果，强化督导结果运用，督促有关部门切实履行各自职责。