附表2：

龙川县“十一五”期间重点建设项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计(63个) |  |  |  | 461516 | 404840 |  |  |
| 一 | 交通建设工程(6个) |  |  |  | 55171 | 33771 |  |  |
| 1 | 国道205线龙川姑娘坑至佗城段公路改造 | 改造 | 一级路标准13.2KM | 2005年至2006年 | 11171 | 9571 | 龙川县公路局 |  |
| 2 | 下泡水至佗城公路改造 | 改造 | 二级路标准（包老东江大桥）10KM | 2006年至2007年 | 2700 | 2700 | 龙川县公路局 |  |
| 3 | 交通客货站工程 | 新建 | 21个二、三级客运站 | 2007年至2009年 | 10300 | 10300 | 龙川县交通局 |  |
| 4 | 交通汽车技术安检站 | 新建 | 二级标准建设 | 2007年至2008年 | 3500 | 3500 | 龙川县交通局 |  |
| 5 | 县道及镇通村三级、四级路工程 | 改造 | 三级路80KM，四级路555KM | 2006年至2009年 | 22000 | 22000 | 龙川县交通局 |  |
| 6 | 镇村等外级路工程 | 新建 | 新增里程200KM | 2006年至2010年 | 5500 | 5500 | 龙川县交通局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 能源建设工程(11个) |  |  |  | 86635 | 70235 |  |  |
| 7 | 龙潭水电站 | 新建 | 装机2台，总容量1.4万KW，年发电量5346万KW H | 2005年至2006年 | 14727 | 7227 | 龙川县育茗实业发展有限公司 |  |
| 8 | 稔坑水电站 | 新建 | 装机3台，总容量2.5万KW，年发电量8500万KW H | 2005年至2008年 | 26998 | 22198 | 龙川县育茗实业发展有限公司 |  |
| 9 | 苏雷坝水电站 | 新建 | 装机4台，总容量1.48万KW，年发电量6067万KW H | 2006年至2008年 | 15700 | 75700 | 深圳油富实业发展有限公司 |  |
| 10 | 田心110KV输变电工程 | 新建 | 主变40000KVA，110KV线路42公里 | 2005年至2006年 | 5280 | 4680 | 龙川县供电局 |  |
| 11 | 黎咀110KV输变电工程 | 新建 | 主变40000KVA，110KV线路11公里 | 2005年至2006年 | 4630 | 2630 | 龙川县供电局 |  |
| 12 | 佗城梅村110KV输变电工程 | 新建 | 主变40000KVA，110KV线路9公里 | 2006年至2007年 | 4800 | 4800 | 龙川县供电局 |  |
| 13 | 上坪110KV输变电工程 | 新建 | 主变20000KVA，110KV线路10公里 | 2005年至2006年 | 2100 | 1000 | 龙川县供电局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 登云110KV输变电工程 | 新建 | 主变40000KVA，110KV线路15公里 | 2007年至2008年 | 4000 | 4000 | 龙川县供电局 |  |
| 15 | 赤光110KV输变电工程 | 新建 | 主变40000KVA，110KV线路15公里 | 2008年至2009年 | 4000 | 4000 | 龙川县供电局 |  |
| 16 | 贝岭（细坳）110KV输变电工程 | 新建 | 主变40000KVA，110KV线路35公里 | 2008年至2009年 | 4400 | 4000 | 龙川县供电局 |  |
| 17 | 核电站工程项目 | 新建 | 六个机组，390万千瓦 | 筹备 | 500亿元 |  | 此项目投资暂未列入项目总计 |  |
| 三 | 工矿骨干工程(9个) |  |  |  | 86300 | 83300 |  |  |
| 18 | 矿泉水系列产品及旅游开发等 | 新建 | 年产矿泉水5万吨 | 2006年至2010年 | 20000 | 20000 | 县经济贸易局 |  |
| 19 | 威达绝缘材料生产 | 新建 | 绝缘材料系列产品2000吨 | 2005年至2006年 | 8800 | 7300 | 香港龙滔有限公司 |  |
| 20 | 香港永龙柏时计实业公司 | 新建 | 钟表制造及五金配件 | 2006年至2007年 | 5000 | 5000 | 香港永龙柏时计实业公司 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 南发织造有限公司 | 新建 | 年产针织品、梳织成衣30万打 | 2005年至2006年 | 3000 | 2000 | 龙川南发织造有限公司 |  |
| 22 | 鑫科贤高档电工产品 | 新建 | 生产高档电工产品16800套 | 2005年至2006年 | 2500 | 2000 | 鑫科贤（龙川）实业投资有限公司 |  |
| 23 | 龙川宝通工业园 | 新建 | 控制面积6平方公里，首期开发面积1平方公里 | 2006年至2007年 | 7000 | 7000 | 龙川县人民政府 |  |
| 24 | 南岭（龙川）工业园 | 新建 | 开发面积40万平方米及厂房建设 | 2006年至2008年 | 30000 | 30000 | 深圳市颂雅科技有限公司 |  |
| 25 | 龙川金祥电器 | 新建 | 年产值5000万元 | 2006年至2007年 | 5000 | 5000 | 东莞市东洲实业投资有限公司 |  |
| 26 | 塑料制品厂 | 新建 | 年产值5000万元 | 2006年至2007年 | 5000 | 5000 | 瑞华企业（龙川）有限公司 |  |
| 四 | 农业龙头企业工程(4个) |  |  |  | 35000 | 29324 |  |  |
| 27 | 脐橙生产基地 | 续建 | 以麻布岗、丰稔等镇为重点，种植脐橙5万亩 | 2005年至2009年 | 5000 | 4050 | 龙川县农业局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 速生丰产林 | 续建 | 10万亩速生丰产林 | 2004年至2008年 | 6000 | 4677 | 中山美景置业有限发展公司 |  |
| 29 | 速生丰产林 | 续建 | 30万亩速生丰产林 | 2004年至2008年 | 18000 | 16297 | 嘉汉林业林木有限公司 |  |
| 30 | 速生丰产林 | 续建 | 10万亩速生丰产林 | 2004年至2008年 | 6000 | 4300 | 山东日照森博浆纸有限公司 |  |
| 五 | 水资源开发工程(1个) |  |  |  | 6200 | 6200 |  |  |
| 31 | 农村饮水安全工程 | 新建 | 新建农村饮水工程53宗，解决16万农村人口饮水安全问题 | 2006年至2010年 | 6200 | 6200 | 龙川县水利局 |  |
| 六 | 旅游资源开发工程(8个) |  |  |  | 47400 | 44100 |  |  |
| 32 | 佗城历史文化名城保护、开发首期工程 | 保护 修缮 | 学宫、考棚、越王井、越王庙、城门、历史文化公园等 | 2005年至208年 | 2900 | 2100 | 龙川县文化局 |  |
| 33 | 泰华酒店 | 续建 | 四星级宾馆，建筑面积8000 M2 | 2005年至2007年 | 10900 | 9300 | 龙川泰华实业有限公司 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 紫市七目嶂度假村 | 续建 | 开发面积5平方公里，建筑面积1.5万平方米 | 2005年至2008年 | 4500 | 4000 | 紫市镇政府 |  |
| 35 | 义都龙潭生态旅游区 | 新建 | 开发面积7平方公里 | 2006年至2008年 | 2400 | 2400 | 义都镇政府 |  |
| 36 | 佗城合溪温泉度假村 | 新建 | 开发面积2平方公里 | 2006年至2010年 | 12000 | 12000 | 县旅游局 |  |
| 37 | 附城九龙潭瀑布旅游区 | 新建 | 开发面积5平方公里 | 2005年至2010年 | 5000 | 1000 | 县旅游局 |  |
| 38 | 青山湖旅游区 | 新建 | 开发面积30平方公里 | 2007年至2010年 | 5000 | 5000 | 县旅游局 |  |
| 39 | 香之谷休闲山庄（佳利华大酒店） | 续建 | 开发面积33万平方米 | 2005年至2007年 | 4700 | 4400 | 丰稔镇政府 |  |
| 七 | 城市化工程(11个) |  |  |  | 66800 | 62000 |  |  |
| 40 | 县城东江西岸道路建设 | 新建 | 道路长度6公里 | 2005年至2006年 | 7000 | 3000 | 龙川县水利局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 滨江路道路建设 | 新建 | 一级路标准3.3公里 | 2007年至2010年 | 2800 | 2800 | 龙川县规划局 |  |
| 42 | 县城新水厂 | 扩建 | 日供水4.5万吨 | 2006年至2007年 | 2900 | 2900 | 龙川海源供水有限公司 |  |
| 43 | 新城供水工程 | 改造 | 日供水4万吨 | 2007年至2009年 | 2500 | 2500 | 龙川县水利局 |  |
| 44 | 新城排污、排水工程 | 新建 | 日处理污水4万M3 | 2007年至2010年 | 10000 | 10000 | 龙川县城管局 |  |
| 45 | 汇龙商住小区 | 新建 | 占地2.9万平方米，建筑面积4.8万平方米 | 2006年至2007年 | 7000 | 7000 | 龙川县汇龙房地产开发公司 |  |
| 46 | 长鸿花园商住小区 | 新建 | 占地2600平方米，建筑面积1.5万平方米 | 2006年至2008年 | 5000 | 5000 | 河源长鸿房地产开发公司 |  |
| 47 | 怡和苑商住小区 | 新建 | 占地1.3万平方米，总建筑面积2.7万平方米 | 2005年至2007年 | 9000 | 8200 | 龙川县新大房地产开发公司 |  |
| 48 | 新龙花园商住小区 | 新建 | 建筑面积8.5万平方米，总户数500户 | 2006年至2009年 | 10000 | 10000 | 香港新益源实业有限公司 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 龙川文化公园 | 新建 | 控制面积14.5万M2，公园使用面积10万M2 | 2006年至2007年 | 7600 | 7600 | 龙川县规划局 |  |
| 50 | 体育中心 | 新建 | 总面积10万平方米 | 2007年至2010年 | 3000 | 3000 | 龙川县体育局 |  |
| 八 | 文教卫生工程(6个) |  |  |  | 13040 | 13040 |  |  |
| 51 | 新城图书馆 | 新建 | 占地7000平方米，总建筑面积10000平方米 | 2006年至2008年 | 2900 | 2900 | 龙川县文化局 |  |
| 52 | 县城有线数字电视 | 新建 | 县城2.2万户有线电视用户整体转换 | 2006年至2010年 | 3500 | 3500 | 龙川县广播电视局 |  |
| 53 | 行政村有线电视网络 | 新建 | 全县95%的行政村有线电视网络改造成HFG网络 | 2006年至2010年 | 2000 | 2000 | 龙川县广播电视局 |  |
| 54 | 龙川县科技馆 | 新建 | 占地面积3000M2，建筑面积5000M2 | 2007年至2010年 | 1000 | 1000 | 龙川县科技局 |  |
| 55 | 21个镇卫生院医技楼 | 新建 | 总建筑面积26800平方米 | 2006年至2010年 | 1640 | 1640 | 龙川县卫生局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 学校布局调整工程 | 改建 | 20所中小学 | 2006年至2007年 | 2000 | 2000 | 龙川县教育局 |  |
| 九 | 生态环保工程(2个) |  |  |  | 14470 | 14470 |  |  |
| 57 | 龙川县城生活污水处理厂 | 新建 | 日处理污水4万吨 | 2006年至2008年 | 11970 | 11970 | 龙川县环保局 |  |
| 58 | 县城生活垃圾处理场 | 新建 | 日处理生活垃圾100吨 | 2006年至2008年 | 2500 | 2500 | 龙川县城管局 |  |
| 十 | 商贸(3个) |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |
| 59 | 龙川集装箱货场 | 新建 | 项目规划用地12万平方米 | 2006年至2008年 | 15000 | 15000 | 龙川集装箱货场有限公司 |  |
| 60 | 储备粮库及应急加工厂 | 新建 | 县城新城区、龙母镇各兴建一座存粮1万吨粮库，日产100吨应急加工厂 | 2007年至2008年 | 2000 | 2000 | 龙川县粮食局 |  |
| 61 | 龙川县农副产品批发市场 | 新建 | 拟在新城开发区建设农副产品市场10000平方米 | 2008年至2010年 | 3000 | 3000 | 龙川县工商局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 其中：“十一五”投资 | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一 | 电信基础设施(2个) |  |  |  | 30500 | 28400 |  |  |
| 62 | 电信扩容工程 | 新建 |  | 2005年至2008年 | 7500 | 5400 |  |  |
| 63 | 三G通信工程 | 新建 | 三G通信连接全县乡镇 | 2006年至2010年 | 23000 | 2300 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 投资来源 |  |  |  | 项目建 设单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自筹 | 贷款 | 拨款 | 其它 |  |  |

龙川县“十一五”期间重点项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 计划 总投资 | 投资来源 |  |  |  | 项目建 设单位 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自筹 | 贷款 | 拨款 | 其它 |  |  |